宝鸡市人民政府办公室文件

宝政办发〔2018〕21号

宝鸡市人民政府办公室

关于印发旅游厕所建设与管理新三年

行动方案 (2018—2020)的通知

各县、区人民政府，市政府各工作部门、各直属机构：

《宝鸡市旅游厕所建设与管理新三年行动方案(2018—2020)》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

宝鸡市人民政府办公室

2018年4月24日

宝鸡市旅游厕所建设与管理新三年行动方案

(2018—2020)

为全面贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要批示精神，巩固旅游厕所革命三年行动计划成效，进一步推进厕所革命实现数量向质量、建设向管理、区域向全域的转变，提升全市旅游厕所建设服务水平，结合我市实际，特制定本行动方案。

一、行动背景

2017年11月21日，习近平总书记就“厕所革命”和“推动旅游业大发展”作出重要批示：两年多来，旅游系统坚持不懈推进“厕所革命”，体现了真抓实干，努力解决实际问题的工作态度和作风。旅游业是新兴产业，方兴未艾，要像抓“厕所革命”一样，不断加强各类软硬件建设，推动旅游业大发展。厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面，不但景区、城市要抓，农村也要抓，要把它作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补充这块影响群众生活品质的短板。为深入贯彻落实习近平总书记关于厕所革命重要批示精神，进一步推进厕所革命进程，中、省相继制定了《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划（2018-2020）》和《陕西省旅游厕所建设管理新三年行动方案（2018-2020）（征求意见稿）》。

按照中、省工作部署，近年来，我市深入实施厕所革命三年行动计划，2015-2017年三年累计新改扩建旅游厕所268座，全面完成省上下达任务，取得了阶段性成果，全市旅游景区厕所数量快速增长，服务水平显著提升，受到广大游客的普遍欢迎。但与全域旅游发展要求相比，还存在发展不平衡不充分等诸多问题，主要表现在厕所革命由景区向全域拓展不够、由城市向农村扩展不够、由封闭管理向开放管理转变不足，厕所数量质量、管理服务、科技应用、如厕文明等还存在差距，迫切需要进一步补齐短板、提升品质、优化机制，全面提升全市旅游厕所管理服务水平。

二、总体思路

认真贯彻习近平总书记关于“厕所革命”重要批示精神，按照“全域发展、质量提升、深化改革、创新突破”的基本思路，巩固提升上一轮厕所革命成果，推动旅游厕所革命由景区拓展到全域，由城市扩展到乡村；以“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效、卫生环保、如厕文明”为目标，以提高标准、优化布局、完善功能、创新管理为手段，大力推进厕所建设标准化、服务人性化、监督社会化、使用文明化，全面提升厕所建设质量和管理服务质量，实现数量向质量、建设向管理、景区向全域的转变，使旅游厕所革命成为公共服务的基础工程，全域旅游的示范工程，主客共享的民生工程，使旅游厕所成为宝鸡最具幸福感城市和国内一流旅游目的地的形象窗口。

三、行动目标

推进旅游厕所革命由景区拓展到全域，由城市扩展到乡村，厕所在城乡之间、景区内外、旅游公路沿线、城市旅游区、旅游餐馆、旅游娱乐场所、旅游村镇合理分布。全市实施厕所革命“3115工程”，即未来3年时间投资3亿元，全市市县两级财政补助1亿元，新改扩建、免费开放旅游厕所1000座（其中新建405座，改建98座，机动发展指标30座，含第三卫生间30座），达到5个“一”，即3A级以上景区厕所一律达到国家A级旅游厕所标准要求；4A级以上景区至少建成一个第三卫生间；每个乡镇镇区至少建成一个标准化公厕，全部实现水冲化，在不具备水冲条件的区域和场所建设“生态厕所”；每个行政村至少建成一个标准化公厕；沿街机关及企事业单位内部厕所一律对外免费开放。全面实现“数量充足、分布合理，管理有效、服务到位，卫生环保、文明如厕”的新三年目标，在全省率先完成厕所革命建设任务，跻身全国旅游厕所革命先进市行列。

第一期目标（2018年1月-12月）

计划建设厕所244座（含第三卫生间13座），其中新建197座，改建47座。全面扫除景区及周边厕所布局不合理和盲点，全市旅游景区、旅游公路沿线、城市旅游区、旅游餐馆、旅游娱乐场所、旅游村镇内厕所全部达到A级以上标准，4A级以上景区全部配备“第三卫生间”。城区沿街企事业单位内部厕所基本实现免费开放。乡村旅游点厕所全部实现水冲化，在不具备水冲条件的区域和场所建设“生态厕所”。

第二期目标（2019年1月-12月）

计划建设厕所141座（含第三卫生间13座），其中新建119座，改建22座。厕所数量在城乡之间、景区内外不平衡不充分问题基本缓解，乡村旅游点全部配备A级以上旅游厕所，3A级景区基本配备1座第三卫生间；厕所建设管理有效机制初步建立，厕所科技应用水平全面提升，文明如厕新风尚逐步形成。

第三期目标（2020年1月-12月）

计划建设厕所118座（含第三卫生间4座），其中新建89座，改建29座。旅游厕所全域布局基本形成，旅游厕所服务实现全域覆盖，管理体制进一步健全，科技应用体现充分，人文关怀、文明如厕理念深入人心。

四、主要任务

（一）推进旅游厕所建设全域化

以全域旅游理念推进厕所建设全域化，坚持景区内外、城乡一体共同推进厕所革命。一是集中补齐上一轮旅游厕所革命的短板。彻底解决景区内旅游厕所布局不合理、密度不够、不规范、不生态、不环保和品质不高、简易化等问题，使景区内厕所成为新三年行动的示范样板。二是推动旅游厕所向景区外拓展。通过旅游+融合发展，重点解决景村、景镇、景河结合部旅游厕所布局盲点、数量不足、点位不合理等问题，协调推进高速公路和旅游公路服务区、加油（气）站、交通集散点、自驾游营地、旅游交通干线、城市公园、运动广场、休闲街区等景区外厕所建设。三是推动旅游厕所向农村拓展。统筹推进厕所革命、城乡环境综合治理、美丽乡村建设，把厕所革命作为乡村振兴战略的一项具体工作来抓，以乡村公路、乡村旅游点、旅游扶贫重点村为重点区域，集中整合资源，筹建旅游厕所。

（二）推进旅游厕所建设品质化

按照科学规划、合理布局、方便实用、节能节水、保护环境的原则，着力提高厕所建设质量，优化游客如厕体验。一是推进厕所建设标准化。全面贯彻《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T 18973-2016）、《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）、《旅游厕所质量等级评分细则》、《旅游厕所管理服务导则》等标准，严把旅游厕所建设质量关，原则上新建改建A级以上旅游厕所设计方案必须由所在地各县区旅游部门审核通过，必须严格符合旅游厕所质量等级A级以上标准。建设完成后必须经市旅发委按照A级以上相应标准进行等级审核认定。每年举办旅游厕所革命设计大赛，加速旅游厕所质量等级标准推广，不断提升旅游厕所设计水平。二是推进旅游厕所建设景观化。突出“一厕一景、厕景合一”理念，充分扩展厕所的各项功能，并重视厕所与周围环境的协调搭配，在保证厕所使用功能的基础上，充分体现地方特色及文化品位，确保实用与美观相协调。三是推进旅游厕所建设人性化。坚持科学规划、合理布局，确保新建和改扩建数量与游客规模成比例，根据旅游厕所标准和当地实际，宜改则改、宜建则建，力求数量与质量并重。加快第三卫生间建设步伐，到2020年，全市国家级、省级旅游度假区和4A级以上旅游景区必须配备数量充足的第三卫生间，鼓励、倡导3A级以下景区和其他旅游场所建设第三卫生间。提高女性厕位比例，女厕位与男厕位比例不小于3：2（含男用小便位），鼓励开设女性专用厕所，充分体现人文关怀。鼓励在旅游旺季、重要节假日、大型节庆活动期间，设置移动厕所。四是推进旅游厕所建设科技化。按照因地制宜、绿色环保的原则，在保证实用的基础上，鼓励支持山岳型、缺水型和其他不具备水冲式厕所建设条件的景区（点），落实《厕所革命：技术与设备指南》要求，积极引入推广厕所先进技术，在气候寒冷、无上下水系统的区域，推广“源分离免水冲生物技术”、“发泡式微生物降解节水技术”等生物处理技术，避免造成环境污染；在除臭杀菌技术方面，要推广电子分解技术、光触媒技术、射线杀菌技术等，从源头上分解胺类化合物，消除异味，杀毒灭菌；在厕所建设材料方面，要推广使用生态木、竹钢、彩色混凝土、玻璃钢、复合仿生材料等绿色环保材料；使新建、改扩建旅游厕所符合节水、节能、环保等技术要求。五是旅游厕所建设反对奢华浪费。认真贯彻国家旅游局关于“倡导实用避免奢华、务实推进厕所革命”的要求，旅游厕所革命始终坚持卫生实用，反对奢华浪费，持之以恒务实推进。坚持布局科学，不盲目攀比，重在解决有无，坚持因地制宜，不怪异媚俗，重在合理实用，坚持就地取材，不奢华铺张，重在便利耐用。

（三）创新厕所管理与服务

探索建立“以商养厕、以商管厕”模式，推进厕所服务智慧化，全面提升厕所管理与服务水平。一是探索建立厕所建设社会化模式。推广以PPP模式、提供特许经营权、承包经营、企业冠名赞助、商业广告特许经营、企业出资政府回购等市场化运作模式，吸引社会资本投资建设厕所。二是全面实施厕所所长制管理模式。按照“分类负责、责任到人”的原则，按层级设置“总所长—副总所长—所长”，提高厕所管理水平。市级旅游厕所“总所长”由市旅发委主任担任，“副总所长”由市级相关部门分管负责同志担任，“所长”由市级相关部门业务科室负责同志担任；县区级旅游厕所“总所长”由县区政府、开发区管委会主要领导担任，“副总所长”由县级相关部门主要领导担任，“所长”由所在乡镇、街道办主要领导担任；旅游景区、星级酒店、乡村旅游示范点等旅游场所“总所长”由各业主单位主要负责同志担任，“副总所长”由各业主单位分管负责同志担任，“所长”由单位业务部门责任人担任。同时对全市旅游厕所实施监督管理公示制度（公示牌内容包括厕所名称、编号、所长、副所长、主管部门、责任单位、管理人员、保洁人员、开放时间等信息）。三是探索厕所管理市场化模式。鼓励社会各界和企事业单位认养厕所，创新“一厕多用”机制，拓展延伸厕所功能，提供WIFI、便利店、线路查询、取款机、废品回收等服务。鼓励引进专业化、集团化、连锁经营的厕所管理公司管理，建立健全科学有效的管养机制，重点解决“只建不管、管理不善、服务缺失”等问题。四是推广应用厕所服务智慧化。依托宝鸡市智慧旅游平台，应用“互联网+”技术，对全市旅游厕所进行数据整合、信息共享，开发管理应用APP和厕所智慧地图，实现一张地图找厕所、用厕所、评厕所，重点解决“找厕难、如厕难”问题。

（四）宣传引导文明如厕

深入开展游客、群众文明如厕教育，推动文明如厕进景区、进社区、进农村、进校园，引导广大游客、群众自觉爱护厕所设备、保持卫生，培育文明如厕的良好习惯，坚决抵制粗鄙丑陋的如厕行为。积极组织开展厕所革命公益宣传活动，深入开展“百城万众厕所文明大行动”，在“世界厕所日”、“中国旅游日”、“五一”、“十一”等重点时间窗口，制作文明如厕宣传材料和宣传片在游客集中场所发放播放。充分发挥旅游厕所革命志愿者的作用，深入景区、乡村旅游点、旅游街区等游客集中场所宣传文明如厕，带动全社会形成积极、健康、向上的厕所文化。

五、保障措施

（一）提高认识，加强组织领导

为加快推进旅游厕所革命新三年行动计划，成立宝鸡市旅游厕所革命工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在市旅发委，具体负责全市厕所革命专项工作的统筹安排、协调推进、督查考核，市旅发委主任陈小平同志兼任办公室主任。各县区、各部门要深刻领会习近平总书记关于厕所革命的重要批示精神，充分认识厕所革命对于提升旅游服务水平、提升城市文明程度、提高国民生活水平和文明素养的重大意义，把厕所革命作为头等大事来抓，与我市国家全域旅游示范市创建、文明城市建设、环保模范城市建设紧密结合，抓紧抓实各项工作推进实施，惠及广大群众。

（二）加大力度，强化资金投入

发挥各级财政资金的导向性作用，不断加大对旅游厕所建设的财政投入力度。市级财政每年安排旅游厕所专项补助资金，对当年完成建设任务的项目单位，由市旅发委根据旅游厕所质量等级标准评定验收合格后给予补助。其中：新建建筑面积30-40平方米，厕位数不少于12个，总投资30万元以上的A旅游厕所补助5万元/座；新建建筑面积50-60平方米，厕位数不少于14个，总投资40万元以上的AA旅游厕所补助10万元/座；新建建筑面积80-90平方米（包含不小于6.5平方米的第三卫生间），厕位数不少于16个，总投资60万元以上的AAA旅游厕所补助15万元/座。按上述建设标准改建A级旅游厕所的，A厕所补助3万元，AA厕所补助5万元，AAA厕所补助8万元。对新建带有面积不小于4平方米管理间、厕位不少于5个、至少配置一个无障碍厕位的环保移动式旅游厕所补助15万元/座，改建环保移动式旅游厕所补助10万元/座。在市级补助基础上，各县区政府每年配套不低于500万元资金用于厕所革命补助，采取先建后补、以奖代补等形式，支持旅游厕所建设。同时，引导金融机构对经营性景区厕所建设给予信贷支持，鼓励设立厕所革命建设与管理专项资金或基金。

（三）明确任务，夯实工作责任

各县区政府及市级有关部门要结合各自实际，制订相应的细化实施方案，明确三年行动计划的重点和范围，组织街道(乡镇)、社区(村)力量，狠抓工作落实。市旅发委牵头，市考核办、发改委、财政局、住建局、交通局、农业局、林业局、水利局、文广局、商务局、体育局、城市管理执法局等部门积极配合，建立考核督查机制，强化督促推进。市旅发委负责行业内厕所指导建设工作及部门间协调工作；市发改委在安排旅游公共服务保障、重点项目建设时，要充分考虑厕所建设需求；市财政局负责每年保障专项资金用于旅游厕所革命；市住建局负责指导督促风景名胜区的厕所规划建设及管理；市交通局负责督导全市旅游线路、交通集散地等厕所建设任务；市城市管理执法局负责指导督促城区休闲公园、广场等厕所建设；市商务局负责指导和督促加油站、购物场所、美食街区等厕所建设工作；市文广局负责指导和督促文化娱乐场所厕所建设工作；市农业局负责结合休闲农业和乡村旅游示范县创建与美丽乡村建设，指导休闲农业园区等场所厕所建设；市林业局负责指导督促森林公园、湿地等厕所建设；市水利局负责指导督促水利风景区等厕所建设；市体育局负责指导督促休闲运动场馆等厕所建设。

（四）加强宣传，营造良好氛围

把旅游厕所革命与国家全域旅游示范市和文明城市创建等工作相结合，充分利用网络、电视、报纸等媒体，为旅游厕所革命新三年计划营造浓厚氛围，形成思想共识，引导居民和游客文明如厕，积极提倡、鼓励社会各界人士为旅游厕所革命建言献策，引导社会各界关注旅游厕所建设，参与到厕所革命中来，形成全社会关注推动旅游厕所革命的浓厚氛围。

（五）共建共享，推进免费开放

各县区政府及市级有关部门要全面落实《宝鸡市人民政府办公室关于沿街单位卫生间免费对外开放的通知》（宝政办函〔2017〕145号）要求，鼓励和倡导城区沿街企事业单位内部厕所免费向游客开放，重点鼓励全市范围内1673家宾馆、星级酒店的厕所全面向市民游客免费开放。涉及开放厕所的宾馆、星级酒店要在醒目位置统一设置张贴免费开放标志和引导牌，在营业期间开放厕所，并保持整洁卫生的如厕环境。倡导市民与游客文明如厕、爱护厕所公共设施，共同维护好环境秩序。

（六）严格奖惩，加强督查考核

市旅游厕所革命领导小组办公室负责加强对新三年行动计划任务落实情况的督查和考核。市政府将旅游厕所革命工作纳入各县区政府和市级有关部门年度目标任务考核，对工作突出的单位和个人给予表彰或奖励，对工作不力的单位进行通报批评。

附件：1.2018-2020年全市旅游厕所任务分解表

2.2018-2020年旅游厕所建设管理计划表

附件1

2018-2020年全市旅游厕所任务分解表

| 责任单位 |  | 2018年 |  |  |  |  |  |  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 新建 |  | 改建 |  | 含第三卫生间 |  | 小计 |  | 新建 |  | 改建 |  | 含第三卫生间 |  | 小计 | 新建 |  | 改建 | 含第三卫生间 |  |  |
| 金台区政府 |  | 14 | 6 |  | 8 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 21 |  |
| 渭滨区政府 |  | 20 | 16 |  | 4 |  | 1 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 10 | 1 |  | 9 |  | 40 |  |
| 陈仓区政府 |  | 20 | 20 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 27 |  |
| 凤翔县政府 |  | 20 | 19 |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  | 41 |  |
| 岐山县政府 |  | 20 | 15 |  | 5 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 27 |  |
| 眉县政府 |  | 33 | 29 |  | 4 |  | 1 |  | 15 |  | 14 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 7 |  | 1 | 1 | 56 |  |
| 扶风县政府 |  | 11 | 6 |  | 5 |  | 1 |  | 8 |  | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 7 |  | 1 |  | 27 |  |
| 千阳县政府 |  | 6 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 13 |  |
| 陇县政府 |  | 20 | 13 |  | 7 |  | 1 |  | 9 |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  | 9 | 5 |  | 4 | 1 | 38 |  |
| 太白县政府 |  | 20 | 18 |  | 2 |  | 1 |  | 7 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 5 | 4 |  | 1 | 1 | 32 |  |
| 凤县政府 |  | 12 | 8 |  | 4 |  | 1 |  | 9 |  | 7 |  | 2 |  | 1 |  | 13 | 9 |  | 4 | 1 | 34 |  |
| 麟游县政府 |  | 14 | 14 |  |  |  | 1 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 1 |  | 21 | 21 |  |  |  | 51 |  |
| 高新区管委会 |  | 8 | 8 |  |  |  | 1 |  | 11 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  | 11 | 11 |  |  |  | 30 |  |
| 市农业局 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| 市林业局 |  | 11 | 11 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 19 |  |
| 市水利局 |  | 6 | 5 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 13 |  |
| 市体育局 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 市旅发委 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 4 | 2 |  | 2 |  | 10 |  |
| 根据全市新建旅游景区、旅游道路等实际发展设置机动指标30座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 合计 | 254 （含机动10座） |  |  | 197 |  | 47 |  | 13 |  | 151 （含机动10座） |  | 119 |  | 22 |  | 13 | 128 （含机动10座） |  | 89 | 29 | 4 | 533 |  |

单位：座

附件2

2018年旅游厕所建设管理计划表

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区六川河生态旅游景区厕所1 | 旅游线路沿线 | 金台区六川店村委会 | 金台区六川店村 | 六川店村委会旁 | 改建 | 固定 | 70 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 2 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区六川河生态旅游景区厕所2 | 旅游线路沿线 | 金台区暴家河村委会 | 金台区暴家河村 | 暴家河村委会旁 | 改建 | 固定 | 60 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 3 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区六川河生态旅游景区厕所3 | 旅游线路沿线 | 金台区暴家河村委会 | 金台区暴家河移民搬迁点 | 暴家河村委会旁 | 改建 | 固定 | 60 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 4 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区六川河生态旅游景区厕所4 | 旅游线路沿线 | 金台区贺家渠村委会 | 金台区贺家渠移民搬迁点 | 贺家渠村委会旁 | 改建 | 固定 | 70 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 5 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 金台区西府天地管委办 | 金台区西府天地景区 | 南环路西段路南 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 6 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡辉昇文化产业有限发展公司 | 金台区西府天地景区 | 封神演义游乐园西南 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 7 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡辉昇文化产业有限发展公司 | 金台区西府天地景区 | 封神演义游乐园西 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 8 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所4 | 旅游景区 | 宝鸡辉昇文化产业有限发展公司 | 金台区西府天地景区 | 封神演义游乐园东北 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 9 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所5 | 旅游景区 | 宝鸡辉昇文化产业有限发展公司 | 金台区西府天地景区 | 封神演义游乐园东 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年5月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所6 | 旅游景区 | 陕西一鼎置业有限公司 | 金台区西府天地景区 | 西府老街一期文昌街 | 新建 | 固定 | 78 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 11 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区金河镇玉池公社旅游景区厕所1 | 乡村旅游点 | 金台区玉池村委会 | 金台区玉池村 | 金台区玉池村桥头 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 合作共建 | 70 | 2018年3月 | 2018年10月 |
| 12 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区金河镇玉池公社旅游景区厕所2 | 旅游线路沿线 | 金台区玉池村委会 | 金台区玉池村 | 金台区玉池村沟口 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 合作 共建 | 70 | 2018年3月 | 2018年10月 |
| 13 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区硖石镇厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡市金台区硖石镇政府 | 宝鸡市金台区硖石镇 | 林家村七组 | 改建 | 固定 | 30 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 14 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区大唐秦王陵景区旅游厕所项目 | 旅游景区 | 宝鸡陈仓大唐秦王陵旅游发展有限公司 | 金台区陵原村东侧 | 景区大殿东侧 | 改建 | 固定 | 130 | AA | 自管 | 合作共建 | 28 | 2018年6月 | 2018年12月 |
| 15 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区古大散关景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡市渭滨区古大散关文化博览馆 | 川陕公路19公里处 | 宝鸡古大散关景区内 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 16 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区古大散关景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡市渭滨区古大散关文化博览馆 | 川陕公路19公里处 | 宝鸡古大散关景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 17 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝陵景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡市姜炎旅游发展有限公司 | 常羊山 | 宝鸡炎帝陵景区内 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 18 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝陵景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡市姜炎旅游发展有限公司 | 常羊山 | 宝鸡炎帝陵景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 19 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝陵景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡市姜炎旅游发展有限公司 | 常羊山 | 宝鸡炎帝陵景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 20 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝影视基地景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡茵香河影视基地有限公司 | 茵香河沙家湾 | 宝鸡炎帝影视基地景区内 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝影视基地景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡茵香河影视基地有限公司 | 茵香河沙家湾 | 炎帝影视基地景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 22 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区炎帝影视基地景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡茵香河影视基地有限公司 | 茵香河沙家湾 | 炎帝影视基地景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 23 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区民俗博物馆旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡民俗博物馆 | 渭滨区公园路208号 | 宝鸡民俗博物馆景区内 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 24 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区民俗博物馆旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡民俗博物馆 | 渭滨区公园路208号 | 宝鸡民俗博物馆景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 25 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区民俗博物馆旅游厕所3 | 旅游景区 | 宝鸡民俗博物馆 | 渭滨区公园路208号 | 宝鸡民俗博物馆景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 26 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区茵香河文化旅游区旅游厕所1 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 茵香河文化旅游区 | 茵香河文化旅游区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 27 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区茵香河文化旅游区旅游厕所2 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 茵香河文化旅游区 | 茵香河文化旅游区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 28 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜河沿岸旅游厕所1 | 休闲步行街区 | 渭滨区住建局 | 渭滨区清姜河沿岸 | 渭滨区清姜河东岸 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 29 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜河沿岸旅游厕所2 | 休闲步行街区 | 渭滨区住建局 | 渭滨区清姜河沿岸 | 渭滨区清姜河西岸 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 30 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区经二路巨一广场旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 渭滨区金渭路社区 | 渭滨区金渭路 | 渭滨区金渭路社区楼下 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 31 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所1 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河北路东段 | 渭滨区金陵二桥西侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2018年6月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所2 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河北路东段 | 渭滨区文化路南头 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 33 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所3 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河北路东段 | 图书馆大门对面 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 34 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所4 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河北路西段 | 渭滨区话剧路南头 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2018年6月 | 2018年10月 |
| 35 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区新街镇新街街道旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 陈仓区新街镇人民政府 | 陈仓区新街镇新街村 | 新街村南河桥北东侧 | 新建 | 固定 | 36 | AA | 自管 | 政府投资 | 28 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 36 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山三号停车场 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 37 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山九龙禅院 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 38 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山玉兔沟 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 39 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所4 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山玻璃栈道附近 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 40 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所5 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山上九元 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年2月 | 2018年5月 |
| 41 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 吴山景区 | 陈仓区新街镇的庙川村 | 吴山景区内 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 42 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 吴山景区 | 陈仓区新街镇的庙川村 | 吴山景区内 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 吴山景区 | 陈仓区新街镇的庙川村 | 吴山景区内 | 新建 | 固定 | 25 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 44 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区东关街道双碌碡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 陕西双碌碡商贸有限公司 | 陈仓区双碌碡村 | 休闲娱乐馆外东侧 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 26 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 45 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区香泉镇孙家村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 陈仓区香泉镇孙家村村委会 | 陈仓区香泉镇孙家村 | 香泉镇孙家村委会 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 46 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区新育生态农业园厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡市新育生态农业科技发展有限公司 | 陈仓区慕仪镇齐西村 | 陈仓区慕仪镇新育生态农业景区 | 新建 | 固定 | 21 | A | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年2月 | 2018年7月 |
| 47 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区绿丰源现代农业园区旅游厕所 | 乡村旅游点 | 绿丰源现代农业园区 | 陈仓区周原镇西刘村 | 慕仪路口虢凤路以东 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年3月 | 2018年7月 |
| 48 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区北坡森林公园旅游厕所 | 旅游集散中心 | 陈仓区人民政府 | 陈仓区北坡森林公园 | 北坡森林公园内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年3月 | 2018年7月 |
| 49 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区周游湾美食文化公司旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 周游湾美食文化公司 | 陈仓区周原镇油坊村村北 | 周游湾庄园北侧 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 45 | 2018年3月 | 2018年7月 |
| 50 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区渭河百里画廊旅游厕所 | 其他 | 陈仓区人民政府 | 陈仓区虢镇渭河大桥 | 虢镇渭河大桥桥头 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 51 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区渭河百里画廊旅游厕所 | 其他 | 陈仓区人民政府 | 虢镇凤凰大桥 | 虢镇凤凰大桥桥头 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 52 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区大湾河村厕所 | 其他 | 陈仓区坪头镇大湾河村委会 | 陈仓区大湾河六组 | 大湾河六组 | 新建 | 固定 | 25 | A | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 53 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区新民村厕所 | 其他 | 陈仓区坪头镇新民村委会 | 陈仓区新民村一组 | 新民村一组 | 新建 | 固定 | 25 | A | 自管 | 政府投资 | 35 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 54 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区周原镇西广场厕所 | 其他 | 周原镇人民政府 | 陈仓区周原镇政府西侧 | 周原镇西广场 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 政府投资 | 45 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县雍城湖水利风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县水利局 | 凤翔县雍城湖水利风景区 | 景区环湖步道北侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 56 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区佛文化体验区旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 佛文化体验区 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年7月 | 2019年3月 |
| 57 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区停车场旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 停车场 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 58 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县先秦陵园博物馆厕所 | 旅游景区 | 宝鸡先秦陵园博物馆 | 凤翔县南指挥镇南指挥村 | 博物馆大门（西门）游客中心内 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年12月 |
| 59 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县饮凤苑湿地公园旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔雍城湖湿地公园开发有限责任公司 | 凤翔县城关镇瓦窑头村 | 景区西北方位 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 其他 | 80 | 2017年5月 | 2018年5月 |
| 60 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县藏龙山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 藏龙山开发管理公司 | 凤翔县姚家沟镇太白庙村 | 龙王庙旁边 | 新建 | 固定 | 25 | A | 委托管理 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2018年6月 |
| 61 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县桃花源景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县后屯村村委会 | 凤翔县姚家沟镇后屯村 | 广场内 | 新建 | 固定 | 25 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年9月 | 2018年10月 |
| 62 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇六营村旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县六营村村委会 | 凤翔县城关镇六营村 | 广场北侧 | 新建 | 固定 | 90 | A | 自管 | 其他 | 50 | 2018年8月 | 2019年3月 |
| 63 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县范家寨镇区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县范家寨镇人民政府 | 凤翔县范家寨镇镇区主街道 | 镇区主街道 | 新建 | 固定 | 60 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年6月 | 2018年12月 |
| 64 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县虢王镇区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县虢王镇人民政府 | 凤翔县镇区主街道恒发市场内 | 距福满家超市向西约100米 | 改建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 合作共建 | 50 | 2018年3月 | 2018年11月 |
| 65 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇文化街区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县城关镇人民政府 | 凤翔县城关镇 | 城关镇行司巷 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县柳林镇会山村旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县柳林镇人民政府 | 凤翔县柳林镇会山村 | 会山村公交车停靠点西侧 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 67 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县陈村镇紫荆村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县陈村镇人民政府 | 凤翔县陈村镇紫荆村 | 紫荆红色旅游点东侧 | 新建 | 固定 | 50 | A | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 68 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县玉燕山庄旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县丰茂种植养殖专业合作社 | 凤翔县范家寨镇燕家庄村玉燕山庄 | 玉燕山庄养殖区 | 新建 | 固定 | 155 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 69 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县小唐村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县小唐村村委会 | 凤翔县小唐村 | 镇区街道十字路口 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 合作共建 | 80 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 70 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇周家门前村旅游厕所1 | 乡村旅游点 | 凤翔县周家门前村村委会 | 凤翔县城关镇周家门前村 | 花园路西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 其他 | 48 | 2018年5月 | 2019年3月 |
| 71 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇周家门前村旅游厕所2 | 乡村旅游点 | 凤翔县周家门前村村委会 | 凤翔县城关镇周家门前村 | 村委会大院 | 新建 | 固定 | 70 | A | 自管 | 其他 | 40 | 2018年7月 | 2019年5月 |
| 72 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县城关镇豆腐村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县豆腐村村委会 | 凤翔县城关镇豆腐村 | 豆腐宴广场西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 其他 | 50 | 2018年4月 | 2019年1月 |
| 73 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县雍城湖风情苑旅游厕所 | 乡村旅游点 | 凤翔县雍城湖风情苑农业开发有限公司 | 风翔县城关镇马家庄村十组 | 园区停车场旁边 | 新建 | 固定 | 280 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 110 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 74 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县姚家沟镇游客中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 凤翔县姚家沟镇政府 | 凤翔县姚家沟镇姚家沟村 | 姚家沟镇镇区西门处 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年9月 | 2018年11月 |
| 75 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县周公庙风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 岐山县周公庙管理处 | 岐山县凤鸣镇陵头村 | 周公庙景区门前广场东侧 | 改建 | 固定 | 70 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 76 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县水城·三国小镇旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 陕西坤大公司 | 岐山县蔡家坡镇 | 蔡家坡镇创业路 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 77 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县五丈原诸葛亮庙旅游厕所 | 旅游景区 | 五丈原诸葛亮庙博物馆 | 岐山县五丈原诸葛亮庙 | 五丈原诸葛亮庙 | 改建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县城周原广场旅游厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城周原广场东北角 | 县城周原广场东北角 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 79 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县城凤鸣广场旅游厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城凤仪路 | 县城凤仪路东段 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 80 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县礼乐路北旅游厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城大剧院西北侧 | 岐山大剧院西北侧 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 81 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县关中天下旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 蔡家坡城建集团 | 岐山县蔡家坡镇 | 蔡家坡镇创业路 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 82 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县堰河村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县堰河村村委会 | 岐山县凤鸣镇堰河村 | 堰河村村委会南 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 83 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县庵里村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县庵里村村委会 | 岐山县凤鸣镇庵里村 | 凤鸣镇庵里村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 84 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县北郭村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县北郭村村委会 | 岐山县凤鸣镇北郭村 | 凤鸣镇北郭村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 85 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县河家道村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县河家道村委会 | 岐山县凤鸣镇河家道村 | 凤鸣镇河家道村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 86 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县五丈原村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县五丈原村委会 | 岐山县蔡家坡镇五丈原村 | 蔡家坡镇五丈原村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 87 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县王家村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县王家村村委会 | 岐山县雍川镇王家村 | 雍川镇王家村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 88 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县童峪村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县童峪村村委会 | 岐山县青化镇童峪村 | 青化镇童峪村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 89 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县涝川村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县涝川村村委会 | 岐山县故郡涝川村 | 故郡镇涝川村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 90 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县岐阳村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县岐阳村村委会 | 岐山县京当镇岐阳村 | 京当镇岐阳村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县小强村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县小强村村委会 | 岐山县京当镇小强村 | 京当镇小强村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 92 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县北庄村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县北庄村村委会 | 岐山县蒲村镇北庄村 | 蒲村镇北庄村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 93 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县焦六村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县焦六村村委会 | 岐山县青化镇焦六村 | 青化镇焦六村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 94 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县郑家桥村乡村旅游示范村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 岐山县郑家桥村村委会 | 岐山县故郡镇郑家桥村 | 故郡镇郑家桥村 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 其他 | 20 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 95 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山大爷海厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 大爷海景点 | 新建 | 固定 | 15 | A | 委托管理 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 96 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山大文公厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 大文公上行120米处 | 新建 | 固定 | 15 | A | 委托管理 | 企业自筹 | 15 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 97 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山小文公厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 小文公上行1500米处 | 新建 | 固定 | 15 | A | 委托管理 | 企业自筹 | 10 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 98 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县天白山天下索道上站厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 天下索道上站外 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 90 | 2018年8月 | 2018年9月 |
| 99 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山红桦坪厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 红桦坪宿舍旁 | 新建 | 固定 | 20 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 20 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 100 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山红桦坪停车场厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 红桦坪停车场旁 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 120 | 2018年4月 | 2018年6月 |
| 101 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷双洞水帘旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 双洞水帘景点南停车港湾东南角 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年3月 | 2018年6月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷蟠龙湾景点沿线旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 距离蟠龙湾口1公里处 | 改建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 103 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷蟠龙湾景点沿线旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 距离斗姆瀑布200米处 | 改建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 104 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷四嘴灵秀（舒家湾）旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 四嘴灵秀景观石北侧50米处 | 新建 | 固定 | 35 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 105 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷太乙山庄旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 太乙山庄门前路南 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年5月 | 2018年9月 |
| 106 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷神龟宝蛋旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 神龟宝蛋景点休息亭北侧20米处 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 107 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县扶眉战役纪念馆游客服务中心厕所1 | 旅游景区 | 眉县扶眉战役烈士陵园管理处 | 眉县常兴镇扶眉战役纪念馆 | 游客服务中心 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年4月 | 2018年9月 |
| 108 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县扶眉战役纪念馆厕所 | 旅游景区 | 眉县扶眉战役烈士陵园管理处 | 眉县常兴镇扶眉战役纪念馆 | 纪念馆一楼 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年9月 |
| 109 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县兰花宾馆旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 兰花宾馆楼前 | 改建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年7月 | 2018年11月 |
| 110 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县盆景园旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 盆景园处 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年7月 | 2018年11月 |
| 111 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县宝深逸乐园旅游厕所1 | 旅游景区 | 眉县宝深逸乐园 | 眉县滨河新区 | 北大门入口中200米处绿化带景观内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县宝深逸乐园旅游厕所2 | 旅游景区 | 眉县宝深逸乐园 | 眉县滨河新区 | 逸乐温泉水世界养生泡汤池北边 | 新建 | 固定 | 50 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 113 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳广场旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县滨河文化产业投资开发有限公司 | 眉县滨河新区 | 平阳广场西南角 | 新建 | 固定 | 120 | A | 自管 | 企业自筹 | 51 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 114 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳湖公园旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县平阳湖旅游开发服务有限公司 | 眉县滨河新区 | 平阳湖东南角 | 新建 | 固定 | 14 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2018年3月 | 2018年5月 |
| 115 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳湖公园银杏大道旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县滨河文化产业投资开发有限公司 | 眉县滨河新区 | 平阳湖银杏大道旁 | 新建 | 固定 | 150 | A | 自管 | 企业自筹 | 58 | 2018年4月 | 2018年12月 |
| 116 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县柳舟湖畔旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县林业局 | 眉县渭河“百里画廊” | 柳舟湖畔景区 | 新建 | 固定 | 250 | AA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 117 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县渭滨桃浪旅游厕所1 | 旅游景区 | 眉县常兴镇人民政府 | 眉县“百里画廊”常兴段 | 常兴大桥北侧钟鼎广场 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2020年1月 | 2020年10月 |
| 118 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县渭滨桃浪旅游厕所2 | 旅游景区 | 眉县常兴镇人民政府 | 眉县“百里画廊”常兴段 | 常兴大桥北侧经纬广场 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 119 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县常兴镇高速出口厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县常兴镇人民政府 | 眉县常兴镇 | 西宝高速常兴出口 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年3月 | 2018年5月 |
| 120 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县党家寨村大樱桃市场厕所 | 乡村旅游点 | 眉县齐镇党家寨村村委会 | 眉县齐镇党家寨村 | 姜眉路西侧党家寨村大樱桃市场 | 改建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2018年7月 | 2018年10月 |
| 121 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县西凉阁村湿地公园厕所 | 乡村旅游点 | 眉县齐镇西凉阁村村委会 | 眉县齐镇西凉阁村 | 西凉阁村六组湿地公园 | 新建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年6月 | 2018年9月 |
| 122 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县东新街厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县营头镇人民政府 | 眉县营头镇东新街 | 东新街南段文化园旁 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 25 | 2018年1月 | 2018年11月 |
| 123 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县小法仪厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县汤峪镇人民政府 | 眉县汤峪镇小法仪 | 小法仪街道西段 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县楼观塬厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县汤峪镇人民政府 | 眉县汤峪镇楼观塬村 | 楼观塬街道中段 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 125 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县上王村厕所 | 乡村旅游点 | 眉县汤峪镇人民政府 | 眉县汤峪镇上王村 | 上王五组 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年7月 | 2018年12月 |
| 126 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县闫家堡村厕所 | 乡村旅游点 | 眉县汤峪镇人民政府 | 眉县汤峪镇闫家堡村 | 闫家堡二组 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年7月 | 2018年12月 |
| 127 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县千亩荷塘旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县金渠镇河底村村委会 | 眉县渭河百里画廊 | 千亩荷塘，河堤路南 崖下二组段 | 新建 | 固定 | 115 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年1月 | 2018年4月 |
| 128 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门寺收费站旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县旅游发展委员会办公室 | 扶风县段家镇大方村 | 法汤高速法门寺收费站路东 | 新建 | 固定 | 200 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2018年4月 | 2018年7月 |
| 129 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县野河山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 宝鸡法门寺野河山旅游发展有限公司 | 扶风县天度镇鲁马村 | 野河山景区大门广场 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年1月 | 2018年4月 |
| 130 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县宝塔民俗村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 扶风县法门镇宝塔村村委会 | 扶风县法门镇宝塔村 | 宝塔村村部门前 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 131 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县游客服务中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 扶风县旅游发展委员会办公室 | 扶风县城关街道办牛家村 | 关中风情园外餐厅 | 改建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年5月 |
| 132 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县关中风情园旅游厕所 | 旅游餐馆 | 关中风情旅游发展有限公司 | 扶风县城关街道办牛家村 | 关中风情园中餐厅 | 改建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 合作共建 | 20 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 133 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县西府古镇东门旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 西府古镇旅游发展有限公司 | 扶风县城关街道办牛家村 | 西府古镇东门 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 合作共建 | 50 | 2018年6月 | 2018年9月 |
| 134 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县城新区南一路旅游厕所 | 休闲步行街区 | 扶风县城市管理执法局 | 扶风县城关街道后沟村 | 南一路中段南侧 | 改建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年5月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 陕西省 | 宝鸡市 | 法汤高速扶风新区出口旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县城市管理执法局 | 扶风县城关街道办牛家村 | 东大街加油站东侧 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年5月 | 2018年7月 |
| 136 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县博物馆旅游厕所 | 旅游景区 | 扶风县博物馆 | 扶风县城关街道办扶东村 | 老区博物馆后院 | 改建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 137 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县温家大院旅游厕所 | 其他 | 扶风县旅游发展委员会办公室 | 扶风县城关街道办北街村 | 温家大院后院西侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年7月 | 2018年12月 |
| 138 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门灵境园接待大厅厕所 | 旅游景区 | 陕西法门寺文化景区灵境置业有限公司 | 扶风县天度镇中观山法门灵境园内 | 法门灵境园南大门东侧50米接待大厅内 | 改建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 75 | 2018年10月 | 2018年12月 |
| 139 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县闫家村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 千阳县闫家村委会 | 千阳县南寨镇闫家村 | 闫家村村委会附近 | 新建 | 固定 | 18 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年7月 | 2018年10月 |
| 140 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县千湖湿地环保厕所 | 旅游景区 | 千湖湿地公园有限公司 | 千阳县城关镇王家坪 | 秦风民俗园入口附近 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 141 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县新西村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡四季绿化工程有限公司 | 千阳县南寨镇新西村 | 丰台堡子入口附近 | 新建 | 固定 | 30 | A | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 142 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县苹果大道厕所 | 旅游线路沿线 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县苹果大道 | 南寨镇新西村以西 | 新建 | 固定 | 22 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年1月 | 2018年3月 |
| 143 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县双庙塬村旅游厕所 | 旅游景区 | 千阳县双庙塬村委会 | 千阳县张家塬镇双庙塬村 | 双庙塬村广场附近 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 25 | 2018年1月 | 2018年3月 |
| 144 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县苹果园厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县朝阳村北 | 朝阳村以北 | 改建 | 固定 | 10 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2018年3月 | 2018年4月 |
| 145 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县游客服务中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 宝鸡运输集团公司 | 陇县游客服务中心 | 关山大道千邑路十字路口 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年3月 | 2018年6月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所1 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S1#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S1#楼1层 | 新建 | 固定 | 66.5 | AA | 自管 | 企业自筹 | 19 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 147 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所2 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S4#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S4#楼1层 | 新建 | 固定 | 39.06 | AA | 自管 | 企业自筹 | 11 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 148 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所3 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S7#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S7#楼1层 | 新建 | 固定 | 61.38 | AA | 自管 | 企业自筹 | 18 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 149 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所4 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S8#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S8#楼1层 | 新建 | 固定 | 61.38 | AA | 自管 | 企业自筹 | 18 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 150 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县秦源文化产业园旅游厕所5 | 休闲步行街区 | 秦源文化产业园工会委员会 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S10#楼1层 | 陇县秦源文化产业园大秦北市S10#楼1层 | 新建 | 固定 | 104.16 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 151 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原驼铃谷环保厕所 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心32公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 152 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山大峡谷环保厕所1 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心26公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 153 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山大峡谷环保厕所2 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心25公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 154 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所1 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 70 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 155 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所2 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 70 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 156 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所3 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年3月 | 2018年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所4 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 158 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所5 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 159 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区龙潭广场厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 龙门洞景区龙潭广场入口50米处 | 改建 | 固定 | 96 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年1月 | 2018年12月 |
| 160 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区检票处厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 龙门洞景区检票处100米处 | 改建 | 固定 | 76 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年1月 | 2018年12月 |
| 161 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县新集川镇新集川村旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 陇县新集川镇新集川村委会 | 陇县新集川镇新集川村 | 新集川镇新集川村 | 新建 | 固定 | 150.1 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2018年1月 | 2018年7月 |
| 162 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县八渡镇杨家庄村游客服务中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 陇县八渡镇人民政府 | 陇县八渡镇杨家庄村 | 杨家庄游客服务中心 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 其他 | 政府投资 | 70 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 163 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县天成镇雷音山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 雷音山旅游公司 | 陇县天成镇范家营村雷音山景区 | 天成镇范家营村雷音山景区门楼西 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 164 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县天成镇雷音山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 雷音山旅游公司 | 陇县天成镇范家营村雷音山景区 | 天成镇范家营村雷音山景区门楼东 | 新建 | 固定 | 130 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 165 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县城东入口厕所 | 休闲步行街区 | 太白县住建局 | 太白县东大街东入口 | 国税局对面 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 166 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县城区北入口厕所 | 休闲步行街区 | 太白县住建局 | 太白县东大街西入口 | 太白县党校侧面 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 167 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县汉源路厕所 | 休闲步行街区 | 太白县住建局 | 太白县北大街十字 | 原药材公司背面 | 新建 | 固定 | 66 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 168 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区大箭沟景区旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县黄柏塬原生态风景区 | 太白县大箭沟景区 | 停车场 | 改建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2018年4月 | 2018年5月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区镇区旅游厕所 | 旅游集散中心 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县黄柏塬镇区 | 镇区入口 | 新建 | 固定 | 79 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 170 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区镇区停车场旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县黄柏塬原生态风景区 | 太白县黄柏塬镇区 | 镇区停车场 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 171 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区核桃坪景区旅游厕所1 | 乡村旅游点 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县核桃坪村五组 | 核桃坪村五组 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 12 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 172 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区核桃坪景区旅游厕所2 | 乡村旅游点 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县核桃坪村四组 | 核桃坪村四组 | 新建 | 固定 | 21 | A | 自管 | 政府投资 | 12 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 173 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区核桃坪景区旅游厕所3 | 乡村旅游点 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县核桃坪村三组 | 核桃坪村三组 | 新建 | 固定 | 22 | A | 自管 | 政府投资 | 12 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 174 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县黄柏塬原生态风景区核桃坪景区旅游厕所4 | 乡村旅游点 | 太白县黄柏塬镇人民政府 | 太白县核桃坪村一组 | 核桃坪村一组 | 新建 | 固定 | 23 | A | 自管 | 政府投资 | 12 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 175 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所1 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场石头小筑 | 滑雪场石头小筑 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 176 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所2 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场接待中心 | 滑雪场接待中心 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2019年5月 |
| 177 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所3 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场雪具大厅 | 滑雪场雪具大厅 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2019年5月 |
| 178 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所4 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场儿童乐园 | 滑雪场儿童乐园 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2019年5月 |
| 179 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所5 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场 | 滑雪小镇 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2018年4月 | 2019年5月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县药王谷风景区厕所 | 旅游景区 | 太白县药王谷风景区 | 太白县药王谷景区大门 | 景区大门 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年4月 | 2018年5月 |
| 181 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县衙岭三国文化主题公园厕所 | 旅游线路沿线 | 太白县生态办 | 太白县药王谷景区入口 | 停车场 | 改建 | 固定 | 75 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 182 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县城区旅游服务中心厕所 | 旅游集散中心 | 太白县住建局 | 太白县住建局西侧 | 太白县住建局西侧100m | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 183 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县自行车慢行道路沿线旅游厕所1 | 旅游线路沿线 | 太白县交通运输局 | 太白县塘口村段 | 云溪谷花海观赏点 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 184 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县自行车慢行道路沿线旅游厕所2 | 旅游线路沿线 | 太白县交通运输局 | 太白县拐里村段 | 雪岭农业观光示范园点 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年5月 | 2018年12月 |
| 185 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县212省道长滩坝村部队桥头厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县黄牛铺镇政府 | 凤县黄牛铺镇长滩坝村 | 凤县黄牛铺镇长滩坝村 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 186 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县212省道凤州镇龙口牌楼厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县凤州镇政府 | 凤县凤州镇楼口社区 | 凤县凤州镇楼口社区 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 187 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县县城凤中路厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县园林环卫局 | 凤县县城凤中路 | 凤县县城凤中路 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年6月 | 2019年5月 |
| 188 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县316国道留凤关镇街道厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县留凤关镇政府 | 凤县留凤关镇街道 | 凤县留凤关镇街道 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 189 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县双唐红旅游专线唐藏镇厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县唐藏镇政府 | 凤县唐藏镇双唐红旅游专线路边 | 凤县唐藏镇双唐红旅游专线路边 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 190 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县双唐红旅游专线红花铺镇厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县红花铺镇政府 | 凤县红花镇双唐红旅游专线入口处 | 凤县红花镇双唐红旅游专线入口处 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 191 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县东河桥豆腐广场厕所 | 乡村旅游点 | 凤县黄牛铺镇政府 | 凤县黄牛铺镇东河桥村 | 凤县黄牛铺镇东河桥村 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年3月 | 2018年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县永生村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县红花铺镇政府 | 凤县红花铺镇永生村 | 凤县红花铺镇永生村 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 193 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县陈家湾村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县双石铺镇政府 | 凤县双石铺镇 陈家湾村广场 | 凤县双石铺镇 陈家湾村广场 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 194 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县草店村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县双石铺镇政府 | 凤县双石铺镇 草店村广场 | 凤县双石铺镇 草店村广场 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 195 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤凰湖景区厕所 | 旅游景区 | 凤县园林环卫局 | 凤县县城城南广场 | 凤县县城城南广场 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 196 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤凰湖景区工合纪念馆厕所 | 旅游景区 | 凤县博物馆 | 凤县凤中路工合纪念馆内 | 凤县凤中路工合纪念馆内 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年3月 | 2018年8月 |
| 197 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县童山古城旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇城关村 | 童山古城城隍庙西侧 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 198 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县慈善寺景区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇城关村慈善寺景区 | 慈善寺景区停车场东侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 199 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县千佛院旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇西坊村 | 千佛院景区入口处 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 200 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县西海苑东侧旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇西海苑景区 | 西海苑荷花池东侧 | 新建 | 固定 | 160 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 201 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县凤凰山广场旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县旅游局 | 麟游县九成宫镇西海苑景区 | 凤凰山广场西侧 | 新建 | 固定 | 160 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 202 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北环线崔木风韵旅游点厕所 | 旅游线路沿线 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木镇杨家沟村 | 崔木风韵景点西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 203 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北环线招贤爱情谷旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 麟游县招贤镇政府 | 麟游县招贤镇阁头寺村 | 爱情谷观景台西南方 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 204 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北环线曦亭引贤旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 麟游县招贤镇政府 | 麟游县招贤镇阁头寺村 | 曦亭引贤西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县桑树塬稻草艺术园旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇桑树塬村 | 稻草艺术院公路西侧 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 206 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县崔木知青大院旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木镇崔木村 | 知青大院东侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 45 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 207 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县永安县城入口服务区旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇永安村 | 服务区停车场北侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 208 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县西坡县城入口服务区旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县两亭镇政府 | 麟游县两亭镇西坡村 | 服务区停车场北侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 209 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县石臼山灵池寺景区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇城关村 | 灵池寺西侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 210 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县青岛光伏工业旅游示范区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县九成宫镇 | 麟游县九成宫镇丰塬村 | 光伏农业园内 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 211 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新生态体育公园厕所1 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新生态体育公园 | 高新生态体育公园 | 新建 | 固定 | 130 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年3月 | 2018年9月 |
| 212 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新生态体育公园厕所2 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新生态体育公园 | 高新生态体育公园 | 新建 | 固定 | 130 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2018年3月 | 2018年9月 |
| 213 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新11路厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新11路西侧 | 高新11路西侧 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年9月 |
| 214 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区连霍高速西侧厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 连霍高速磻溪出口 | 连霍高速磻溪出口 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 215 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区寨子路厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城寨子路 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年4月 | 2018年10月 |
| 216 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区王家路厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城王家路 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 217 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区党家路西侧厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城党家路 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 218 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新27路厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新27路西 | 高新27路西 | 新建 | 固定 | 75 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2018年7月 | 2018年10月 |
| 219 | 陕西省 | 宝鸡市 | 通天河景区旅游厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 辛家山林业局 | 通天河森林公园 | 通天河森林公园内 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年4月 | 2018年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 陕西省 | 宝鸡市 | 通天河景区旅游厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 辛家山林业局 | 通天河森林公园 | 通天河森林公园内 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年4月 | 2018年8月 |
| 221 | 陕西省 | 宝鸡市 | 嘉陵江源头景区厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 马头滩林业局 | 嘉陵江源头景区 | 嘉陵江源头景区内 | 新建 | 固定 | 90 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 45（政府投资20） | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 222 | 陕西省 | 宝鸡市 | 嘉陵江源头景区厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 马头滩林业局 | 嘉陵江源头景区 | 嘉陵江源头景区内 | 新建 | 固定 | 90 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 45（政府投资20） | 2018年5月 | 2018年10月 |
| 223 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙源湿地公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 眉县林业局 | 龙源湿地公园内 | 龙源湿地公园内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 224 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙源湿地公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 眉县林业局 | 龙源湿地公园内 | 龙源湿地公园内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 225 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙源湿地公园厕所3（市林业局） | 旅游景区 | 眉县林业局 | 龙源湿地公园内 | 龙源湿地公园内 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 226 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙源湿地公园厕所4（市林业局） | 旅游景区 | 眉县林业局 | 龙源湿地公园内 | 龙源湿地公园内 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 55 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 227 | 陕西省 | 宝鸡市 | 雍城湖湿地公园厕所（市林业局） | 旅游景区 | 凤翔县林业局 | 雍城湖湿地公园 | 雍城湖湿地公园 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 其他 | 80 | 2018年1月 | 2018年5月 |
| 228 | 陕西省 | 宝鸡市 | 北坡森林公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 陈仓区林业局 | 北坡森林公园内 | 北坡森林公园内 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 10 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 229 | 陕西省 | 宝鸡市 | 北坡森林公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 陈仓区林业局 | 北坡森林公园内 | 北坡森林公园内 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 10 | 2018年5月 | 2018年8月 |
| 230 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育馆南厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体育馆内 | 体育馆内南 | 改建 | 固定 | 36 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 231 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育馆大院厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体育馆大院内 | 体育馆大院内 | 改建 | 固定 | 54 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 232 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育馆北厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体院馆内 | 体院馆内北 | 改建 | 固定 | 36 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 233 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育场南侧厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体育场南侧 | 体育场南侧 | 改建 | 固定 | 75 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年6月 | 2018年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理 形式 | 筹资形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | 陕西省 | 宝鸡市 | 体育场北侧厕所（市体育局） | 其他 | 市体育局 | 体育场北侧 | 体育场北侧 | 改建 | 固定 | 75 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2018年6月 | 2018年8月 |
| 235 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县岐渭水利风景区厕所（市水利局） | 旅游线路沿线 | 岐山县渭河综合治理领导小组办公室 | 岐渭水利风景区 | 岐山县蔡家坡镇渭河北岸 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 236 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千湖水利风景名胜区旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 陕西省千湖水利风景名胜区入口处 | 宝鸡市陈仓区贾村镇冯家山水鱼场 | 改建 | 固定 | 45 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2018年7月 | 2018年12月 |
| 237 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤州村厕所（市水利局） | 乡村旅游点 | 凤县凤州镇政府 | 凤县凤州镇凤州村老街道 | 凤县凤州镇凤州村老街道 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 25 | 2018年3月 | 2018年9月 |
| 238 | 陕西省 | 宝鸡市 | 七星河水利风景区 北广场旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 扶风县七星河管理站 | 七星河水利 风景区北广场 | 七星河水利风景区 北广场停车场东北角 | 新建 | 固定 | 200 | A | 自管 | 政府投资 | 80 | 2018年3月 | 2018年12月 |
| 239 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白山游客服务中心厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西太白山旅游区管委会 | 太白山游客服务中心 | 太白山游客服务中心广场 | 新建 | 固定 | 300 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 150 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 240 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白山天下索道下站广场厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西太白山旅游区管委会 | 太白山天下索道 | 太白山天下索道下站广场 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 241 | 陕西省 | 宝鸡市 | 西府印象玫瑰谷厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 西府印象农业科技公司 | 眉县营头镇大理村 | 眉县营头镇大理村三组 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 企业自筹 | 23 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 242 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区爱迪水岸养生庄园服务中心厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡爱迪科技发展有限公司 | 爱迪水岸庄园游客服务中心 | 高新十四路东一号 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 合作共建 | 80 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 243 | 陕西省 | 宝鸡市 | 新育庄园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡市新育生态农业发展有限公司 | 宝鸡市陈仓区新育生态庄园 | 陈仓区慕仪镇齐西村 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2018年3月 | 2018年6月 |
| 244 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县雪岭现代农业园区游客服务中心厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西太白雪岭生态农业发展有限公司 | 太白县雪岭现代农业园区 | 太白县咀头镇黄凤山村 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 10 | 2018年4月 | 2018年8月 |

2019年旅游厕所建设管理计划表

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 |  | 业主单位 |  | 地址 |  | 详细方位 |  | 建设性质 |  | 厕所类别 |  | 面积 （平方米） |  | 拟建设等级 |  | 管理形式 |  | 筹资形式 |  | 计划投资 (万元） |  | 计划开工 日期 |  | 计划完工 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所 | 旅游景区 |  | 陕西一鼎置业有限公司 |  | 金台区西府天地景区 |  | 西府老街二期2号会馆 |  | 新建 |  | 固定 |  | 78 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 55 |  | 2019年1月 |  | 2019年12月 |  |
| 2 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所 | 旅游景区 |  | 陕西一鼎置业有限公司 |  | 金台区西府天地景区 |  | 西府老街二期9号会馆 |  | 新建 |  | 固定 |  | 78 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 55 |  | 2019年1月 |  | 2019年12月 |  |
| 3 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所 | 旅游景区 |  | 陕西一鼎置业有限公司 |  | 金台区西府天地景区 |  | 西府老街二期12号会馆 |  | 新建 |  | 固定 |  | 78 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 55 |  | 2019年1月 |  | 2019年12月 |  |
| 4 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区硖石镇车辙村旅游厕所 | 乡村旅游点 |  | 金台区硖石镇政府 |  | 金台区硖石镇车辙村 |  | 娘娘泉旁 |  | 改建 |  | 固定 |  | 40 |  | A |  | 自管 |  | 政府投资 |  | 13 |  | 2019年1月 |  | 2019年12月 |  |
| 5 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区古大散关景区旅游厕所2 | 旅游景区 |  | 宝鸡市渭滨区古大散关文化博览馆 |  | 川陕公路19公里处 |  | 宝鸡古大散关景区内 |  | 改建 |  | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 6 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区茵香河文化旅游区旅游厕所3 | 旅游景区 |  | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 |  | 茵香河文化旅游区 |  | 茵香河文化旅游区内 |  | 新建 |  | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 7 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区茵香河文化旅游区旅游厕所4 | 旅游景区 |  | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 |  | 茵香河文化旅游区 |  | 茵香河文化旅游区内 |  | 新建 |  | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 8 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜河沿岸旅游厕所3 | 休闲步行街区 |  | 渭滨区住建局 |  | 渭滨区清姜河沿岸 |  | 渭滨区清姜河东岸 |  | 新建 |  | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 政府投资 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 9 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜河沿岸旅游厕所4 | 休闲步行街区 |  | 渭滨区住建局 |  | 渭滨区清姜河沿岸 |  | 渭滨区清姜河西岸 |  | 新建 |  | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 自管 |  | 政府投资 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 10 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河北路旅游厕所5 | 旅游线路沿线 |  | 渭滨区园林环卫处 |  | 渭滨区滨河北路西段 |  | 渭滨区新渭路南头 |  | 改建 |  | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 11 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区游园路旅游厕所 | 旅游线路沿线 |  | 渭滨区园林环卫处 |  | 渭滨区游园路西段 |  | 渭滨区西宝路北头西侧 |  | 改建 |  | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 12 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区高家镇巨福路旅游厕所 | 旅游线路沿线 |  | 渭滨区园林环卫处 |  | 渭滨区高家镇巨福路南段 |  | 中铁工程机械有限公司对面 |  | 新建 |  | 固定 |  | 80 |  | AA |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |
| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 |  | 地址 |  | 详细方位 |  | 建设性质 |  | 厕所类别 |  | 面积 （平方米） |  | 拟建设等级 |  | 管理形式 |  | 筹资形式 |  | 计划投资 (万元） |  | 计划开工 日期 |  | 计划完工 日期 |  |  |
| 13 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区南关路旅游厕所 | 休闲步行街区 | 渭滨区南关路社区 |  | 渭滨区南关路中段 |  | 渭滨区南关桥下西侧 |  | 改建 |  | 固定 |  | 80 |  | A |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 14 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区清姜路旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 渭滨区姜谭路社区 |  | 渭滨区清姜路中段 |  | 渭滨区西一路东头 |  | 改建 |  | 固定 |  | 80 |  | A |  | 委托管理 |  | 政府投资 |  | 20 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 15 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 吴山景区 |  | 宝鸡市陈仓区新街镇的庙川村 |  | 吴山景区（山上） |  | 新建 |  | 固定 |  | 25 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 16 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区吴山景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 吴山景区 |  | 宝鸡市陈仓区新街镇的庙川村 |  | 吴山景区（山上） |  | 新建 |  | 固定 |  | 25 |  | AA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 17 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区东关街道西秦村旅游厕所 | 其他 | 陈仓区东关街道西秦村村委会 |  | 陈仓区东关街道西秦村 |  | 南昌宫西侧 |  | 新建 |  | 固定 |  | 50 |  | A |  | 自管 |  | 其他 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 18 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区安平沟森林公园旅游厕所 | 旅游景区 | 安平沟森林公园 |  | 安平沟森林公园 |  | 安平沟森林公园主景区内 |  | 改建 |  | 固定 |  | 50 |  | A |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 50 |  | 2019年3月 |  | 2019年10月 |  |  |
| 19 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区养心苑旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 |  | 凤翔县灵山旅游景区 |  | 养心苑内 |  | 新建 |  | 固定 |  | 60 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 100 |  | 2019年2月 |  | 2019年11月 |  |  |
| 20 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区观光农业园旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 |  | 凤翔县灵山旅游景区 |  | 观光农业园 |  | 新建 |  | 固定 |  | 60 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 100 |  | 2019年4月 |  | 2020年1月 |  |  |
| 21 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区游客接待中心旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 |  | 凤翔县灵山旅游景区 |  | 游客接待中心内 |  | 新建 |  | 固定 |  | 100 |  | AAA |  | 自管 |  | 企业自筹 |  | 120 |  | 2019年2月 |  | 2019年12月 |  |  |
| 22 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县大海子村旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县大海子村委会 |  | 凤翔县陈村镇大海子村 |  | 大海子村内 |  | 新建 |  | 固定 |  | 40 |  | A |  | 委托管理 |  | 企业自筹 |  | 40 |  | 2019年3月 |  | 2019年11月 |  |  |
| 23 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县藏龙山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县藏龙山开发管理公司 |  | 凤翔县姚家沟镇太白庙村 |  | 骆驼峡内 |  | 新建 |  | 固定 |  | 20 |  | A |  | 委托管理 |  | 企业自筹 |  | 30 |  | 2019年4月 |  | 2020年1月 |  |  |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县南海山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县洛峪村村委会 | 凤翔县姚家沟镇洛峪村 | 百佛寺旁 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年7月 | 2020年5月 |
| 25 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县金马山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县亢家河村村委会 | 凤翔县姚家沟镇亢家河村 | 洛亢路旁 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年2月 | 2019年10月 |
| 26 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县雍城湖水利风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县水利局 | 凤翔县雍城湖水利风景区 | 景区环湖步道南侧 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2019年1月 | 2019年10月 |
| 27 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县长青镇区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县长青镇人民政府 | 凤翔县长青镇主街道 | 宝冯公路南侧 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年3月 | 2019年10月 |
| 28 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县西府大道旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县城关镇人民政府 | 凤翔县城关镇西府大道 | 饮凤苑与西府大道入口处 | 新建 | 固定 | 60 | A | 委托管理 | 合作共建 | 70 | 2019年2月 | 2019年11月 |
| 29 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县柳林镇区旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 凤翔县柳林镇人民政府 | 凤翔县柳林镇主街道 | 柳林镇主街道北侧 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年2月 | 2019年10月 |
| 30 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县周公庙风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 岐山县周公庙管理处 | 岐山县董家台村 | 周公庙景区办公楼北侧 | 新建 | 固定 | 70 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 31 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县展示中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 岐山县旅游委 | 岐山县城礼乐路 | 县城礼乐路北 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 32 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县周原广场旅游厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城周原广场 | 县城周原广场东 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年1月 | 2019年6月 |
| 33 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县凤鸣市场厕所 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城凤鸣市场 | 县城凤鸣市场西南角 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年3月 | 2019年6月 |
| 34 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山七女峰厕所1 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 七女峰旅游人行步道旁 | 新建 | 固定 | 12 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 50 | 2019年6月 | 2019年8月 |
| 35 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山七女峰厕所2 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 七女峰旅游人行步道旁 | 新建 | 固定 | 12 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 50 | 2019年6月 | 2019年8月 |
| 36 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山七女峰厕所3 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 七女峰旅游人行步道旁 | 新建 | 固定 | 12 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 50 | 2019年6月 | 2019年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县太白山开天关厕所 | 旅游景区 | 陕西太白山国家森林公园 | 眉县陕西太白山国家森林公园 | 牡丹沟口 | 新建 | 固定 | 300 | AA | 委托管理 | 企业自筹 | 300 | 2019年5月 | 2019年6月 |
| 38 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷观音寺旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 观音寺院墙外东10米处 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2019年5月 | 2019年9月 |
| 39 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷蟠龙湾旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 污水处理场北侧 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 40 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷药王谷旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 药王谷北侧停车场处 | 新建 | 固定 | 25 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 41 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县扶眉战役纪念馆厕所 | 旅游景区 | 眉县扶眉战役烈士陵园管理处 | 眉县常兴镇扶眉战役纪念馆 | 纪念馆二楼 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2019年1月 | 2019年10月 |
| 42 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红豆园旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 红豆园处 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 43 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县樱花路旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 樱花路北段 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 44 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县张载祠旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县张载祠文物管理所 | 眉县横渠镇西街045号 | 张载祠西北角消防泵旁 | 改建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2019年1月 | 2019年5月 |
| 45 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县张载墓旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县张载祠文物管理所 | 眉县横渠镇大镇村 | 张载墓大门对面 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2019年1月 | 2019年5月 |
| 46 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳湖公园北侧旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县平阳湖旅游开发服务有限公司 | 眉县滨河新区 | 平阳湖码头旁 | 新建 | 固定 | 120 | A | 自管 | 企业自筹 | 51 | 2018年12月 | 2019年10月 |
| 47 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县营头镇旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县营头镇人民政府 | 眉县营头镇东新街 | 东新街北段 | 新建 | 固定 | 18 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年1月 | 2019年11月 |
| 48 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县宁渠村厕所 | 旅游线路沿线 | 眉县金渠宁渠村村委会 | 眉县金渠镇宁渠村 | 村口游园对面 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年4月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县西宝高速绛帐出口旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县旅游发展委员会办公室 | 扶风县绛帐镇邓家村 | 绛帐收费站出口南侧 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2019年2月 | 2019年6月 |
| 50 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县周原博物馆旅游厕所 | 旅游景区 | 周原博物馆 | 扶风县法门镇庄白村 | 周原博物馆大门西侧 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 51 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县董甲山庄旅游厕所 | 乡村旅游点 | 董甲山庄旅游发展有限公司 | 扶风县午井镇田家河村 | 董甲山庄大门口南侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 合作共建 | 20 | 2019年8月 | 2019年11月 |
| 52 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县扶杨生态园旅游厕所 | 乡村旅游点 | 陕西扶杨生态农业有限公司 | 扶风县城关街道办牛家村 | 扶杨生态园宾馆楼南侧 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 合作共建 | 30 | 2019年6月 | 2019年8月 |
| 53 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县渭河十里花海旅游厕所 | 旅游景区 | 扶风县水利局 | 扶风县绛帐镇前进村 | 绛汤高速渭河北岸出口 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 14 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 54 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县佛光大道旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县城市管理执法局 | 扶风县法门镇均宜村 | 均宜村和佛光路口 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 自管 | 政府投资 | 14 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 55 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门镇新镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 法门镇人民政府 | 扶风县法门镇宝塔村 | 法门镇市民中心广场 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 56 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门镇老镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 法门镇人民政府 | 扶风县法门镇美阳村 | 法门镇老镇区法门法庭西侧 | 改建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2019年5月 | 2019年8月 |
| 57 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县宝丰村果园厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县宝丰村 | 宝丰村以北 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2019年1月 | 2019年3月 |
| 58 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县望鲁台旅游厕所 | 旅游景区 | 望鲁台景区管理处 | 千阳县城关镇 | 望鲁台景区顶上 | 新建 | 移动 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年5月 | 2019年8月 |
| 59 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县新民村果园厕所 | 乡村旅游点 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县北坡 | 新民村以北 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2019年1月 | 2019年3月 |
| 60 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县城关苗圃果园厕所 | 旅游线路沿线 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县城关苗圃 | 千阳县城以西 | 改建 | 固定 | 10 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2019年3月 | 2019年4月 |
| 61 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原秋菊山庄环保厕所 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心16公里 | 新建 | 固定 | 250 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 110 | 2019年3月 | 2019年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原蒙古部落环保厕所1 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 沈家川 | 新建 | 固定 | 115 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 63 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原蒙古部落环保厕所2 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 沈家川 | 新建 | 固定 | 115 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 64 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所6 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 65 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所7 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 66 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所8 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 67 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所9 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 68 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区水上乐园厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 陇县龙门洞景区水上乐园30米处 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 69 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区溪之源廊架厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 陇县龙门洞景区溪之源廊架30米处 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 70 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县自行车慢行道路沿线旅游厕所3 | 旅游线路沿线 | 太白县交通运输局 | 太白县黄凤山村 | 黄凤山村广场 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 71 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县青峰峡森林公园旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县青峰峡森林公园 | 太白县青峰峡景区步道环线 | 景区步道环线 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 30 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 72 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所2 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场接待中心 | 滑雪场接待中心 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 73 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所3 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场雪具大厅 | 滑雪场雪具大厅 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 74 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县药王谷风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县药王谷风景区 | 太白县药王谷第二停车场 | 第二停车场 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 75 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县药王谷风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 太白县药王谷风景区 | 太白县药王谷石锅瀑布 | 石锅瀑布 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年5月 | 2019年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县小华山景点旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 太白县生态办 | 太白县太洋公路小华山节点 | 停车场 | 改建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 20 | 2019年5月 | 2019年12月 |
| 77 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县316国道酒奠梁厕所 | 旅游线路沿线 | 凤县留凤关镇政府 | 凤县留凤关镇酒奠梁顶 | 凤县留凤关镇酒奠梁顶 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 78 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县宝汉高速坪坎服务区厕所1 | 旅游线路沿线 | 宝汉高速管理处 | 凤县坪坎镇宝汉高速服务区 | 凤县坪坎镇宝汉高速服务区 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 79 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县宝汉高速坪坎服务区厕所2 | 旅游线路沿线 | 宝汉高速管理处 | 凤县坪坎镇宝汉高速服务区 | 凤县坪坎镇宝汉高速服务区 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 80 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤州村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县凤州镇政府 | 凤县凤州镇凤州村老街道 | 凤县凤州镇凤州村老街道 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 81 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县安沟门村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县双石铺镇政府 | 凤县双石铺镇安沟门广场 | 凤县双石铺镇 安沟门广场 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 82 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县马场村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县双石铺镇政府 | 凤县双石铺镇安沟门广场 | 凤县双石铺镇 安沟门广场 | 改建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 83 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县酒铺村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县留凤关镇政府 | 凤县留凤关酒铺村广场 | 凤县留凤关酒铺村广场 | 改建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 84 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县沙坝村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县河口镇政府 | 凤县河口镇沙坝村广场 | 凤县河口镇沙坝村广场 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 85 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县安河寺村厕所 | 乡村旅游点 | 凤县河口镇政府 | 凤县河口安河寺村广场 | 凤县河口安河寺村广场 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2019年3月 | 2019年8月 |
| 86 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县石臼山森林公园厕所 | 旅游景区 | 麟游县林业局 | 麟游县安舒庄林场厂部 | 安舒庄林场厂部 | 新建 | 固定 | 120 | A | 自管 | 政府投资 | 55 | 2019年4月 | 2019年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县青莲山公园厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县住建局 | 九成宫镇青莲山广场 | 广场东南角 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 88 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县官坪西路厕所 | 旅游线路沿线 | 麟游县住建局 | 九成宫镇官坪西路 | 官坪西路与永安路交汇处 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 89 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县官坪新区厕所 | 休闲步行街区 | 麟游县住建局 | 九成宫镇官坪新区 | 官坪B区与C区交汇处 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 90 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县南坊湿地公园旅游厕所 | 休闲步行街区 | 麟游县水利局 | 九成宫镇南坊新城 | 南坊新城河北 | 新建 | 固定 | 120 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 91 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北马坊湿地公园旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县文广局 | 九成宫镇西海苑 | 北马坊后东岸 | 新建 | 固定 | 120 | A | 委托管理 | 政府投资 | 60 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 92 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县石鼓峡养生度假区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县文广局 | 九成宫镇澄铭窑村 | 石鼓峡生态餐厅西侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 93 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县酒房万家城传统村落旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县酒房镇政府 | 麟游县酒房镇万家城村 | 万家城村入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 94 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县两亭镇羊引关入口区厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县文广局 | 麟游县两亭镇南沟河 | 凤翔与麟游交界处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 95 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县崔木镇彬县入口区厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县文广局 | 麟游县崔木镇北王村 | 北王与彬县交界处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 96 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县崔木街道旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木街道 | 崔木街道北入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 97 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县招贤街道旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县招贤镇政府 | 麟游县招贤街道 | 招贤街道沿风情街东侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 98 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县两亭街道旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县两亭镇政府 | 麟游县两亭街道 | 两亭街道南入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 委托管理 | 政府投资 | 40 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 99 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县永安村乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县九成镇政府 | 九成宫镇永安村 | 永安新村路南 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 45 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 100 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县良舍村乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县九成宫镇政府 | 九成宫镇良舍村 | 良舍街道路南 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2019年4月 | 2019年10月 |
| 101 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县阁头寺乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县招贤镇政府 | 招贤镇阁头寺村 | 阁头寺街道西段路南 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2019年4月 | 2019年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区高新31路厕所 | 乡村旅游点 | 高新城乡建设局 | 高新区高新31路 | 高新31路 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 103 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区钓鱼台景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 高新区钓鱼台管委会 | 钓鱼台景区 | 钓鱼台景区 | 改建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 104 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区钓鱼台景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 高新区钓鱼台管委会 | 钓鱼台景区 | 钓鱼台景区 | 改建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 105 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城1号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 106 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城2号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 107 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城3号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 108 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城4号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 109 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城5号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 110 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城6号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 111 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城7号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 112 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城8号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 113 | 陕西省 | 宝鸡市 | 崛山森林公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 岐山县林业局 | 崛山森林公园 | 崛山森林公园内 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 36 | 2019年7月 | 2019年9月 |
| 114 | 陕西省 | 宝鸡市 | 落星湾湿地公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 岐山县林业局 | 落星湾湿地公园 | 落星湾湿地公园内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 6 | 2019年5月 | 2019年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县岐渭水利风景区厕所（市水利局） | 旅游线路沿线 | 岐山县渭河综合治理领导小组办公室 | 岐渭水利风景区 | 岐山县蔡家坡镇渭河北岸 | 新建 | 固定 | 15 | A | 自管 | 政府投资 | 8 | 2019年3月 | 2019年12月 |
| 116 | 陕西省 | 宝鸡市 | 黄柏塬风景区旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西黄柏塬生态文化有限责任公司 | 太白县黄柏塬镇黄柏塬村 | 太白县黄柏塬镇太洋公路70公里处 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 110 | 2019年1月 | 2019年6月 |
| 117 | 陕西省 | 宝鸡市 | 青峰峡森林公园旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西丝绸之路股份有限公司 | 太白县桃川镇杜家庄村青峰峡 | 太白县桃川镇姜眉公路53公里处 | 新建 | 固定 | 300 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 160 | 2019年1月 | 2019年6月 |
| 118 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白山下板寺厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西太白山旅游区管委会 | 太白山国家森林公园下板寺 | 太白山国家森林公园下板寺停车场 | 新建 | 固定 | 240 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 130 | 2019年3月 | 2019年6月 |
| 119 | 陕西省 | 宝鸡市 | 龙凤广场厕所（市水利局） | 旅游景区 | 陕西太白山旅游区管委会 | 太白山龙凤广场 | 太白山龙凤广场西北角 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年3月 | 2019年6月 |
| 120 | 陕西省 | 陕西省 | 陕西省千湖水利风景名胜区旅游厕所（市水利局） | 旅游景区 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 陕西省千湖水利风景名胜区 | 宝鸡市凤翔县长青镇冯家山水库枢纽 | 新建 | 固定 | 45 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2019年6月 | 2019年12月 |
| 121 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔玉燕山蝴蝶谷景区厕所 （市农业局） | 乡村旅游点 | 凤翔县丰茂种植养殖专业合作社 | 凤翔县凤翔玉燕山庄 | 玉燕山蝴蝶谷内 | 新建 | 固定 | 153.5 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 122 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县寸土生态堰河采摘园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西寸土生态农业有限公司 | 岐山县堰河村余新庄 | 104道距宝鸡51公里处 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 企业自筹 | 26 | 2019年5月 | 2019年10月 |
| 123 | 陕西省 | 宝鸡市 | 美阳农家乐休闲园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 法门镇美阳村村委会 | 扶风县法门镇美阳村 | 法门镇美阳村 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 合作共建 | 60 | 2019年4月 | 2019年7月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶杨生态观光园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西扶杨农业生态科技股份有限公司 | 扶风县城关镇豆村农场 | 城关镇豆村农场 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 合作共建 | 60 | 2019年4月 | 2019年7月 |
| 125 | 陕西省 | 宝鸡市 | 秦川牛农耕体验园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西秦川牛业有限公司 | 扶风县段家镇街道 | 段家镇街道 | 新建 | 固定 | 240 | AA | 自管 | 合作共建 | 100 | 2019年4月 | 2019年7月 |
| 126 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县齐峰秦岭生态农庄厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西齐峰果业有限责任公司 | 眉县汤峪镇新联村 | 新联村二郎沟村 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2019年3月 | 2019年9月 |
| 127 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县茂龙生态园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西茂龙农林科技发展有限公司 | 川陕路212省道茂龙庄园 | 凤县凤州镇茂龙庄园院内 | 新建 | 固定 | 235 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 130 | 2019年3月 | 2019年7月 |
| 128 | 陕西省 | 宝鸡市 | 省级休闲农业示范点陕西石鼓现代农业园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡恒森农业开发有限公司 | 渭滨区石鼓镇刘家村二组 | 陕西石鼓现代农业园内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 36 | 2019年5月 | 2019年6月 |
| 129 | 陕西省 | 宝鸡市 | 省级休闲农业示范点陕西石鼓现代农业园厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡恒森农业开发有限公司 | 渭滨区石鼓镇刘家村二组 | 陕西石鼓现代农业园内 | 新建 | 移动 | 10 | A | 自管 | 企业自筹 | 6.8 | 2019年5月 | 2019年6月 |
| 130 | 陕西省 | 宝鸡市 | 市级休闲农业示范点陕西百老泉农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西百老泉农业旅游观光有限公司 | 渭滨区高家镇高家村 | 渭滨区高家镇高级村高家村中学斜对面 | 新建 | 固定 | 90 | AA | 自管 | 企业自筹 | 38 | 2019年3月 | 2019年6月 |
| 131 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陕西省（金台）现代农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡盛大置业 | 金台区胜利塬 | 西街办事处胜利村6组 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 132 | 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市美林现代农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡市美林农业科技有限公司 | 金台区胜利塬 | 西街办事处胜利村2组 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 133 | 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市冠曦现代农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡市冠曦农业开发公司 | 金台区硖石镇何家坡村 | 硖石镇何家坡村 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设性质 | 厕所类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资形式 | 计划投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区玉池公社厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 宝鸡市天祥建设工程有限公司 | 金台区金河镇玉池村 | 金河镇玉池村 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 135 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陕西省卧龙现代农业园区厕所（市农业局） | 乡村旅游点 | 陕西省瑞丰田园农业科技有限公司 | 金台区蟠龙镇东升村 | 蟠龙镇东升村 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年4月 | 2019年8月 |
| 136 | 陕西省 | 宝鸡市 | 北首岭遗址博物馆厕所（市旅发委） | 旅游景区 | 北首岭遗址博物馆 | 金台区龙泉巷 | 北首岭遗址博物馆院内 | 改建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 137 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所1（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 138 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所2（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 139 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所3（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 140 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所4（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 141 | 陕西省 | 宝鸡市 | 鸡峰山景区旅游厕所5（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡育才集团 | 渭滨区宝鸡城南8公里处 | 鸡峰山景区内 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2019年1月 | 2019年12月 |

2020年旅游厕所建设管理计划表

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区西府天地景区旅游厕所 | 旅游景区 | 金台区西府天地管委办 | 西府天地景区 | 东上塬道路与胜利路丁字北侧 | 新建 | 固定 | 200 | AAA | 自管 | 政府投资 | 60 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 2 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区硖石镇车辙村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 金台区硖石镇政府 | 金台区硖石镇车辙村 | 娘娘泉旁 | 改建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 政府投资 | 13 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 3 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区硖石镇暴家河村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 金台区硖石镇政府 | 金台区硖石镇暴家河村 | 暴家河村一组 | 改建 | 固定 | 45 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 4 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河南路旅游厕所1 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河南路东段 | 渭滨区滨河南路东头 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 5 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河南路旅游厕所2 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河南路东段 | 渭滨区屿泉路北头西侧 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 6 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河南路旅游厕所3 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河南路中段 | 渭滨区中铁五公司社区北面 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 7 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区滨河南路旅游厕所4 | 旅游线路沿线 | 渭滨区园林环卫处 | 渭滨区滨河南路中段 | 渭滨区绿舟锦园小区北面 | 改建 | 固定 | 80 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 8 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区植物园旅游厕所1 | 旅游景区 | 宝鸡市植物园 | 渭滨区谭福路5号 | 植物园石榴园西北角 | 改建 | 固定 | 200 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 9 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区植物园旅游厕所2 | 旅游景区 | 宝鸡市植物园 | 渭滨区谭福路5号 | 植物园秦岭园北侧 | 改建 | 固定 | 200 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 10 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区中华礼乐城景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 渭滨区公园路206号 | 人民公园鸭子湖南侧 | 改建 | 固定 | 140 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2020年3月 | 2020年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区中华礼乐城景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 渭滨区公园路206号 | 人民公园景区内西侧 | 改建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 12 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区中华礼乐城景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 天台山风景名胜区开发建设管理委员会 | 渭滨区公园路206号 | 人民公园游艺区旁 | 改建 | 固定 | 140 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 13 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区古弓鱼（yu）国旅游厕所 | 旅游景区 | 宝鸡市南山建委 | 渭滨区古弓鱼（yu）国公园路西 | 渭滨区太平庄村 | 改建 | 固定 | 200 | AA | 委托管理 | 政府投资 | 40 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 14 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区大水川景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西大水川旅游开发有限公司 | 陈仓区香泉镇大水川景区 | 大水川景区内 | 新建 | 固定 | 30 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 15 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区大水川景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西大水川旅游开发有限公司 | 陈仓区香泉镇大水川景区 | 大水川景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 16 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区九龙山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西九龙山旅游开发有限公司 | 陈仓区坪头镇九龙山景区 | 九龙山景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年3月 | 2020年10月 |
| 17 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县先秦陵园博物馆厕所 | 旅游景区 | 宝鸡先秦陵园博物馆 | 凤翔县南指挥镇南指挥村 | 秦公一号大墓西墓道西南角50米处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年6月 | 2020年12月 |
| 18 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县南海山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 凤翔县洛峪村村委会 | 凤翔县姚家沟镇洛峪村 | 离万寿泉200米处 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年5月 | 2020年9月 |
| 19 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 观光农业区 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2020年2月 | 2020年10月 |
| 20 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 观光农业区 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2020年2月 | 2020年11月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县灵山旅游景区旅游厕所3 | 旅游景区 | 陕西灵山文化旅游基地有限公司 | 凤翔县灵山旅游景区 | 观光农业区 | 新建 | 固定 | 60 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2020年5月 | 2021年2月 |
| 22 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县洛峪垂钓园旅游厕所 | 旅游集散中心 | 凤翔县洛峪村村委会 | 凤翔县姚家沟镇洛峪村 | 垂钓园活动场内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 委托管理 | 政府投资 | 20 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 23 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县糜杆桥镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 凤翔县糜杆桥镇政府 | 凤翔县糜杆桥镇区东街 | 糜杆桥镇区东街南侧 | 新建 | 固定 | 35 | A | 委托管理 | 合作共建 | 40 | 2020年2月 | 2020年11月 |
| 24 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县彪角镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 凤翔县彪角镇政府 | 凤翔县彪角镇街道 | 石彪路北侧 | 新建 | 固定 | 40 | A | 委托管理 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年11月 |
| 25 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县横水镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 凤翔县横水镇政府 | 凤翔县横水镇街道 | 镇区主街道西口 | 新建 | 固定 | 60 | A | 自管 | 政府投资 | 80 | 2020年2月 | 2020年9月 |
| 26 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县田家庄镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 凤翔县田家庄镇政府 | 凤翔县田家庄镇街道 | 镇区主街道北侧 | 新建 | 固定 | 60 | A | 委托管理 | 政府投资 | 80 | 2020年2月 | 2020年10月 |
| 27 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县城南大门游园广场旅游公厕 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城南大门 | 县城南大门西侧 | 新建 | 固定 | 70 | AA | 自管 | 政府投资 | 30 | 2020年3月 | 2020年6月 |
| 28 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县朝阳村旅游公厕 | 旅游线路沿线 | 岐山县住建局 | 岐山县城天柱路 | 县城天柱路南 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2020年4月 | 2020年7月 |
| 29 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县县城南大街旅游公厕 | 休闲步行街区 | 岐山县住建局 | 岐山县城南大街 | 县城南大街东侧 | 改建 | 固定 | 50 | A | 自管 | 政府投资 | 20 | 2020年3月 | 2020年6月 |
| 30 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷神仙岭步道沿线旅游厕所1 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 仙界关东侧20米 | 新建 | 固定 | 20 | AA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 31 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县红河谷神仙岭步道沿线旅游厕所2 | 旅游景区 | 陕西省红河谷森林公园 | 眉县陕西省红河谷森林公园 | 步道东线山脊顶部 | 新建 | 固定 | 20 | AA | 自管 | 企业自筹 | 80 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 32 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县扶眉战役纪念馆游客服务中心厕所2 | 旅游景区 | 眉县扶眉战役烈士陵园管理处 | 眉县常兴镇扶眉战役纪念馆 | 游客服务中心东侧 | 改建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年10月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县水杉林旅游厕所 | 旅游景区 | 陕西省苗木繁育中心 | 眉县槐芽镇北5公里西部兰花生态园 | 水杉林休闲区 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2020年7月 | 2020年11月 |
| 34 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县北兴美食一条街厕所 | 旅游餐馆 | 眉县平阳湖旅游开发服务有限公司 | 眉县滨河新区 | 首府街南侧 | 新建 | 固定 | 90 | A | 自管 | 企业自筹 | 45 | 2020年1月 | 2020年10月 |
| 35 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县平阳湖公园西侧旅游厕所 | 旅游景区 | 眉县滨河文化产业投资开发有限公司 | 眉县滨河新区 | 太白路以东，平阳湖以西 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 企业自筹 | 46 | 2020年1月 | 2020年10月 |
| 36 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县斜谷村大樱桃市场厕所 | 乡村旅游点 | 眉县齐镇斜谷村村委会 | 眉县齐镇斜谷村 | 姜眉路西侧斜谷村大樱桃市场 | 新建 | 固定 | 40 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年1月 | 2020年10月 |
| 37 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县金渠镇厕所 | 乡村旅游点 | 眉县金渠镇政府 | 眉县金渠镇 | 金渠镇学校西侧 | 新建 | 固定 | 50 | AA | 自管 | 政府投资 | 15 | 2020年5月 | 2020年10月 |
| 38 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县关中旅游环线107省道旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县召公镇政府 | 扶风县召公镇召公村 | 召公街道东侧路北 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2020年2月 | 2020年6月 |
| 39 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县城隍庙广场旅游厕所 | 旅游景区 | 扶风县城市管理执法局 | 扶风县城关街道办扶东村 | 县博物馆大门东侧 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 90 | 2020年4月 | 2020年8月 |
| 40 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县光泰农牧示范园旅游厕所 | 乡村旅游点 | 扶风光泰农牧发展有限公司 | 扶风县法门镇马家村 | 光泰农牧示范园餐厅南侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年8月 | 2020年11月 |
| 41 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县浪店民俗村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 扶风县杏林镇浪店村村委会 | 扶风县杏林镇浪店村 | 浪店村东104省道南侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年6月 | 2020年8月 |
| 42 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县野河山景区厕所 | 旅游景区 | 宝鸡野河山旅游发展有限公司 | 扶风县天度镇鲁马村 | 野河山贵妃梁景点 | 新建 | 移动 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 14 | 2020年4月 | 2020年8月 |
| 43 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县西观山景区旅游厕所 | 旅游景区 | 扶风县西观山旅游景区开发有限公司 | 扶风县法门镇刘家村 | 西观山景区山门口 | 新建 | 固定 | 150 | AA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年4月 | 2020年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县法门镇老镇区旅游厕所 | 休闲步行街区 | 扶风县法门镇政府 | 扶风县法门镇美阳村 | 法门镇老镇区寺前广场东南角 | 改建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年5月 | 2020年8月 |
| 45 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县郭野路旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 扶风县天度镇政府 | 扶风县天度镇南阳村 | 南阳村王家十字东北角 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年5月 | 2020年9月 |
| 46 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县闫家村果园厕所 | 旅游景区 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县闫家村果园 | 闫家村以北 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年1月 | 2020年3月 |
| 47 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县闫家村苗圃厕所 | 旅游娱乐场所 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县闫家村苗圃 | 闫家村以北 | 改建 | 固定 | 10 | A | 自管 | 企业自筹 | 10 | 2020年3月 | 2020年4月 |
| 48 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县北台村果园厕所 | 旅游景区 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 千阳县北台村 | 北台村 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年1月 | 2020年3月 |
| 49 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山森林公园环保厕所1 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心22公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 100 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 50 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山森林公园环保厕所2 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心22公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 51 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山大峡谷环保厕所3 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距关山游客服务中心7公里 | 新建 | 固定 | 170 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 52 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原景区环线厕所 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 环线道路 | 改建 | 固定 | 110 | AA | 自管 | 企业自筹 | 40 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 53 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原松涛岭环保厕所 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距主景区5公里 | 改建 | 固定 | 170 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 54 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原牛背梁环保厕所 | 旅游线路沿线 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距主景区2公里 | 改建 | 固定 | 170 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 55 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县关山草原第二跑马场环保厕所 | 旅游景区 | 陇县关山管委会 | 陇县关山草原景区 | 距主景区3公里 | 改建 | 固定 | 170 | AA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年3月 | 2020年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区北门厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 陇县龙门洞景区北门50米处 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 57 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县龙门洞景区南门厕所 | 旅游景区 | 陇县龙门洞管委会 | 陇县新集川镇 | 陇县龙门洞景区南门50米处 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 政府投资 | 100 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 58 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县步行街西段厕所 | 休闲步行街区 | 太白县住建局 | 太白县步行街西段 | 步行街与南大街东北角 | 改建 | 固定 | 75 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 59 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所4 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场儿童乐园 | 滑雪场儿童乐园 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 60 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所5 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场 | 滑雪小镇 | 新建 | 固定 | 85 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 50 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 61 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县鳌山滑雪场旅游厕所6 | 旅游景区 | 太白县云溪谷度假中心 | 太白县滑雪场 | 度假中心 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 60 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 62 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县翠矶山道文化主题公园厕所 | 旅游景区 | 太白县住建局 | 太白县翠矶山景区广场 | 景区广场 | 新建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年5月 | 2020年12月 |
| 63 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤太高速西庄服务区厕所1 | 旅游线路沿线 | 凤太高速管理处 | 凤县双石铺镇凤太高速西庄服务区 | 凤县双石铺镇凤太高速西庄服务区 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 64 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤太高速西庄服务区厕所2 | 旅游线路沿线 | 凤太高速管理处 | 凤县双石铺镇凤太高速西庄服务区 | 凤县双石铺镇凤太高速西庄服务区 | 新建 | 固定 | 40 | AA | 自管 | 企业自筹 | 35 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 65 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县通天河景区接待中心厕所 | 旅游景区 | 辛家山林业局 | 凤县通天河景区内 | 凤县通天河景区内 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 66 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县通天河景区高山石林厕所 | 旅游景区 | 辛家山林业局 | 凤县通天河景区内 | 凤县通天河景区内 | 改建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 67 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县消灾寺景区如意小镇厕所1 | 旅游景区 | 凤州古城文化旅游开发有限公司 | 凤县凤州镇消灾寺景区内 | 凤县凤州镇消灾寺景区内 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县消灾寺景区如意小镇厕所2 | 旅游景区 | 凤州古城文化旅游开发有限公司 | 凤县凤州镇消灾寺景区内 | 凤县凤州镇消灾寺景区内 | 新建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 69 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县紫柏山景区停车场厕所 | 旅游景区 | 中苑紫柏山旅游开发有限公司 | 凤县紫柏山景区 | 凤县紫柏山景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 70 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县紫柏山景区紫柏古镇厕所 | 旅游景区 | 中苑紫柏山旅游开发有限公司 | 凤县紫柏山景区 | 凤县紫柏山景区内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 71 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县灵官峡景区厕所 | 旅游景区 | 凤县官峡旅游开发有限公司 | 凤县灵官峡景区 | 凤县灵官峡景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 72 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县嘉陵江源头景区核心区厕所 | 旅游景区 | 马头滩林业局 | 嘉陵江源头景区内 | 嘉陵江源头景区内 | 改建 | 固定 | 30 | AA | 自管 | 企业自筹 | 20 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 73 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县月亮湾公园厕所 | 其他 | 凤县园林环卫局 | 凤县月亮湾公园内 | 月亮湾公园内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 74 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县丰禾山公园厕所 | 其他 | 丰禾山养老中心 | 凤县丰禾山公园 | 丰禾山公园内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 企业自筹 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 75 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县凤凰山公园厕所 | 其他 | 凤县园林环卫局 | 凤县月亮湾公园内 | 月亮湾公园内 | 新建 | 固定 | 20 | A | 自管 | 政府投资 | 15 | 2020年3月 | 2020年8月 |
| 76 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县玉女潭风景区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县水利局 | 麟游县九成宫镇永安村 | 永安村玉女潭入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 77 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县天台山旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县文物旅游局 | 麟游县九成宫镇九成宫村 | 天台山顶 | 新建 | 固定 | 160 | AA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 78 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县37号大殿旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县文物旅游局 | 麟游县九成宫镇永安村 | 县城西大街电信局北侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县青莲山公园旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县住建局 | 麟游县九成宫镇九成宫村 | 青莲山顶青莲寺东侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 80 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县千佛院景区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县住建局 | 麟游县九成宫镇西方村 | 千佛院磨崖造像东侧 | 新建 | 固定 | 120 | AA | 自管 | 政府投资 | 55 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 81 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县慈善寺路口旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县文物旅游局 | 麟游县九成宫镇城关村 | 九成宫镇城关村慈善寺路口 | 新建 | 固定 | 160 | AA | 自管 | 政府投资 | 65 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 82 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县崔木金鱼湾景区旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木镇崔木村 | 崔木村南窑庄组 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 83 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县官坪文化中心厕所 | 旅游娱乐场所 | 麟游县文物旅游局 | 麟游县九成宫镇栗川村 | 县档案馆楼北侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 60 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 84 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县城区停车场厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县住建局 | 麟游县九成宫镇九成宫村 | 老汽车站院内 | 新建 | 固定 | 160 | A | 自管 | 政府投资 | 65 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 85 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县山神沟休闲度假区旅游厕所 | 旅游景区 | 麟游县住建局 | 麟游县九成宫镇九成宫村 | 山神沟民俗苑对面山底 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 86 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县丈八卢舍那铁佛保护区厕所 | 旅游景区 | 麟游县丈八镇政府 | 麟游县丈八镇丈八村 | 卢舍那铁佛北侧 | 新建 | 固定 | 100 | AA | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 87 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县北马坊工业旅游矿区厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇北马坊村 | 原煤矿公寓楼西侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 88 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县两亭村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县两亭镇政府 | 麟游县两亭镇两亭村 | 两亭村东侧 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 35 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 89 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县洪泉仿古民俗街旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县崔木镇政府 | 麟游县崔木镇洪泉村 | 仿唐一条街东侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 90 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县招贤风情园厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县招贤镇政府 | 麟游县招贤镇招贤村 | 招贤镇风情园西侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 91 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县万家城传统村落保护项目厕所 | 旅游景区 | 麟游县酒房镇政府 | 麟游县酒房镇万家城村 | 万家城村入口处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县酒房万亩蔬菜观光园厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县酒房镇政府 | 麟游县酒房镇大庄村 | 蔬菜基地公路沿线处 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 93 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县常丰黄土地乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县常丰镇政府 | 麟游县常丰镇常丰村 | 常丰村入口处 | 新建 | 固定 | 80 | A | 自管 | 政府投资 | 35 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 94 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县澄铭窑人民公社旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇澄铭窑村 | 澄铭窑原学校旁 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 95 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县铁炉沟村乡村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 麟游县九成宫镇政府 | 麟游县九成宫镇铁炉沟村 | 新村部西侧 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 50 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 96 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县两亭街道旅游厕所 | 旅游集散中心 | 麟游县两亭镇政府 | 麟游县两亭镇两亭村 | 两亭镇与酒房镇交叉路口 | 新建 | 固定 | 100 | A | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年3月 | 2020年9月 |
| 97 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城9号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 98 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城10号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 99 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城11号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 100 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城12号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 101 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城13号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 102 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城14号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 103 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城15号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 104 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城16号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |

| 序号 | 省份 | 地市 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地址 | 详细方位 | 建设 性质 | 厕所 类别 | 面积 （平方米） | 拟建设等级 | 管理形式 | 筹资 形式 | 计划 投资 (万元） | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城17号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 106 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城18号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 107 | 陕西省 | 宝鸡市 | 高新区科技新城19号厕所 | 旅游线路沿线 | 高新城乡建设局 | 高新区科技新城 | 科技新城 | 新建 | 固定 | 80 | A | 委托管理 | 政府投资 | 30 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 108 | 陕西省 | 宝鸡市 | 崛山森林公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 岐山县林业局 | 岐山县崛山森林公园 | 崛山森林公园内 | 新建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 36 | 2020年7月 | 2020年9月 |
| 109 | 陕西省 | 宝鸡市 | 落星湾湿地公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 岐山县林业局 | 岐山县落星湾湿地公园 | 落星湾湿地公园内 | 新建 | 移动 | 15 | A | 自管 | 政府投资 | 5 | 2020年4月 | 2020年7月 |
| 110 | 陕西省 | 宝鸡市 | 青峰峡森林公园厕所（市林业局） | 旅游景区 | 太白县林业局 | 青峰峡森林公园内 | 青峰峡森林公园内 | 新建 | 固定 | 150 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 110 | 2020年4月 | 2020年12月 |
| 111 | 陕西省 | 宝鸡市 | 紫柏山森林公园厕所1（市林业局） | 旅游景区 | 凤县林业局 | 紫柏山森林公园内 | 紫柏山森林公园内 | 新建 | 固定 | 120 | AAA | 自管 | 企业自筹 | 90 | 2020年5月 | 2020年5月 |
| 112 | 陕西省 | 宝鸡市 | 紫柏山森林公园厕所2（市林业局） | 旅游景区 | 凤县林业局 | 紫柏山森林公园内 | 紫柏山森林公园内 | 新建 | 移动 | 15 | A | 委托管理 | 政府投资 | 26 | 2020年4月 | 2020年4月 |
| 113 | 陕西省 | 宝鸡市 | 紫柏山森林公园厕所3（市林业局） | 旅游景区 | 凤县林业局 | 紫柏山森林公园内 | 紫柏山森林公园内 | 新建 | 移动 | 15 | A | 委托管理 | 政府投资 | 26 | 2020年4月 | 2020年4月 |
| 114 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县岐渭水利风景区厕所（市水利局） | 旅游线路沿线 | 岐山县渭河综合治理领导小组办公室 | 岐渭水利风景区 | 岐山县蔡家坡镇渭河北岸 | 新建 | 固定 | 15 | A | 自管 | 政府投资 | 10 | 2020年3月 | 2020年12月 |
| 115 | 陕西省 | 宝鸡市 | 中华石鼓园厕所1（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡青铜器博物院 | 中华石鼓园内 | 中华石鼓园内 | 改建 | 固定 | 80 | AAA | 自管 | 政府投资 | 80 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 116 | 陕西省 | 宝鸡市 | 中华石鼓园厕所2（市旅发委） | 旅游景区 | 宝鸡青铜器博物院 | 中华石鼓园内 | 中华石鼓园内 | 改建 | 固定 | 60 | AA | 自管 | 政府投资 | 40 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 117 | 陕西省 | 宝鸡市 | 周原遗址公园厕所1（市旅发委） | 旅游景区 | 周原博物馆 | 扶风县法门镇 | 周原遗址公园内 | 新建 | 固定 | 100 | AAA | 自管 | 政府投资 | 90 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 118 | 陕西省 | 宝鸡市 | 周原遗址公园厕所2（市旅发委） | 旅游景区 | 周原博物馆 | 扶风县法门镇 | 周原遗址公园内 | 新建 | 固定 | 80 | AA | 自管 | 政府投资 | 70 | 2020年1月 | 2020年12月 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

宝鸡市人民政府办公室 2018年5月3日印发

共印125份