宝鸡市人民政府办公室文件

宝政办发〔2016〕72号

宝鸡市人民政府办公室

关于印发宝鸡市2016—2017年冬季大气污染

防治工作方案的通知

各县、区人民政府，市政府各工作部门、各直属机构：

《宝鸡市2016—2017年冬季大气污染防治工作方案》已经市政府同意，现印发你们，请认真贯彻执行。

宝鸡市人民政府办公室

2016年11月3日

宝鸡市2016—2017年冬季大气污染防治工作方案

为切实做好2016—2017年冬季大气污染防治（以下简称冬防）工作，进一步改善今冬明春环境空气质量，保障人民群众身心健康，根据《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”2016年工作方案》、《宝鸡市“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》及《宝鸡市“治污降霾·保卫蓝天”2016年实施方案》，特制定本工作方案。

一、工作目标、防控时段和重点区域

（一）工作目标。以环境空气质量持续改善为目标，确保完成省上下达的冬防期间优良天数目标任务，不发生人为因素引发的重度及以上污染天气，让广大群众看到更多蓝天白云，呼吸更加洁净空气。

（二）防控时段。从2016年11月15日至2017年3月15日。分三个阶段实施：

1.动员准备阶段（2016年11月5日—11月14日）

印发冬防工作方案，召开全市冬防动员会议，安排部署冬防工作。各县区政府、高新区管委会和市级各有关部门根据本辖区、本单位的实际情况，细化任务分工，明确责任落实，制定各自的冬防方案，并于11月15日前分别召开冬防动员会，对本辖区冬防工作进行动员和安排，将工作任务落实到镇街、部门和企事业单位，责任细化到人，做到大气污染有人抓，环境问题有人管。

2.严防严控阶段（2016年11月15日—2017年3月15日）

按照冬防方案规定，围绕燃煤、扬尘、工业、生物质燃烧、机动车尾气等防控重点，采取点面结合、精准防控、上下联动、严查严考等措施，严控各类污染源，减少排污总量，改善环境空气质量。

3.总结考核阶段（2017年3月16日—3月31日）

各县区政府、高新区管委会和市级各有关部门对冬防工作进行自查总结，市大气办对各责任单位履职情况进行评估、考核，并将考核结果上报市委、市政府。

（三）重点区域。以4区6县为重点，对金台区（卧龙寺街道、中山东路街道、西关街道、中山西路街道、群众路街道、东风路街道、十里铺街道、陈仓镇、蟠龙镇、金河镇），渭滨区（金陵街道、经二路街道、清姜街道、姜谭街道、桥南街道、石鼓镇、神农镇、高家镇）,陈仓区（东关街道、千渭街道、虢镇街道、阳平镇），高新区（马营镇、八鱼镇、千河镇、磻溪镇、钓渭镇、天王镇），凤翔县（城关镇、陈村镇、长青镇），岐山县（凤鸣镇、蔡家坡镇），扶风县（城关镇、绛帐镇），眉县（首善街道、常兴镇），陇县（城关镇、东风镇），千阳县（城关镇、草碧镇）所属的16个街道25个镇，实行重点防控，其他区域实施联防联控。

二、工作任务

（一）狠抓燃煤污染治理

1.加快燃煤锅炉拆改。落实有关优惠政策，加快市区群众路、清姜、福临堡、马营片区燃煤锅炉拆改扫尾工作，实现禁燃区燃煤锅炉和燃煤污染“双清零”。市住建局要做好锅炉拆改单位和居民楼院的供热并网、燃气入网保障工作，确保按时供暖。各有关区政府、高新区管委会要采取有效措施，加快拆改步伐，按期完成16台47.31蒸吨燃煤锅炉拆改任务。其中，金台区要限期拆改3台燃煤锅炉；渭滨区要限期拆改6台燃煤锅炉；高新区要限期拆改7台燃煤锅炉。其他县区在对辖区剩余燃煤锅炉再行摸排的基础上，对“双网”覆盖范围内锅炉限期予以拆改。

牵头单位：市住建局、市环保局

责任单位：各县区政府、高新区管委会

完成时限：2016年11月15日前

2.加强在用燃煤锅炉监管。强化对10蒸吨及以上燃煤锅炉专项检查，督促燃煤锅炉使用单位维护环保设施、储备优质燃煤、落实污染防治及应急方案，并开展月度监督性监测，对不能连续稳定达标排放的，坚决依法查处。

责任单位：市环保局

严管时限：冬防期间

3.强力推进散煤整治。通过实施“煤改气”、“煤改电”，完成市区10000个小火炉治理任务。其中金台区完成3000个，渭滨区完成3000个，陈仓区完成2000个，高新区完成2000个。继续推进29个集贸市场“煤改气”任务。

责任单位：各县区政府、高新区管委会

完成时限：2016年12月31日前

4.巩固提升煤炭市场整治成效。持续开展煤炭市场专项执法检查，严防被取缔的非法煤炭经营企业死灰复燃。重点对市区周边储煤场和禁燃区内的售煤摊点进行全面清查，对销售劣质煤及扬尘污染防治措施落实不到位的，坚决予以取缔。

牵头单位：市工信局

责任单位：各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

5.严格煤炭质量控制。11月起，每月对年耗煤1万吨以上的用煤单位检测一次，对煤炭经营企业抽检不少于总批次的10%，并将检验结果在《宝鸡日报》公布；对使用不符合煤质标准煤炭的用煤单位，依法从重处罚。坚持卡口监控，对从千阳草碧、麟游两亭进入我市的煤炭运输车辆进行24小时检查，凡运输不符合我市煤质控制标准的车辆，坚决予以劝返。

责任单位：市质监局

配合单位：市交通局、市交警支队，各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

6.加快推进农村“气化”。落实财政补贴，强化气源保障，全面加快农村“气化”进度，年底前完成89个村25072户气化任务。实施农村改炕示范工程，建设“柴改气”、“柴改电”示范户900户。其中眉县、金台区、渭滨区、陈仓区、高新区各完成150户，凤翔县、岐山县、扶风县各完成50户。

牵头单位：市环保局

责任单位：各相关县区政府、高新区管委会，市发改委、市住建局、市财政局

完成时限：2016年12月31日前

（二）狠抓扬尘污染治理

1.坚决落实建设工地“禁土令”。2016年11月15日至2017年3月15日期间，除抢险和市政工程外，市区全部停止土方、采砂、拆迁作业。深化绿色示范工地创建活动，督促建设工地全面落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%抑尘措施。对未能按要求落实防尘措施的工地，实行“一票停工制”，坚决责令停工整改。

牵头单位：市规划局

责任单位：市住建局、市国土局、市水利局、市交通局、市区河道委、市征收办，各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

2.强化道路环卫保洁。制定城市建成区冬季道路控尘方案，提高道路洒水喷雾、清扫保洁作业覆盖面和作业频次。遇有大风、雾霾天气，加大道路冲洗、洒水和清扫频次。强化洗洒车辆运行管理，确保每辆洗扫车运行每天不少于20公里，洒水车不少于60公里。将所有降尘喷雾车、洗扫车及建筑工地的视频监控系统纳入市城管办数字化平台，做到全时段、全方位的监控管理。市环保局要制定出台洒水抑尘车考核管理办法。

牵头单位：市园林环卫局

责任单位：市环保局、市城管办，各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

3.严格渣土运输管理。严格渣土运输车辆审批和监管，开展渣土车运行卡口检查，在重要位置设置检查点位，对违规行驶车辆依法严肃处理。实行责任追溯机制，对违法运输、沿路抛洒的渣土车辆实施联合执法，依法追溯建设单位、施工单位及运输单位责任，坚决杜绝渣土车辆沿路抛洒现象。

责任单位：市交警支队

配合单位：市规划局、市交通局、市执法局

严管时限：冬防期间

4.深化商砼站和采砂场整治。开展商砼站和采砂场监督检查专项行动，对道路硬化、物料棚化、车辆冲洗、湿法作业等防尘措施落实不到位的，一律责令停产治理。加大对工地内私设搅拌站的查处力度，一经发现坚决取缔。

牵头单位：市规划局、市水利局

责任单位：各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

5.加强裸露地表管控。对辖区所有裸露地块及道路两侧裸露区域进行全面排查，对植绿或覆盖存在缺漏的地块进行补充覆盖，防止裸露黄土污染。

责任单位：各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

6.推广控尘新技术。引入土壤稳固剂灰尘控制技术，并在全市范围内推广，年底前全市总应用面积达到79万平方米，其中市区40万平方米，东四县各6万平方米，其他县各3万平方米。

责任单位：市规划局，各县政府

完成时限：2016年12月31日前

7.开展全城清洁行动。从11月起，每月开展一次全城清洁行动，彻底清洗建成区内住宅小区、企事业单位公共区域、公共设施、交通护栏等，清除道路护栏下和道牙石周边泥土，整治各类卫生死角。

责任单位：各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

8.积极应对外来沙尘。发生沙尘天气时，及时发布预警预报，适时启动应急预案，市区所有土方作业一律停工，工地内裸露土地、土堆等物料全部覆盖，工地内部实行不间断洒水抑尘。在气温允许情况下，洒水车辆全部上路洒水抑尘。沙尘天气结束后立即组织车辆上路吸尘，减轻外来沙尘与本地扬尘叠加污染。

牵头单位：市环保局

责任单位：各区政府、高新区管委会，市规划局、市住建局、市交通局、市园林环卫局、市气象局、市征收办、市区河道委

严管时限：冬防期间

9.强化建设工地监管。建立工地扬尘治理举报奖励办法，广泛动员社会力量参与扬尘治理，对举报属实的严肃查处，并对举报人给予奖励。

牵头单位：市规划局

配合单位：市住建局、市国土局、市交通局、市征收办、市区河道委

严管时限：冬防期间

（三）狠抓工业污染治理

1.强化燃煤火电机组监管。加强对大唐宝鸡热电厂、宝二电公司超低排放工程运行管理，确保稳定达标排放。

责任单位：市发改委、市环保局

严管时限：冬防期间

2.加快推进治理工程。11月15日前，全面完成祥云热力公司燃煤锅炉氮氧化物治理等10个大气污染治理工程项目。加快重点行业挥发性有机物治理，确保年底前完成13个治理项目。

牵头单位：市环保局

责任单位：各相关县区政府

完成时限：2016年12月31日前

3.强化重点污染企业监管。与重点大气排放单位签订“冬防”责任书。对宝二电公司、大唐宝鸡热电厂、阜丰生物公司、东岭焦化公司、长青能化公司、市热力公司等6户重点企业实行24小时驻厂监督，对企业生产工况、环保设施运行、污染物排放等实时巡查，对超标排污和异常情况现场查处。各县区要对辖区内陶瓷、水泥、铸造等行业和耗煤大户实行驻厂监督。

牵头单位：市环保局

责任单位：各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

（四）狠抓机动车污染治理

1.严查“冒黑烟”车辆。加大对市区和各县“黄标车”禁行路段执法力度，组织交警、环保联合执法，鼓励市民拍照举报，坚决遏制“冒黑烟”车辆上路行驶。

牵头单位：市公安局、市交警支队

配合单位：市环保局

严管时限：冬防期间

2.持续开展机动车监督抽测。深入开展机动车集中停放地、维修地、施工现场工程车辆尾气监督抽测，对检测不合格车辆，责令限期维护和复检，复检不合格的，禁止上路行驶。

牵头单位：市环保局

配合单位：市交通局、市规划局、市交警支队

严管时限：冬防期间

3.强化油品质量管控。开展油品质量标准检查，对加油站和储油库油品质量进行抽查，确保全市范围内销售的汽柴油达到国V标准。

牵头单位：市质监局

配合单位：市商务局、市环保局

严管时限：冬防期间

4.加快油气回收治理。督促未实施油气回收治理的加油站尽快完成治理改造，逾期未完成的，责令停业整改。开展三次油气回收示范，年底前完成1座加油站油气三次回收工程，进一步提高油气回收效率。

牵头单位：市商务局

配合单位：市环保局

完成时限：2016年12月31日前

（五）狠抓低空面源污染管控

1.严格执行“禁烧令”。以网格化管理为基础，严查焚烧垃圾、树叶等面源污染。加大冬季秸秆禁烧力度，确保“不冒一缕烟、不点一把火”。

牵头单位：市环保局

责任单位：各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

2.开展餐饮业油烟专项整治。每月对餐饮业后厨进行检查，确保已安装的油烟净化装置正常使用；对尚未安装油烟净化设施的餐饮单位，督促其尽快安装。

牵头单位：市执法局

责任单位：各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

3.加强烟花爆竹燃放管理。全面落实禁止及限制燃放通告，杜绝在禁止及限制燃放区域违规燃放烟花爆竹。

牵头单位：市公安局

责任单位：各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

（六）严格环境监管执法

按照属地管理原则，以“控煤、降尘”为重点，开展环境空气质量“百日”攻坚行动，严厉查处各类环境违法行为。加大对火电、化工、陶瓷、水泥等行业的执法力度，确保已建成的环保设施高效运行。强化环境质量“红黑榜”管理制度，在新闻媒体每月公布环境违法企业名单。

牵头单位：市环保局

责任单位：各县区政府、高新区管委会

严管时限：冬防期间

（七）健全预警响应机制

加强空气质量预警预报，及时发布重污染天气预警信息。重污染天气发生时，按规定启动应急响应，落实应急减排措施，最大限度降低重污染天气的影响和危害。

牵头单位：市重污染天气应急指挥部办公室

责任单位：市重污染天气应急指挥部各成员单位

严管时限：冬防期间

三、保障措施

（一）加强组织领导。市大气污染防治工作领导小组全面组织实施冬防工作，领导小组办公室主要负责冬防工作的沟通协调、监督推进、汇总上报等，实行24小时在线调度、指挥和监督，每周通报各单位工作落实情况并上报市委、市政府。各县区政府、高新区管委会和市级有关部门要按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，落实“一把手”责任，细化工作措施，层层传导压力，有效解决辖区大气污染问题。

（二）营造舆论氛围。市级新闻媒体要开设冬防工作专栏或专刊、专题，全方位、大力度、多视角宣传报道市委、市政府决策部署和工作开展情况；公示各类污染源主管部门的举报电话、信箱等，开展环境违法行为“随手拍”活动，方便群众投诉；发挥“12369、12319”举报专线作用，鼓励群众举报环境违法问题。各县区政府、高新区管委会和市级各有关部门要对照职责分工，加强舆论宣传，动员社会力量监督，努力营造人人参与、共同治污的格局。

（三）完善工作机制。实行冬防工作周报、月报和终报制度，各县区政府、高新区管委会和市级各有关部门每周五下午两时前要将本周工作动态、每月5日前将上月工作落实情况、2017年4月1日前将冬防工作总结报市大气办。市大气办要对各县区政府、高新区管委会和市级各有关部门冬防工作情况每月进行考核、评比、排名，结果及时上报市委、市政府，并在市级新闻媒体公布。

（四）强化督查考核。严格执行《宝鸡市环境空气质量考核办法（试行）》、《宝鸡市大气污染防治工作月度考核办法》和《责任追究办法》，将冬防工作落实情况纳入督查考核范围。市监察局、市环保局、市政府督查室要加大监督检查力度，定期、不定期对各县区政府、各部门重点任务完成情况进行跟踪问效、考核督办，对进展缓慢的，要予以通报批评，对排名靠后的要进行警示约谈，严肃问责。

附件：宝鸡市2016-2017年冬季大气污染防治工作任务分解表

附件

宝鸡市2016-2017年冬季大气污染防治工作任务分解表

表1：燃煤锅炉拆改

| 序号 | 所 属 单 位 | 地 址 | 型 号 | 用途 | 吨位 | 任 务 要 求 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市救助站 | 宝平路48号 | - | 采暖 | 2 | 拆除或清洁能源改造 | 市环保局 | 金台区政府 | 11月15日前 |
| 2 | 市军队离退休干部休养所 | 宝平路48号 | - | 采暖 | 1 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 3 | 宝鸡职业技术学院 | 大庆路中医校区 | - | 采暖 | 1.88 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 4 | 184医院 | 石坝河街47号 | DZL4-1.25-AⅡ | 采暖 | 4 | 拆除或清洁能源改造 |  | 渭滨区政府 |  |
| 5 |  |  | DZL2-1.25-AⅡ | 采暖 | 2 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 6 | 石坝河镇医院 | 石坝河街34号 | CLWBSG | 采暖 | 1 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 7 | 21军清姜小区 | 清姜东二路 | 压力炉 | 采暖 | 4 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 8 |  |  | 压力炉 | 供热水 | 4 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 9 | 长岭科技公司 | 清姜路75号 | DZH15-1.25- AⅡ | 采暖 | 15 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 10 | 育才专修学院 | 陈仓大道5号 | - | 供暖 | 0.18 | 拆除或清洁能源改造 |  | 高新区 管委会 |  |
| 11 |  |  | - | 供暖 | 0.5 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 12 |  |  | - | 茶浴 | 0.25 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 13 | 石羽节能科技公司 | 千河李家堡村 | SZL10-1.6-AⅡ | 生产 | 10 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 14 | 八鱼派出所 | 西宝南线 | - | 供暖 |  | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 15 | 八鱼中学 | 西宝南线 | - | 供暖 | 1 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |
| 16 | 八鱼镇政府 | 西宝南线 | CLSS0.350-90/70-AⅡ | 供暖 | 0.5 | 拆除或清洁能源改造 |  |  |  |

表2：重点在用燃煤锅炉监管清单

| 序号 | 所 属 单 位 | 地 址 | 型 号 | 吨位 | 年用 煤量 | 污染治理设施 | 在线监测 | 责任单位 | 严管 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 除尘 | 脱硫 | 脱硝 |  |  |  |
| 1 | 中铁宝工有限公司 | 宝福路11号 | SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 8000 | 麻石除尘 |  |  |  | 市环保局 | 冬防期间 |
| 2 |  |  | SZL10-1.25-AⅡ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | SZL10-1.25-AⅡ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 昌荣纺织公司 | 大庆路3号 | SZL-1.25-AⅡ | 6 | 1000 | 陶瓷多管 |  |  |  |  |  |
| 5 | 大荣纺织公司 | 十里铺新风巷8号 | SZL10-13-AⅡ | 10 | 7200 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 6 | 市热力公司 玉涧堡热源站 | 新福路 | DZL70-1.6/130/70-AⅡ | 100 | 80000 | 布袋除尘 | 氧化镁法 | SNCR | 有 |  |  |
| 7 |  |  | DZL70-1.6/130/70-AⅡ | 100 |  |  |  |  | 有 |  |  |
| 8 |  |  | DZL70-1.6/130/70-AⅡ | 100 |  |  |  |  | 有 |  |  |
| 9 | 市热力公司 群众路热源站 | 金陵东路金陵三桥西 | QXL70-AⅡ | 100 | 60000 | 布袋除尘 | 氧化镁法 | SNCR | 有 |  |  |
| 10 |  |  | QXL70-AⅡ | 100 |  |  |  |  | 有 |  |  |
| 11 |  |  | QXL91-AⅡ | 130 |  |  |  |  | 有 |  |  |
| 12 | 秦川集团 | 姜谭路22号 | SHL10-1.27-AⅡ | 10 | 2800 | 有 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | DZL20-1.25-D | 20 |  | 有 |  |  |  |  |  |
| 14 | 石油钢管公司 | 姜谭路10号 | DZH20-1.27-AⅡ | 20 | 11200 | 有 | 有 |  | 有 |  |  |
| 15 |  |  | DZH20-1.27-AⅡ | 20 |  | 有 | 有 |  | 有 |  |  |
| 16 | 市热力公司 新建路供热站 | 金陵东新村7号 | DHL29-1.6/130/70-AⅡ | 40 | 47600 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 17 |  |  | DHL29-1.6/130/70-AⅡ | 40 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 18 |  |  | CG35-3.82/450-AⅡ | 35 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 19 |  |  | CG35-3.82/450-AⅡ | 35 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 20 |  |  | CG20-3.82/450-AⅡ | 20 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |

| 序号 | 所 属 单 位 | 地 址 | 型 号 | 吨位 | 年用 煤量 | 污染治理设施 | 在线监测 | 责任单位 | 严管时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 除尘 | 脱硫 | 脱硝 |  |  |  |
| 21 | 市热力公司 龙山雅居供热站 | 党家村 | DHL116-1.6/130/70-AⅡ | 116 | 122640 | 有 | 有 | 有 | 有 | 市环保局 | 冬防期间 |
| 22 |  |  | DHL116-1.6/130/70-AⅡ | 116 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 23 |  |  | DHL116-1.6/130/70-AⅡ | 116 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 24 |  |  | QXL64-1.6/130/70-AⅡ | 90 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |
| 25 | 宝鸡热电公司 | 姜谭路 | SZL20-1.27/350-AⅡ | 20 | 5600 | 有 |  |  |  |  |  |
| 26 | 育才集团 | 陈仓区虢镇和平街18号 | UG-35/54M3 | 35 | 9600 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | UG-35/54M3 | 35 |  | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 28 | 佳苑小区 | 陈仓区虢镇南环路 | SZL10.5-1.0/95/70-AⅡ | 10 | 1300 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 29 | 佳苑新城 | 陈仓区虢镇南环路 | SZL14-1.0/130/70-AⅡ | 20 | 1800 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 30 | 法士特齿轮公司 | 高新区虢镇科技园 | DHL20-1.25-AⅡ | 20 | 7100 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | DHL10-1.25-AⅡ | 10 | 2700 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | DZL7-1.0/130/90/AⅢ | 10 | 2600 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 33 | 宝钛集团 | Ⅰ区 1 | SZL10－1.25－AⅡ | 10 |  | 旋风除尘 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Ⅰ区 2 | SZL10－13－A | 10 |  | 旋风除尘 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Ⅰ区 3 | SZL10－1.27－AⅡ | 10 |  | 旋风除尘 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 工业园1 | SHL10－1.25－AⅡ | 10 |  | 麻石除尘 | 有 |  |  |  |  |
| 37 |  | 工业园3 | SHL14－1.0/95/70－AⅡ | 20 |  | 麻石除尘 | 有 |  |  |  |  |
| 38 |  | 工业园2 | SHL10－1.25－AⅡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 工业园4 | SHL14－1.0/95/70－AⅡ | 20 |  | 麻石除尘 | 有 |  |  |  |  |
| 40 |  | 生南3 | DZL7-1/115/70-AⅢ | 10 |  | 湿法除尘 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 所 属 单 位 | 地 址 | 型 号 | 吨位 | 年用 煤量 | 污染治理设施 | 在线监测 | 责任单位 | 严管时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 除尘 | 脱硫 | 脱硝 |  |  |  |
| 41 | 大唐宝鸡热电厂 | 高新区千河镇宋家庄 | SG-1065/18.4－M746 | 1065 | 957300 | 静电除尘 | 石灰石-石膏法 | SCR | 有 | 市环保局 | 冬防期间 |
| 42 |  |  | SG-1065/18.4－M746 | 1065 | 914400 |  |  |  | 有 |  |  |
| 43 | 宝鸡第二发电公司 | 长青工业园区 | DG1025/18.3-Ⅱ9 | 1025 | 666100 | 湿法除尘法+静电除尘法（卧式） | 石灰石-石膏法 | SCR | 有 |  |  |
| 44 |  |  | DG1025/18.3-Ⅱ9 | 1025 | 713000 |  |  |  | 有 |  |  |
| 45 |  |  | DG1025/18.3-Ⅱ9 | 1025 | 751300 |  |  |  | 有 |  |  |
| 46 |  |  | DG1025/18.3-Ⅱ9 | 1025 | 694000 |  |  |  | 有 |  |  |
| 47 | 国电宝鸡发电公司 |  | SG-2066/25.4-M977 | 2066 | 1444000 |  |  |  | 有 |  |  |
| 48 |  |  | SG-2066/25.4-M977 | 2066 | 111000 |  |  |  | 有 |  |  |
| 49 | 长青能化公司 |  | WDL180-9.81 | 180 | 130000 | 布袋除尘 | 氨法脱硫 | LNB+SCR | 有 |  |  |
| 50 |  |  | WDL180-9.81 | 180 | 130000 | 布袋除尘 | 氨法脱硫 | LNB+SCR | 有 |  |  |
| 51 |  |  | WDL180-9.81 | 180 | 130000 | 布袋除尘 | 氨法脱硫 | LNB+SCR | 有 |  |  |
| 52 | 宝氮化工集团 |  | 链条炉 | 25 |  | 电除尘 | 双碱法 |  |  |  |  |
| 53 | 兴翔纸业公司 | 糜杆桥镇十里铺村 | SHL10-13-AⅡ | 10 | 4700 | 湿法 | 湿法脱硫 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | SHL10-13-AⅡ | 10 | 1500 | 湿法 | 湿法脱硫 |  |  |  |  |
| 55 | 华美果菜汁公司 | 横水镇长虹工业园 | SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1400 | 湿法 | 湿法脱硫 |  |  |  |  |
| 56 | 祥云热力公司 | 扶风县老区东坡路 | 循环流化床锅炉 | 40 | 51000 | 有 | 有 |  | 有 |  |  |
| 57 |  |  | 循环流化床锅炉 | 40 |  | 有 | 有 |  | 有 |  |  |
| 58 |  |  | 循环流化床锅炉 | 90 |  | 有 | 有 |  | 有 |  |  |
| 59 | 今麦郎食品（宝鸡）公司 | 扶风绛帐工业园区 | SHL10-1.25AIII3 | 10 | 4500 | 有 | 有 |  | 有 |  |  |
| 60 |  |  | SHL10-1.25AIII3 | 10 |  | 有 | 有 |  | 有 |  |  |
| 61 |  |  | SHL10-1.25AIII3 | 10 |  | 有 | 有 |  | 有 |  |  |
| 62 | 太白酒业公司 | 眉县首善镇 | SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1000 | 有 |  |  |  |  |  |
| 63 | 华科生物科技公司 | 眉县金渠镇 | KZL10-1.25-AⅡ | 10 | 600 | 有 | 有 |  |  |  |  |

| 序号 | 所 属 单 位 | 地 址 | 型 号 | 吨位 | 年用 煤量 | 污染治理设施 | 在线监测 | 责任单位 | 严管 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 除尘 | 脱硫 | 脱硝 |  |  |  |
| 64 | 陕丰淀粉公司 | 眉县槐芽镇 | SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 6000 |  |  |  |  | 市环保局 | 冬防期间 |
| 65 |  |  | SZL10-1.25-AⅡ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | SZL20-1.25-AⅡ | 20 |  | 有 | 有 | 有 |  |  |  |
| 67 | 恒兴果汁公司 | 眉县霸王河工业园区 | SZL10-1.6-AⅡ | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | SZL10-1.6-AⅡ | 10 |  | 有 | 有 | 有 |  |  |  |
| 69 | 蓝天微排放热力公司 | 千阳县望鲁路 | WRL14-85/60-A | 20 | 3800 | 三塔脱硫除尘器 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | WRL14-85/60-A | 20 | 3800 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 千阳县东大街 | WRL14-85/60-A | 20 | 5700 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | WRL14-85/60-A | 20 | 5700 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 渭河工模具公司 | 蔡家坡镇新建路 | SHL20-1.25-AⅡ | 20 | 3000 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 74 | 九州纺织公司 | 蔡家坡镇人民路2号 | SZL10-13-AⅡ（2#） | 10 | 5200 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | SZL10-13-AⅡ（3#） | 10 | 1100 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 76 | 西北机器公司西北机器厂 | 蔡家坡镇解放路1号 | SZL10-1.25AⅡ（5#） | 10 | 3200 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | SZL10-1.25AⅡ | 10 | 3200 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 78 | 陕汽集团 | 蔡家坡镇曹家社区 | SZL10-13-AⅡ（2#） | 10 | 2000 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | SZL10-13-AII | 10 | 2000 | 麻石除尘 |  |  |  |  |  |
| 80 | 岐山县城建热力公司 | 岐山县城北环路 | DHL52.5-1.25/130/70-AⅡ | 75 | 13000 | 水旋流板 水膜除尘 |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | DHL24.5-1.25/130/70-AⅡ | 35 | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 宝鸡镒嘉食品有限公司 | 蔡家坡经开区创业大道 | SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 3770 | 湿法 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所 属 单 位 | 地 址 | 型 号 | 吨位 | 年用 煤量 | 污染治理设施 | 在线监测 | 责任单位 | 严管 时限 |
|  |  |  |  |  |  | 除尘 | 脱硫 | 脱硝 |  |  |  |
| 83 | 宝鸡科达特种纸业公司 | 蔡家坡镇岐星村 | DHL10-1.25-AⅡ | 10 | 4325.5 | 布袋除尘 |  |  |  | 市环保局 | 冬防 期间 |
| 84 |  |  | DHL10-1.25-AⅡ | 10 | 4325.5 | 布袋除尘 |  |  |  |  |  |
| 85 | 圣龙纸业公司 | 蔡家坡镇龚刘村 | DG/20-3.82-450-Ⅰ | 20 | 11446 | 布袋除尘 | 双碱法 |  | 有 |  |  |
| 86 |  |  | DHL35-5.3/450-AⅡ | 35 | 22892 | 布袋除尘 | 双碱法 |  | 有 |  |  |
| 87 | 岐星热力公司 | 蔡家坡镇岐星村 | UG75/3.82（6#） | 75 | 46780 | 布袋除尘 | 石灰石 石膏法 |  | 有 |  |  |
| 88 |  |  | UG75/3.82（5#） | 75 | 41000 | 布袋除尘 |  |  | 有 |  |  |
| 89 | 华祥纸箱公司 | 蔡家坡经开区蔡五路 | SZL15-1.25/-AII | 15 | 3712 | 多管陶瓷 | 双碱法 |  |  |  |  |
| 90 | 圣龙箱板纸公司 | 蔡家坡镇龚刘村 | DHL20-1.25/-AII | 20 | 1902 | 布袋除尘 | 双碱法 |  |  |  |  |
| 91 | 阜丰生物科技公司 | 蔡家坡镇安乐社区 | XG-75/3.82-M（1#） | 75 | 65000 | 电除尘+布袋除尘 | 干法脱硫 | SNCR脱硝 | 有 |  |  |
| 92 |  |  | XG-75/3.82-M（2#） | 75 | 65000 |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | XG-75/3.82-M（3#） | 75 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 海浪热力工程公司 | 太白县南大街海浪热力公司院内 | HLCWRL-14MW | 20 | 2600 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 95 |  |  | HLCWRL-14MW | 20 | 2600 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 96 |  |  | HLCWRL-14MW | 20 | 2600 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 97 |  |  | HLCWRL-14MW | 20 | 2600 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 98 |  |  | HLCWRL-14MW | 20 | 2600 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 99 | 宝凤热力公司 | 凤县双石铺桥头庄 | DHL129-1.6/130/70-AII | 40 | 0 | 布袋除尘 | 氧化镁法 | SNCR脱硝 | 有 |  |  |
| 100 |  |  | DHL129-1.6/130/70-AII | 40 | 13500 |  |  |  | 有 |  |  |
| 101 | 关山陇州乳业公司 | 陇县陇州大道1号 | SZL10-1.6-AⅡ | 10 | 3800 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 102 | 和氏乳品公司 | 陇县陇马路48号 | SZL10-1.6-P | 10 | 2800 | 有 |  |  |  |  |  |
| 103 | 永安热力工程公司 | 陇县体育路中段 | CWRL17.5-85/60-AⅢ | 25 | 4200 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 104 | 永安热力工程公司 北坡供热点 | 陇县北坡 | HC-CWRL7.0-85/60- AⅢ | 10 | 1800 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 105 | 郭家河煤业公司 | 麟游县两亭镇崖窑村 | SZL10-1.25-A-II | 10 | 4500 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 106 | 永陇能源开发建设公司 | 麟游县崔木镇北王村 | SZL7-1.0/115/70-AII | 10 | 5000 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 107 | 微排放热力工程公司 | 麟游县青莲路中段 | CWRL14-85/60-AⅢ（2#） | 20 | 22000 | 有 | 有 |  |  |  |  |
| 108 |  | 麟游县九成宫镇栗川村 | CWRL14-85/60-AⅢ（3#） | 20 | 10000 | 有 | 有 |  |  |  |  |

表3：散煤整治（10000个小火炉，29个集贸市场）

| 序号 | 单位 | 整 治 任 务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金台区 | 淘汰取缔小火炉3000个，完成三迪市场、石油市场、陈仓园市场、水果批发市场、宝铁市场、曙光路小吃城、秦明电子市场、新福路市场、石油东路美食街及餐饮市场、老火车站夜市、店子街东山市场等11个集贸市场能源清洁化改造。 | 金台区政府 | 12月31日前 |
| 2 | 渭滨区 | 淘汰取缔小火炉3000个，完成金陵新村市场、电厂市场、东二路市场、神农市场、相家庄市场、宝桥市场、南关路市场、名汇步行街、中环美食城、东源小吃城、川陕路夜市等11个集贸市场能源清洁化改造。 | 渭滨区政府 |  |
| 3 | 陈仓区 | 淘汰取缔小火炉2000个，完成木梁市小吃城集贸市场能源清洁化改造。 | 陈仓区政府 |  |
| 4 | 高新区 | 淘汰取缔小火炉2000个，完成千河镇底店美食城、水木清华市场、滨河路市场、淡家村市场、宝鸡职业技术学院美食街等5个集贸市场能源清洁化改造。 | 高新区管委会 |  |
| 5 | 太白县 | 完成太白县城中心市场能源清洁化改造。 | 太白县政府 |  |

表4：煤炭市场整治

| 序号 | 整 治 任 务 | 牵头单位 | 责任单位 | 严管时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续开展煤炭市场专项执法检查，严防被取缔的非法煤炭经营企业死灰复燃。重点对市区周边储煤场和禁燃区内的售煤摊点进行全面清查，对销售劣质煤及扬尘污染防治措施落实不到位的，坚决予以取缔。 | 市工信局 | 各县区政府 高新区管委会 | 冬防期间 |

表5：煤炭质量控制

| 序号 | 整 治 任 务 | 责任单位 | 配合单位 | 严管时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11月起，每月对年耗煤1万吨以上的用煤单位检测一次，对煤炭经营企业抽检不少于总批次的10%，并将检验结果在《宝鸡日报》公布。 | 市质监局 | 各县区政府 高新区管委会 | 冬防期间 |
| 2 | 坚持卡口监控，凡运输不符合我市煤质控制标准的车辆，坚决予以劝返。 |  | 市交通局 市交警支队 |  |

表6： “气化农村”工程

| 序号 | 所属县区 | 所属镇街 | 村名 | 户数 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金台区 | 金河镇 | 牛氏庙村 | 220 | 金台区政府 | 12月31日前 |
| 2 |  |  | 寺沟村 | 180 |  |  |
| 3 |  |  | 焦家沟村 | 115 |  |  |
| 4 |  |  | 周家庄村 | 40 |  |  |
| 5 |  |  | 石桥村 | 240 |  |  |
| 6 |  |  | 洪水沟村 | 278 |  |  |
| 7 |  |  | 玉池村 | 150 |  |  |
| 8 |  |  | 葛河村 | 158 |  |  |
| 9 |  | 卧龙寺街道 | 南坡村 | 259 |  |  |
| 10 | 渭滨区 | 石鼓镇 | 党家村 | 350 | 渭滨区政府 |  |
| 11 |  | 高家镇 | 塔稍村 | 205 |  |  |
| 12 |  |  | 高家村 | 567 |  |  |
| 13 | 高新区 | 千河镇 | 俱刘村 | 300 | 高新区管委会 |  |
| 14 |  |  | 高南村 | 320 |  |  |
| 15 |  | 钓渭镇 | 朱家滩村 | 425 |  |  |
| 16 |  |  | 红星村 | 446 |  |  |
| 17 |  |  | 东阳村 | 385 |  |  |
| 18 |  | 天王镇 | 王家堡村 | 606 |  |  |
| 19 |  |  | 胥家村 | 550 |  |  |
| 20 |  |  | 毛家沟村 | 203 |  |  |
| 21 |  |  | 天王村 | 1403 |  |  |
| 22 |  |  | 西尧村 | 201 |  |  |
| 23 |  |  | 伐鱼村 | 380 |  |  |
| 24 |  |  | 柏坡村 | 330 |  |  |
| 25 |  |  | 小塬村 | 265 |  |  |
| 26 |  |  | 梁家台村 | 210 |  |  |
| 27 |  | 八鱼镇 | 范家崖村 | 245 |  |  |
| 28 |  |  | 清安堡村 | 458 |  |  |
| 29 |  | 磻溪镇 | 凤鸣村 | 630 |  |  |
| 30 |  |  | 党家堡村 | 720 |  |  |
| 31 |  |  | 双基堡村 | 678 |  |  |
| 32 |  |  | 二郎庙村 | 408 |  |  |
| 33 |  |  | 新庄村 | 340 |  |  |

| 序号 | 所属县区 | 所属镇街 | 村名 | 户数 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 陈仓区 | 虢镇街道 | 北堡村 | 470 | 陈仓区政府 | 12月31日前 |
| 35 |  | 阳平镇 | 第六寨村 | 527 |  |  |
| 36 |  |  | 姜马村 | 318 |  |  |
| 37 |  |  | 宝丰村 | 541 |  |  |
| 38 | 岐山县 | 凤鸣镇 | 朝阳村 | 241 | 岐山县政府 |  |
| 39 |  |  | 太子村 | 731 |  |  |
| 40 |  |  | 帖家河村 | 462 |  |  |
| 41 |  | 蔡家坡镇 | 永乐村 | 490 |  |  |
| 42 |  |  | 高家崖村 | 280 |  |  |
| 43 |  |  | 华明村 | 410 |  |  |
| 44 |  |  | 另胡村 | 915 |  |  |
| 45 |  |  | 温星村 | 263 |  |  |
| 43 |  |  | 华明村 | 410 |  |  |
| 46 | 眉 县 | 首善街道 | 尧寺村 | 200 | 眉县政府 |  |
| 47 |  |  | 岳陈村 | 230 |  |  |
| 48 |  |  | 第五村 | 600 |  |  |
| 49 |  |  | 杨千户村 | 800 |  |  |
| 50 |  |  | 红东村 | 350 |  |  |
| 51 |  |  | 葫芦峪村 | 320 |  |  |
| 52 |  | 常兴镇 | 河池村 | 420 |  |  |
| 53 |  |  | 祁家村 | 336 |  |  |
| 54 |  |  | 孙家村 | 450 |  |  |
| 55 |  | 营头镇 | 新河村 | 450 |  |  |
| 56 |  |  | 铜峪村 | 300 |  |  |
| 57 |  |  | 永安村 | 600 |  |  |
| 58 |  |  | 烟霞村 | 350 |  |  |
| 59 |  | 齐 镇 | 曲兴村 | 300 |  |  |
| 60 |  |  | 南寨村 | 400 |  |  |
| 61 |  |  | 东凉阁村 | 400 |  |  |
| 62 |  |  | 三星村 | 350 |  |  |
| 63 |  |  | 党家寨 | 600 |  |  |
| 64 |  | 金渠镇 | 第二坡村 | 300 |  |  |

| 序号 | 所属县区 | 所属镇街 | 村名 | 户数 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 眉 县 | 金渠镇 | 金渠村 | 600 | 眉县政府 | 12月31日前 |
| 66 |  |  | 宁渠村 | 500 |  |  |
| 67 |  |  | 枣林村 | 800 |  |  |
| 68 |  |  | 红星村 | 450 |  |  |
| 69 |  |  | 河底村 | 600 |  |  |
| 70 |  | 横渠镇 | 横渠村 | 800 |  |  |
| 71 |  |  | 河滩村 | 600 |  |  |
| 72 |  |  | 土岭村 | 500 |  |  |
| 73 |  |  | 河湾村 | 600 |  |  |
| 74 |  | 槐芽镇 | 肖里沟村 | 600 |  |  |
| 75 |  |  | 西街村 | 500 |  |  |
| 76 |  |  | 保安堡村 | 800 |  |  |
| 77 |  |  | 红崖头村 | 500 |  |  |
| 78 |  | 汤峪镇 | 豆家河村 | 500 |  |  |
| 79 |  |  | 郝口坡村 | 600 |  |  |
| 80 | 凤翔县 | 城关镇 | 豆腐村 | 207 | 凤翔县政府 |  |
| 81 |  |  | 小沙凹村 | 276 |  |  |
| 82 |  |  | 铁丰村 | 228 |  |  |
| 83 |  | 范家寨镇 | 乔家堡 | 170 |  |  |
| 84 |  | 柳林镇 | 柳林村 | 110 |  |  |
| 85 |  | 南指挥镇 | 白家凹村 | 150 |  |  |
| 86 |  | 田家庄镇 | 田 南 | 60 |  |  |
| 87 |  |  | 田 北 | 60 |  |  |
| 88 | 扶风县 | 城关街道办 | 后沟村 | 312 | 扶风县政府 |  |
| 89 |  | 法门镇 | 宝塔新农村 | 175 |  |  |

表7：商砼站监管清单（12户）

| 序号 | 商 砼 站 名 称 | 地 点 | 监 管 要 求 | 牵头单位 | 责任单位 | 严管时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市锦泰混凝土公司 | 金台区卧龙寺南坡村 | （1）进出场道路实施硬化，裸露地面采取临时绿化、覆盖等措施； （2）砂石等易产生扬尘物料实施棚化，装卸必须采取洒水等抑尘措施； （3）出入口设置车辆冲洗设施，运输车辆必须进行冲洗，运输过程中严防沿途抛、撒、滴、漏。 | 市规划局 | 金台区政府 | 冬防期间 |
| 2 | 市人和混凝土公司 | 金台区宝平路金河工业园 |  |  |  |  |
| 3 | 宝氮建材公司 | 渭滨区谭福路1号 |  |  | 渭滨区政府 |  |
| 4 | 通佳商砼公司 | 陈仓区虢镇李家崖 |  |  | 陈仓区政府 |  |
| 5 | 巨龙商品混凝土公司 | 千河镇李家堡村 |  |  | 高新区 管委会 |  |
| 6 | 通达工程建设公司 | 虢镇渭河大桥南 |  |  |  |  |
| 7 | 永固混凝土公司 | 宝虢凤收费站南侧 |  |  |  |  |
| 8 | 众盛商品混凝土公司 | 高新区 |  |  |  |  |
| 9 | 永靖混凝土公司 | 高新区八鱼镇东星村 |  |  |  |  |
| 10 | 高新商砼公司 | 高新区八鱼镇范家崖村 |  |  |  |  |
| 11 | 冀东盾石混凝土公司 | 高新区八鱼镇寨子岭村 |  |  |  |  |
| 12 | 丰钰商品混凝土公司 | 高新区 |  |  |  |  |

表8：河道采砂场监管清单(51个)

| 序号 | 县 区 | 采 砂 场 名 称 | 监 管 要 求 | 牵头单位 | 责任单位 | 严管时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈仓区 | 育才砂石场 | 采取加盖挡风抑尘网、硬化地面、湿法作业等措施，防控扬尘。 | 市水利局 | 陈仓区政府 | 冬防期间 |
| 2 |  | 五一砂石场 |  |  |  |  |
| 3 |  | 鲁家庄砂石场 |  |  |  |  |
| 4 |  | 宝丰砂石场 |  |  |  |  |
| 5 |  | 友谊砂石场 |  |  |  |  |
| 6 |  | 三秦砂石场 |  |  |  |  |
| 7 | 凤翔县 | 河北砂石场 |  |  | 凤翔县政府 |  |
| 8 |  | 聚塔建材有限公司 |  |  |  |  |
| 9 |  | 临阵坡砂石场 |  |  |  |  |
| 10 |  | 县恒鑫料石加工厂 |  |  |  |  |
| 11 |  | 牛钵峪砂石场 |  |  |  |  |
| 12 | 岐山县 | 第三砂石场 |  |  | 岐山县政府 |  |
| 13 | 扶风县 | 牛蹄砂石场 |  |  | 扶风县政府 |  |
| 14 |  | 西渠砂石场 |  |  |  |  |
| 15 |  | 龙渠寺砂石场 |  |  |  |  |
| 16 |  | 罗家砂石场 |  |  |  |  |
| 17 |  | 牛仓砂石场 |  |  |  |  |
| 序号 | 县 区 | 采 砂 场 名 称 | 监 管 要 求 | 牵头单位 | 责任单位 | 严管时限 |
| 18 | 陇县 | 枣林砂石场 | 采取加盖挡风抑尘网、硬化地面、湿法作业等措施，防控扬尘。 | 市水利局 | 陇县政府 | 冬防期间 |
| 19 |  | 流渠砂石场 |  |  |  |  |
| 20 |  | 水银河砂石场 |  |  |  |  |
| 21 |  | 恒发砂石场 |  |  |  |  |
| 22 |  | 东华砂石场 |  |  |  |  |
| 23 |  | 新源砂石场（温玉平） |  |  |  |  |
| 24 |  | 厚得砂石场 |  |  |  |  |
| 25 |  | 聚鑫砂石场 |  |  |  |  |
| 26 |  | 金田砂石场 |  |  |  |  |
| 27 |  | 新源砂石场（陈小龙） |  |  |  |  |
| 28 | 千阳县 | 宝丰砂石场 |  |  | 千阳县政府 |  |
| 29 |  | 金浩砂石场 |  |  |  |  |
| 30 |  | 泽华砂石场 |  |  |  |  |
| 31 |  | 长川砂石场 |  |  |  |  |
| 32 |  | 石源砂石场 |  |  |  |  |
| 33 |  | 金鑫砂石场 |  |  |  |  |
| 34 | 凤县 | 泓泽农业科技发展公司 |  |  | 凤县政府 |  |
| 35 |  | 金隆商贸公司 |  |  |  |  |
| 36 |  | 兴邦矿业公司 |  |  |  |  |

| 序号 | 县 区 | 采 砂 场 名 称 | 监 管 要 求 | 牵头单位 | 责任单位 | 严管时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 凤县 | 聚鑫建材公司 | 采取加盖挡风抑尘网、硬化地面、湿法作业等措施，防控扬尘。 | 市水利局 | 凤县政府 | 冬防期间 |
| 38 |  | 孔棺砂石场 |  |  |  |  |
| 39 |  | 坪坎砂石场 |  |  |  |  |
| 40 |  | 聚丰工程开发公司 |  |  |  |  |
| 41 |  | 堆子砂石场 |  |  |  |  |
| 42 |  | 朝兴砂石场 |  |  |  |  |
| 43 |  | 倪红砂石场 |  |  |  |  |
| 44 |  | 魏家湾砂石场 |  |  |  |  |
| 45 |  | 五星台砂石场 |  |  |  |  |
| 46 |  | 白家店砂石场 |  |  |  |  |
| 47 |  | 禹婷砂石场 |  |  |  |  |
| 48 |  | 郑发荣砂石场 |  |  |  |  |
| 49 |  | 安信商贸行 |  |  |  |  |
| 50 |  | 蜀通建材公司 |  |  |  |  |
| 51 |  | 汇丰农业开展公司 |  |  |  |  |

表9：推广控尘新技术

| 序号 | 辖区/部门 | 任 务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市规划局 | 推广应用土壤稳固剂灰尘控制技术。年底前全市总应用面积79万平方米，其中市区40万平方米，东四县各6万平方米，其他各县3万平方米。 | 市规划局 | 12月31日前 |
| 2 | 凤翔县 |  | 凤翔县政府 |  |
| 3 | 岐山县 |  | 岐山县政府 |  |
| 4 | 扶风县 |  | 扶风县政府 |  |
| 5 | 眉 县 |  | 眉县政府 |  |
| 6 | 千阳县 |  | 千阳县政府 |  |
| 7 | 陇 县 |  | 陇县政府 |  |
| 8 | 凤 县 |  | 凤县政府 |  |
| 9 | 太白县 |  | 太白县政府 |  |
| 10 | 麟游县 |  | 麟游县政府 |  |

表10:工业污染源（燃煤锅炉）治理(10个)

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目类型 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东岭集团金河拉丝厂燃煤工业窑炉清洁能源改造 | 清洁能源改造 | 市环保局 | 金台区政府 | 11月15日前 |
| 2 | 岐星热力公司燃煤锅炉二氧化硫治理 | 1×75T | 二氧化硫治理 |  | 岐山县政府 |  |
| 3 |  | 1×35T |  |  |  |  |
| 4 |  | 1×35T |  |  |  |  |
| 5 | 祥云热力公司燃煤锅炉氮氧化物治理 | 1×90T | 氮氧化物治理 |  | 扶风县政府 |  |
| 6 |  | 1×40T |  |  |  |  |
| 7 |  | 1×40T |  |  |  |  |
| 8 | 锦泰陶瓷股份有限公司压机工段颗粒物治理 | 颗粒物治理 |  | 千阳县政府 |  |
| 9 | 正硕新型建材有限公司工业窑炉颗粒物治理 |  |  |  |  |
| 10 | 正硕新型建材有限公司工业窑炉二氧化硫治理 | 二氧化硫治理 |  |  |  |

表11：VOCs综合整治(13个)

| 序号 | 项 目 名 称 | 整 治 要 求 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中铁宝桥集团公司喷漆车间挥发性有机物治理 | 开展源头和过程控制与末端治理，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，VOCs(以非甲烷总烃计)去除率原则上不低于90%，污染物排放符合国家和地方规定的排放要求，净化后的恶臭气体还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 | 市环保局 | 渭滨区政府 | 12月31日前 |
| 2 | 凌云电器集团喷漆车间挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 3 | 烽火集团酒精清洗、喷漆工序挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 4 | 宝光集团喷漆车间、电镀酸雾挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 5 | 宝鸡合力渭滨工厂喷漆工序挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 6 | 长岭电子科技公司喷漆车间挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 7 | 鑫晟宇铁路器材公司挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 8 | 金鼎铸造公司喷漆工序挥发性有机物治理 |  |  | 岐山县政府 |  |
| 9 | 通家汽车公司涂装工序挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 10 | 通力汽车公司涂装工序挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 11 | 汉德车桥公司涂装工序挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 12 | 长盛彩印包装公司（原五二三厂）印刷工序挥发性有机物治理 |  |  |  |  |
| 13 | 圣龙箱板纸公司固废处理项目挥发性有机物治理 |  |  |  |  |

表12：机动车污染治理和油气回收治理

| 序号 | 整 治 内 容 | 整治要求 | 责任单位 | 配合单位 | 完成/严管时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严查“冒黑烟”车辆 | 加大“黄标车”禁行路段执法力度，组织交警、环保联合执法，坚决遏制“冒黑烟”车辆上路行驶。 | 市公安局 市交警支队 | 市环保局 | 冬防期间 |
| 2 | 机动车集中停放地、维修地、施工现场工程车辆尾气监督抽测 | 对检测不合格车辆，责令 限期维护和复检。 | 市环保局 | 市交通运输局 市规划局 市交警支队 |  |
| 3 | 加油站油气回收 | 未实施油气回收治理工程的加油站尽快完成油气回收治理改造 | 市商务局 | 市环保局 | 12月31日前 |
| 4 | 加油站油气三次回收示范 | 完成1座加油站 油气三次回收工程 |  |  |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

宝鸡市人民政府办公室 2016年11月4日印发

共印125份