宝鸡市人民政府办公室

宝政办函〔2017〕11号

宝鸡市人民政府办公室

关于加强一季度重点项目建设工作的通知

各县、区人民政府，市政府各工作部门、各直属机构：

为抓早、抓实、抓好全市重点项目建设，进一步扩投资稳增长，为全市经济社会发展取得良好开局奠定建设基础，现将2017年一季度重点项目建设工作通知如下：

一、目标任务

市发改委对2017年一季度已开工、计划新开工重点项目进行了梳理（见附件1），确定一季度开工重点项目375个，总投资1221.7亿元，年度投资488.34亿元。

二、主要工作

（一）抓好动员部署。各县区、各部门要结合本地区、本行业发展实际，瞄准已确定的一季度开工的重点项目，分解落实工作责任，及时落实包抓领导，明确建设进度节点，制定推进工作方案，抓好动员部署，确保一季度全市重点项目建设实现“开门红”目标。

（二）抓好项目开工。各县区、各部门要把抓项目开工作为一季度工作的首要任务。要制定项目开工计划，对符合开工条件的重点项目举行集中开工仪式，也可分散举行开工仪式，具体开工时间根据项目前期工作进展情况自行确定。项目建设开工仪式要符合中央八项规定要求，要本着勤俭节约的原则，不放鞭炮礼花，不得铺张浪费。市重点项目办要把一季度项目开工情况作为检查督导的主要内容。

（三）抓好要素保障。市发改、规划、国土、环保等有关部门要严格按照时间节点计划要求，加大协调力度，按时完成项目要素供给工作。各县区、各部门要全面开展银企对接活动，主动向各金融单位进行项目推介。市金融办要加强对银企对接活动的跟踪协调，确保对接效果。市发改委要加强对全市重点项目建设工作的协调指导，主动邀请市级重点项目包抓领导赴包抓项目检查指导，要做好跟踪服务、定期调度等日常工作，促进重点项目按计划要求顺利推进。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各县区、各部门要加强对重点项目建设工作的组织领导，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，将各自承担的目标任务进一步细化分解，具体到项目，落实到载体，量化到节点，制定出工作计划，确保各项目标任务按时序推进。

（二）加快前期工作。各县区、各部门要逐季度对开工的项目前期工作进行梳理统筹，加快项目前期工作，按照“成熟一批、开工一批”的原则，确保每季度都有项目开工建设。

（三）强化督查通报。市发改委每月对各县区、各部门新开工项目进展情况进行汇总，及时报市委、市政府。一季度末要会同市政府督查室进行全面检查，并在全市进行通报。

附件：2017年一季度重点项目开工名单

宝鸡市人民政府办公室

2017年1月24日

附件

2017年一季度重点项目开工名单

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：全市一季度计划新开工项目375个，总投资1221.7亿元，年度投资488.34亿元 |
| 凤 翔 县 一季度计划新开工项目34个，总投资38.47亿元，年度投资27.13亿元 |
| 1 | 15万吨/年聚甲氧基二甲醚项目 | 50000 | 16000 | 2017年2月 | 集中开工 |
| 2 | 锂电池负极材料石墨化项目 | 12000 | 12000 | 2017年2月 |  |
| 3 | 裕凤包装材料建设项目 | 10000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 4 | 和天下商品混凝土项目 | 6800 | 6800 | 2017年2月 |  |
| 5 | 珍菌食品综合开发项目 | 6200 | 6200 | 2017年2月 |  |
| 6 | 博雅服饰搬迁项目 | 5700 | 5700 | 2017年2月 |  |
| 7 | 热敏电阻及电子元器件生产线项目 | 5600 | 5600 | 2017年2月 |  |
| 8 | 祥源门业建设项目 | 5300 | 5300 | 2017年2月 |  |
| 9 | 现代观光农业示范园项目 | 25000 | 10500 | 2017年2月 |  |
| 10 | 凤凰生态农业观光园项目 | 20000 | 12000 | 2017年2月 |  |
| 11 | 甜玉米生产线项目 | 11000 | 11000 | 2017年2月 |  |
| 12 | 农产品仓储物流园项目 | 5300 | 5300 | 2017年2月 |  |
| 13 | 恒源新城酒店及商业街建设项目 | 12000 | 12000 | 2017年2月 |  |
| 14 | 凤钛名苑商住小区项目 | 19000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 15 | 新文化商业广场项目 | 16000 | 12000 | 2017年2月 |  |
| 16 | 玉燕山蝴蝶谷建设项目 | 12000 | 5200 | 2017年2月 |  |
| 17 | 大东湖景区旅游开发项目 | 52850 | 25600 | 2017年2月 |  |
| 18 | 凤翔县阿里巴巴农村淘宝县级运营中心项目 | 10350 | 10350 | 2017年2月 |  |
| 19 | 北关农贸交易中心项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 20 | 六营民俗村及风情苑项目 | 3000 | 3000 | 2017年2月 |  |
| 21 | 宝鸡北智能考练场项目 | 6000 | 6000 | 2017年2月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 县城基础设施建设项目 | 3400 | 3400 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 23 | 凤林家园棚户区改造项目 | 21824 | 15000 | 2017年2月 |  |
| 24 | 城区小学建设项目 | 5850 | 5850 | 2017年2月 |  |
| 25 | 冀东水泥风机变频改造无功补偿项目 | 5100 | 5100 | 2017年2月 |  |
| 26 | 聚塔商品混凝土搅拌站建设项目 | 3034 | 3034 | 2017年2月 |  |
| 27 | 高标准基本农田整理项目 | 11000 | 11000 | 2017年2月 |  |
| 28 | 柳林镇土地治理项目 | 3464 | 3464 | 2017年2月 |  |
| 29 | 虢王大型超市建设项目 | 4000 | 4000 | 2017年2月 |  |
| 30 | 虢王东区商业街开发二期项目 | 3000 | 3000 | 2017年2月 |  |
| 31 | 农村进村路“最后一公里”建设项目 | 15000 | 12000 | 2017年2月 |  |
| 32 | 农村环境综合整治全域覆盖项目 | 3328 | 3328 | 2017年2月 |  |
| 33 | 东岭冶炼环保改造项目 | 3000 | 3000 | 2017年2月 |  |
| 34 | 教育基础设施建设项目 | 3560 | 3560 | 2017年2月 |  |
| 岐山县（含蔡家坡） 一季度计划新开工项目35个，总投资288.06亿元，年度投资74.44亿元 |
| 1 | 岐山鑫易源农业综合开发项目 | 27000 | 6000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 2 | 岐山县生态农业光伏发电项目 | 100000 | 60000 | 2017年2月 |  |
| 3 | 岐山茹氏禽业蛋鸡标准化养殖场建设项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 4 | 岐山县农业产业化项目 | 10000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 5 | S314枣林至凤翔界省道建设项目 | 21000 | 21000 | 2017年2月 |  |
| 6 | 岐山县县城基础设施提升工程 | 32798 | 27100 | 2017年2月 |  |
| 7 | 岐山县住房项目 | 16450 | 16450 | 2017年2月 |  |
| 8 | 岐山县第二小学项目 | 19000 | 19000 | 2017年2月 |  |
| 9 | 宝鸡三阳石油机械有限公司抽油机设备生产线项目 | 12000 | 6000 | 2017年2月 |  |
| 10 | 岐山县乡村文化建设项目 | 3000 | 3000 | 2017年2月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 猕猴桃现代农业园区建设项目 | 3000 | 3000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 12 | 岐山县绿化提升建设项目 | 20000 | 6000 | 2017年2月 |  |
| 13 | 岐山县中小河流治理石头河堤防加固工程 | 5363 | 5363 | 2017年2月 |  |
| 14 | 异地扶贫搬迁项目 | 10495 | 10495 | 2017年2月 |  |
| 15 | 华辇房车生产基地建设项目 | 50000 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 16 | 百万平米标准化厂房建设项目 | 200000 | 100000 | 2017年2月 |  |
| 17 | 高新医院蔡家坡分院项目 | 85000 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 18 | 粉末冶金生产线建设项目 | 12000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 19 | 渭河两岸休闲观光带建设项目 | 500000 | 25000 | 2017年2月 |  |
| 20 | 蔡家坡西线旅游集散中心项目 | 220000 | 15000 | 2017年2月 |  |
| 21 | 岐山大道改造提升工程 | 112000 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 22 | 军民两用精密谐波减速器产业化项目 | 24000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 23 | 半导体照明产品数字化车间建设项目 | 100000 | 6000 | 2017年2月 |  |
| 24 | 蔡家坡城区市政基础设施建设项目 | 215000 | 110000 | 2017年3月 | 单独 开工 |
| 25 | 新型节能装饰墙体材料 | 203000 | 20000 | 2017年3月 |  |
| 26 | 岐山县县城太平塔广场棚户区改造项目 | 115054 | 30000 | 2017年3月 |  |
| 27 | 岐山大道提升改造工程 | 112000 | 20000 | 2017年3月 |  |
| 28 | 岐山周文化景区建设项目 | 110200 | 20000 | 2017年3月 |  |
| 29 | 岐山西周文化景区建设项目 | 110000 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 30 | 五丈原三国文化旅游产业示范区建设项目 | 100000 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 31 | 高新医院蔡家坡分院建设项目 | 85000 | 20000 | 2017年3月 |  |
| 32 | 蔡家坡五丈原村棚户区改造项目 | 76000 | 20000 | 2017年3月 |  |
| 33 | 蔡家坡五星村棚户区改造项目 | 66500 | 20000 | 2017年3月 |  |
| 34 | 岐伯养生谷建设项目 | 50000 | 10000 | 2017年3月 |  |
| 35 | 坤大公司三国小镇建设项目 | 49776 | 15000 | 2017年3月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扶 风 县 一季度计划新开工项目33个，总投资77.1亿元，年度投资51.71亿元 |
| 1 | 西格玛生物建设项目 | 14000 | 8000 | 2017年1月 | 集中 开工 |
| 2 | 慈缘生物建设项目 | 13000 | 8000 | 2017年1月 |  |
| 3 | 法门寺纸业高档生活用纸技改项目 | 15000 | 15000 | 2017年1月 |  |
| 4 | 婴幼儿米粉建设项目 | 12000 | 12000 | 2017年1月 |  |
| 5 | 今麦郎饮用水生产线项目 | 12000 | 12000 | 2017年1月 |  |
| 6 | PET塑料全自动破碎清洗生产线项目 | 12000 | 7000 | 2017年1月 |  |
| 7 | 航翔PVC木塑板扩建项目 | 8500 | 8500 | 2017年1月 |  |
| 8 | 民乐硫酸钾肥生产线项目 | 6500 | 6500 | 2017年1月 |  |
| 9 | 新型高档服装面料生产线项目 | 6000 | 6000 | 2017年1月 |  |
| 10 | “峰景•悦庄”建设项目 | 41000 | 28000 | 2017年1月 |  |
| 11 | 现代果业发展项目 | 14000 | 12000 | 2017年1月 |  |
| 12 | 阳晨牧业二期建设项目 | 11000 | 11000 | 2017年1月 |  |
| 13 | 高标准农田建设项目 | 9051 | 9051 | 2017年1月 |  |
| 14 | 房地产开发项目 | 175000 | 77500 | 2017年1月 |  |
| 15 | 二期棚户区改造项目 | 80000 | 37800 | 2017年1月 |  |
| 16 | 县城新区及法门新镇区道路及排水项目 | 34285 | 34285 | 2017年1月 |  |
| 17 | 新贸现代物流园建设项目 | 45800 | 20000 | 2017年1月 |  |
| 18 | 公路建设项目 | 27536 | 27536 | 2017年1月 |  |
| 19 | 博雅酒店建设项目 | 8000 | 8000 | 2017年1月 |  |
| 20 | 国开行贫困村基础设施扶贫贷款项目 | 72000 | 45000 | 2017年1月 |  |
| 21 | 教育基础设施提升项目 | 40000 | 28000 | 2017年1月 |  |
| 22 | 社会福利中心综合楼项目 | 12000 | 12000 | 2017年1月 |  |
| 23 | 农村环境综合整治全覆盖项目 | 4491 | 4491 | 2017年1月 |  |
| 24 | 黄甫苗木繁育基地项目 | 8000 | 4000 | 2017年2月 | 单独 开工 |
| 25 | 畜禽养殖项目 | 5330 | 5330 | 2017年2月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 瑞隆农副产品种植生产基地项目 | 26000 | 16000 | 2017年3月 | 单独 开工 |
| 27 | 加气（油）站建设项目 | 6656 | 6656 | 2017年3月 |  |
| 28 | 明朗汽车4S店建设项目 | 6000 | 6000 | 2017年3月 |  |
| 29 | 城乡气化工程 | 3890 | 3890 | 2017年3月 |  |
| 30 | 县城新老区供热工程 | 12350 | 12350 | 2017年3月 |  |
| 31 | 重点区域绿化工程 | 5700 | 5700 | 2017年3月 |  |
| 32 | 世界佛都禅风圈一期基础设施建设项目 | 13000 | 13000 | 2017年3月 |  |
| 33 | 10万头生猪云养殖示范项目 | 11000 | 6500 | 2017年3月 |  |
| 眉 县 一季度计划新开工项目40个，总投资100.45亿元，年度投资49.5亿元 |
| 1 | 眉县纺织加工区项目 | 47000 | 31000 | 2017年1月 | 单独 开工 |
| 2 | 氢活力生物科技园项目 | 12000 | 12000 | 2017年1月 |  |
| 3 | 太白山艾兰温泉国际酒店项目 | 25000 | 25000 | 2017年1月 |  |
| 4 | 太白山御龙湾温泉项目 | 80000 | 30000 | 2017年1月 |  |
| 5 | 鸿诚新兴旅游产业园项目 | 53800 | 10800 | 2017年1月 |  |
| 6 | 中国宝鸡蜂产业综合开发项目 | 30000 | 3500 | 2017年1月 |  |
| 7 | 眉县创业扶持工程 | 13000 | 13000 | 2017年1月 |  |
| 8 | 农业互联网小镇项目 | 10000 | 3000 | 2017年1月 |  |
| 9 | 汤峪镇闫家堡关中农家生活体验区星级改造项目 | 7600 | 7600 | 2017年1月 |  |
| 10 | 新型防水材料生产线项目 | 25000 | 15100 | 2017年3月 |  |
| 11 | 鑫龙汽车零部件加工二期项目 | 15000 | 7000 | 2017年3月 |  |
| 12 | 钛锆金属材料熔炼加工生产线项目 | 18000 | 18000 | 2017年3月 |  |
| 13 | 宜兴弹性面料生产线项目 | 20000 | 10000 | 2017年3月 |  |
| 14 | 20兆瓦屋顶电站项目 | 20000 | 20000 | 2017年3月 |  |
| 15 | 渔光互补光伏建设项目 | 35000 | 30000 | 2017年3月 |  |
| 16 | 西宝中线眉县段改建工程 | 16000 | 10000 | 2017年3月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 眉县住房建设项目 | 90880 | 30000 | 2017年3月 | 单独 开工 |
| 18 | 太白山九省十三宫道教文化生态农业观光园景区项目 | 100000 | 8000 | 2017年3月 |  |
| 19 | 镇区棚户区改造及基础设施项目 | 41000 | 15000 | 2017年3月 |  |
| 20 | 宝鸡眉县康之源温泉养老中心 | 20000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 21 | 秦岭印象生态创意园项目 | 8000 | 8000 | 2017年3月 |  |
| 22 | 天丰置业综合开发工程 | 8000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 23 | 宝鸡先行电力祥和园项目 | 7609 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 24 | 金桥5000吨气调冷库及办公楼建设项目 | 6000 | 6000 | 2017年3月 |  |
| 25 | 电力改造项目 | 6975 | 6975 | 2017年3月 |  |
| 26 | 重载AGV3T码垛机器人项目 | 15000 | 10000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 27 | 高性能钛镁合金及变形镁合金制品项目 | 24000 | 21000 | 2017年2月 |  |
| 28 | 钛材标准件建设项目 | 8000 | 8000 | 2017年2月 |  |
| 29 | 汤峪镇千亩樱桃示范园建设项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 30 | 眉县互联网科技产业园项目 | 49800 | 21000 | 2017年2月 |  |
| 31 | 眉县工业园基础设施建设 项目 | 36433 | 14800 | 2017年2月 |  |
| 32 | 太白山基础设施改造提升项目 | 30700 | 25200 | 2017年2月 |  |
| 33 | 滨河新区中心广场项目 | 27000 | 13000 | 2017年2月 |  |
| 34 | 时代天润温泉谷项目 | 49800 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 35 | 2016年度国家农业综合开发眉县现代农业园区试点项目 | 9052 | 9052 | 2017年2月 |  |
| 36 | 潼关寨太白人家农家服务集群区建设 | 8000 | 8000 | 2017年2月 |  |
| 37 | 县城美阳街、平阳街综合改造提升项目 | 7400 | 3000 | 2017年2月 |  |
| 38 | 汽车油管后续加工生产线建设项目 | 6500 | 3000 | 2017年2月 |  |
| 39 | 槐里驿生态园建设项目 | 6000 | 6000 | 2017年2月 |  |
| 40 | 金渠镇渔夫码头产业基地建设项目 | 6000 | 3000 | 2017年2月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陇 县 一季度计划新开工项目36个，总投资54.78亿元，年度投资43.58亿元 |
| 1 | 陇县农村移民搬迁及住房改造工程 | 54000 | 54000 | 2017年2月 | 单独 开工 |
| 2 | 陇县产业精准扶贫项目 | 15000 | 15000 | 2017年2月 |  |
| 3 | 陇县河道综合治理工程 | 24000 | 12500 | 2017年2月 |  |
| 4 | 陇县肉牛规模化生态养殖基地建设项目 | 13000 | 6000 | 2017年2月 |  |
| 5 | 陇县苹果外贸出口基地及加工项目 | 6000 | 6000 | 2017年2月 |  |
| 6 | 农村土地颁证及农业支持补贴项目 | 4854 | 4854 | 2017年2月 |  |
| 7 | 陇县3D影院建设项目 | 5200 | 4400 | 2017年2月 |  |
| 8 | 陇县流域及坡耕地水土流失治理项目 | 4750 | 1750 | 2017年2月 |  |
| 9 | G85陕甘界至陇县（火烧寨）高速公路建设项目 | 28000 | 15000 | 2017年2月 |  |
| 10 | 陇县凉泉辣椒合作社及花椒种植示范基地建设项目 | 3000 | 3000 | 2017年2月 |  |
| 11 | 陇县县乡公路改建及大中修工程 | 11362 | 11362 | 2017年3月 |  |
| 12 | 陇县通村公路联网及桥涵配套工程 | 9720 | 9720 | 2017年3月 |  |
| 13 | 陇县华润风电线路建设项目 | 7000 | 7000 | 2017年3月 |  |
| 14 | 农村电网改造升级工程 | 5287 | 5287 | 2017年3月 |  |
| 15 | 2017年高标准基本农田建设项目 | 3298 | 3298 | 2017年3月 |  |
| 16 | 陇县县乡公路改建及大中修工程 | 11362 | 11362 | 2017年3月 |  |
| 17 | 陇县生态乳都饲草基地建设项目 | 5500 | 5500 | 2017年3月 |  |
| 18 | 固关镇社区建设综合提升项目 | 5100 | 3500 | 2017年3月 |  |
| 19 | 陇县通村公路联网及桥涵配套工程 | 9720 | 9720 | 2017年3月 |  |
| 20 | 新集川镇旅游风情小镇建设项目 | 5000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 21 | 陇县农村移民搬迁及住房改造工程 | 54000 | 54000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 22 | 陇县贫困村基础设施贷款项目 | 63098 | 41000 | 2017年2月 |  |
| 23 | 陇县金丰橡籽外贸出口基地项目 | 6000 | 6000 | 2017年2月 |  |
| 24 | 陇县一级汽车客运站（关山游客集散中心）建设项目 | 10000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 25 | 陇县产业精准扶贫项目 | 15000 | 15000 | 2017年2月 |  |
| 26 | 陇县河道综合治理工程 | 24000 | 12500 | 2017年2月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 陇县肉牛规模化生态养殖基地建设项目 | 13000 | 6000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 28 | 陇县苹果外贸出口基地及加工项目 | 6000 | 6000 | 2017年2月 |  |
| 29 | 陇县绿色食品工业园建设项目 | 12500 | 8000 | 2017年2月 |  |
| 30 | 陇县生态雅村强基工程 | 63098 | 41000 | 2017年2月 |  |
| 31 | 陇县金丰橡籽外贸出口基地项目 | 6000 | 6000 | 2017年2月 |  |
| 32 | 陇县一级汽车客运站（关山游客集散中心）建设项目 | 10000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 33 | 陇县绿色食品工业园建设项目 | 12500 | 8000 | 2017年2月 |  |
| 34 | 南岸新城天然气供气工程 | 5000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 35 | 陇县实验中学建设项目 | 8500 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 36 | 省道515陇县神泉至固关段改建工程 | 8000 | 8000 | 2017年2月 |  |
| 千 阳 县 一季度计划新开工项目26个，总投资46.09亿元，年度投资21.6亿元 |
| 1 | 千阳县易地扶贫搬迁项目 | 18000 | 6000 | 2017年2月下旬 | 集中 开工 |
| 2 | 千阳县特种金属加工项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月下旬 |  |
| 3 | 千阳县镍合金加工项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月下旬 |  |
| 4 | 陕西省枫丹百丽菌液生产线建设项目 | 12000 | 5000 | 2017年2月下旬 |  |
| 5 | 千阳县菌酱生产线建设项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月下旬 |  |
| 6 | 千阳县天力德山野菜加工项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月下旬 |  |
| 7 | 千阳县农村二级公路建设项目 | 36000 | 11000 | 2017年2月下旬 |  |
| 8 | 千阳县万亩有机苹果示范园建设项目 | 12200 | 12200 | 2017年2月下旬 |  |
| 9 | 千阳县万亩苗木繁育基地建设项目 | 24000 | 12000 | 2017年2月下旬 |  |
| 10 | 北京汇源千阳高端苹果苗木示范基地项目 | 118000 | 5000 | 2017年2月下旬 |  |
| 11 | 千阳县陶瓷生产线技改项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月下旬 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 千阳县商业综合体建设项目 | 8000 | 8000 | 2017年2月下旬 | 集中 开工 |
| 13 | 千阳县贫困村基础设施建设项目 | 35000 | 12000 | 2017年2月下旬 |  |
| 14 | 千阳县千湖国家湿地公园提升项目 | 3500 | 3500 | 2017年2月下旬 |  |
| 15 | 千阳县千河流域综合治理项目 | 10000 | 10000 | 2017年3月下旬 | 单独 开工 |
| 16 | 千阳县小型环保工业生产线建设项目 | 59100 | 59100 | 2017年3月下旬 |  |
| 17 | 千阳县县城基础设施改造提升工程 | 17300 | 15300 | 2017年3月下旬 |  |
| 18 | 千阳县万亩千湖生态休闲农业观光项目 | 12000 | 5000 | 2017年3月下旬 |  |
| 19 | 千阳县县城养老设施建设项目 | 12700 | 4000 | 2017年3月下旬 |  |
| 20 | 千阳县西新小学建设项目 | 15000 | 3000 | 2017年3月下旬 |  |
| 21 | 千阳县农业综合开发试点项目 | 5200 | 5200 | 2017年3月下旬 |  |
| 22 | 千阳县高崖镇回民特色小镇建设项目 | 23882 | 5000 | 2017年3月下旬 |  |
| 23 | 千阳县农村公路进村最后一公里项目 | 3000 | 3000 | 2017年3月下旬 |  |
| 24 | 千阳县大地丰泰气调库注塑生产线建设项目 | 3000 | 3000 | 2017年3月下旬 |  |
| 25 | 千阳县琵琶池农发水保生态科技示范园 | 3000 | 500 | 2017年3月下旬 |  |
| 26 | 千阳县千湖景观大桥项目 | 5000 | 3200 | 2017年3月下旬 |  |
| 凤 县 一季度计划新开工项目37个，总投资204.35亿元，年度投资34.49亿元 |
| 1 | 凤县凤州古城文化产业园建设项目 | 600000 | 50000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 2 | 秦岭林麝驯养繁殖产业科技示范园建设项目 | 86346 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 3 | 凤县凤太矿田西部铅锌金矿整装勘查 | 53000 | 30000 | 2017年2月 |  |
| 4 | 凤县移民搬迁安置工程 | 40027 | 11000 | 2017年2月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 凤县庞家河金矿深部及外围金铅锌矿勘查 | 39170 | 21000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 6 | 凤县地道中药材基地建设项目 | 20000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 7 | 凤县稀贵金属综回收项目 | 10000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 8 | 凤县凤凰湖景区综合提升改造工程 | 19580 | 11000 | 2017年2月 |  |
| 9 | 凤县特色农产品产业园建设项目 | 100000 | 30000 | 2017年2月 |  |
| 10 | 凤县中小企业设备更新技改项目 | 10000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 11 | 嘉陵江流域凤县县城段生态修复及旅游景观建设项目 | 62000 | 15000 | 2017年2月 |  |
| 12 | 凤县苗木基地建设项目 | 50000 | 12000 | 2017年2月 |  |
| 13 | 凤县矿山企业安全避险体系建设项目 | 9000 | 9000 | 2017年2月 |  |
| 14 | 凤县马鞍山生态旅游观光农业园建设项目 | 16000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 15 | 凤县双石铺镇棚户区改造项目 | 15000 | 12000 | 2017年2月 |  |
| 16 | 凤县医疗机构能力提升项目 | 13500 | 12500 | 2017年2月 |  |
| 17 | 凤县农村公路桥梁建设及安防工程 | 10500 | 10500 | 2017年2月 |  |
| 18 | 凤县紫柏山景区综合开发项目 | 50000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 19 | 太凤高速建设项目 | 600000 | 200000 | 2017年2月 |  |
| 20 | 中小企业探矿增储项目 | 33500 | 15000 | 2017年2月 |  |
| 21 | 凤县双石铺镇旅游示范名街区建设项目 | 30000 | 15000 | 2017年2月 |  |
| 22 | 马蹄沟金矿开发建设项目 | 23000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 23 | 震奥鼎盛矿业公司探矿增储项目 | 20000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 24 | 龙源堆子村20MW风电场建设 | 20000 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 25 | 凤县凤州330kV输变电工程 | 16000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 26 | 凤县防洪保安工程 | 10035 | 7405 | 2017年2月 |  |
| 27 | 凤州省级重点镇建设项目 | 10000 | 6500 | 2017年2月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 凤县拓鑫农场建设项目 | 10000 | 5500 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 29 | 凤县美丽乡村建设项目 | 10000 | 4000 | 2017年2月 |  |
| 30 | 凤县庞家河金矿采选厂扩能技改项目 | 9800 | 5500 | 2017年2月 |  |
| 31 | 凤县8万亩高山无公害蔬菜基地 | 8500 | 8500 | 2017年2月 |  |
| 32 | 凤县凤州镇综合安置房及配套基础设施建设 | 7000 | 7000 | 2017年2月 |  |
| 33 | 农村公路建设项目 | 6616 | 6616 | 2017年2月 |  |
| 34 | 凤县休闲农业与乡村旅游拓展项目 | 6500 | 6500 | 2017年2月 |  |
| 35 | 凤县平木镇干杂果基地建设项目 | 6500 | 6500 | 2017年2月 |  |
| 36 | 凤县2017年农村公路进村“最后一公里”建设项目 | 6200 | 6200 | 2017年2月 |  |
| 37 | 农村4G光网改造、光缆扩容工程项目 | 5706 | 5706 | 2017年2月 |  |
| 麟 游 县 一季度计划新开工项目15个，总投资45.68亿元，年度投资18.99亿元 |
| 1 | 黑萨牧业生态园区建设项目 | 11000 | 11000 | 2017年3月 | 集中 开工 |
| 2 | 千佛院景区开发建设项目 | 100000 | 20000 | 2017年3月 |  |
| 3 | 九成宫镇移民搬迁项目 | 5230 | 5230 | 2017年3月 |  |
| 4 | 农村公路最后一公里项目 | 21000 | 21000 | 2017年3月 |  |
| 5 | 崔木至麟永界公路改建工程 | 7200 | 7200 | 2017年3月 |  |
| 6 | 县城区综合提升改造项目 | 5552 | 5552 | 2017年3月 |  |
| 7 | 棚户区及危房改造项目 | 7637 | 7637 | 2017年3月 |  |
| 8 | 天堂循环经济科技工业园区基础设施整体提升项目 | 18743 | 10000 | 2017年3月 |  |
| 9 | 九成宫怡心谷建设项目 | 118000 | 15000 | 2017年3月 |  |
| 10 | 南坊新城建设项目 | 70200 | 40000 | 2017年3月 |  |
| 11 | 畜牧养殖建设项目 | 18350 | 18350 | 2017年3月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 九成宫生态农业产业园建设项目 | 60000 | 15000 | 2017年3月 | 集中 开工 |
| 13 | 万亩中药材基地建设项目 | 5000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 14 | 东台整体搬迁项目 | 4500 | 4500 | 2017年3月 |  |
| 15 | 必康嘉隆药业生产能力提升GMP技术改造项目 | 4400 | 4400 | 2017年3月 |  |
| 太 白 县 一季度计划新开工项目14个，总投资21.64亿元，年度投资10.65亿元 |
| 1 | 太白县棚户区改造项目 | 17000 | 17000 | 2017年3月 | 集中 开工 |
| 2 | 太白县移民（脱贫）搬迁基础设施配套项目 | 12900 | 12900 | 2017年3月 |  |
| 3 | 太白县北入口提升改造工程 | 6000 | 6000 | 2017年3月 |  |
| 4 | 金大养生谷二期 | 5000 | 3000 | 2017年3月 |  |
| 5 | 太白县姜眉公路沿线民居改造工程 | 13000 | 13000 | 2017年3月 |  |
| 6 | 太白5A级景区县城绿地及大地景观项目 | 50000 | 12000 | 2017年3月 |  |
| 7 | 太白县海升现代莓类产业示范园二期 | 8000 | 8000 | 2017年3月 |  |
| 8 | 太白林下原生态种植项目 | 50000 | 10100 | 2017年2月 | 单独 开工 |
| 9 | 太白鑫民水电增效扩容项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 10 | 太白县桃川冷水鱼养殖基地 | 3500 | 3500 | 2017年2月 |  |
| 11 | 太白县老爷岭旅游小镇建设项目 | 10000 | 3000 | 2017年2月 |  |
| 12 | 太白县智慧城市管理中心（游客接待中心）建设工程 | 11000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 13 | 太白河探矿及选矿自动化改造工程 | 5000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 14 | 太白文化旅游综合体建设 | 20000 | 3000 | 2017年3月 |  |
| 金 台 区 一季度计划新开工项目24个，总投资99.06亿元，年度投资31.22亿元 |
| 1 | 金台区店子街片区旧城改造项目 | 36000 | 10000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 2 | 新维巷棚户区改造项目 | 20000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 3 | 太极源景区(金台观三期)建设项目 | 100000 | 10000 | 2017年2月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 多彩硖石旅游环线一期斓翎溪谷建设项目 | 26000 | 26000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 5 | 封神演义文化主题乐园 | 33000 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 6 | 未来宝鸡家庭公园建设项目 | 36000 | 25000 | 2017年2月 |  |
| 7 | 泰恩制冷科技压缩机项目 | 10000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 8 | 诚和中药饮片项目 | 8000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 9 | 生物表面增加剂研发生产项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 10 | 宝鸡东站物流中心二期建设项目 | 10000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 11 | 省道212宝鸡市区过境公路 | 45000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 12 | 金陵河河道治理及生态修复工程 | 30000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 13 | 金台区规模化供水工程 | 20000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 14 | 金台区东风路片区旧城改造项目 | 25000 | 16000 | 2017年2月 | 单独 开工 |
| 15 | 三迪金域中央 | 125000 | 53200 | 2017年1月 |  |
| 16 | 三迪国际中学 | 8000 | 8000 | 2017年1月 |  |
| 17 | 金台区中山路片区旧城改造项目 | 13000 | 7000 | 2017年2月 |  |
| 18 | 玉池公社 | 50000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 19 | 团结运动公园 | 5000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 20 | 渭河龙丰湿地生态公园 | 5000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 21 | 六川河、硖石河流域综合治理项目 | 18600 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 22 | 金台区西普陀景区建设项目 | 50000 | 10000 | 2017年2月 |  |
| 23 | 金台区食品产业园项目 | 300000 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 24 | 金台区大数据产业园二期项目 | 12000 | 12000 | 2017年2月 |  |
| 渭 滨 区 一季度计划新开工项目23个，总投资41.26亿元，年度投资20.54亿元 |
| 1 | 中铁宝桥集团有限公司城轨交通产业园升级建设 | 42635 | 30000 | 2017年1月 | 单独 开工 |
| 2 | 渭滨互联网大数据产业孵化基地项目 | 40000 | 25000 | 2017年1月 |  |
| 3 | 烽火通信设备设计与制造研究中心 | 4900 | 4900 | 2017年1月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 某型飞机研制保障条件建设技改 | 3650 | 3650 | 2017年1月 | 单独 开工 |
| 5 | 锌业南苑小区 | 12000 | 12000 | 2017年1月 |  |
| 6 | 轩苑御园华庭 | 50000 | 20000 | 2017年1月 |  |
| 7 | 小白兔口腔医院 | 5000 | 3000 | 2017年1月 |  |
| 8 | 新建路社区集贸市场 | 7000 | 5000 | 2017年1月 |  |
| 9 | 渭工路改造项目 | 5000 | 5000 | 2017年1月 |  |
| 10 | 云电商产业园 | 5000 | 5000 | 2017年1月 |  |
| 11 | 邮政电商产业园 | 3000 | 3000 | 2017年1月 |  |
| 12 | 宝成节能改造 | 4500 | 4500 | 2017年2月 |  |
| 13 | 金山节能改造 | 4209 | 4209 | 2017年2月 |  |
| 14 | 网络实时数据平台 | 8500 | 3000 | 2017年2月 |  |
| 15 | 西徕特色美食物流园 | 3500 | 3500 | 2017年2月 |  |
| 16 | 智慧渭滨一期社区网格化管理平台及城区智能监控联网项目 | 3000 | 600 | 2017年2月 |  |
| 17 | 茵香河文化旅游区一号路二期工程项目 | 5000 | 5000 | 2017年2月 |  |
| 18 | 轨道交通减震产品生产线 | 8000 | 8000 | 2017年3月 |  |
| 19 | 桃园小学 | 9000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 20 | 川陕路小学（含神农镇广场幼儿园） | 12700 | 8000 | 2017年3月 |  |
| 21 | 渭河渭滨段滩地治理及渭河姜谭城市运动公园 | 12000 | 12000 | 2017年3月 |  |
| 22 | 姜城堡城中村改造二期 | 124000 | 20000 | 2017年3月 |  |
| 23 | 宝鸡星悦城商住小区 | 40000 | 15000 | 2017年3月 |  |
| 陈 仓 区 一季度计划新开工项目39个，总投资108.2亿元，年度投资61.04亿元 |
| 1 | 九龙山国际旅游度假区建设项目 | 355200 | 100000 | 2017年1月 | 集中 开工 |
| 2 | 陈仓区千渭公租房小区建设项目 | 121600 | 45000 | 2017年1月 |  |
| 3 | 九龙山生态户外泊车场项目 | 28000 | 28000 | 2017年1月 |  |
| 4 | 陈仓东景园商住小区建设项目 | 25000 | 10000 | 2017年1月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 陕西骏成达挂车车厢生产线建设项目 | 20000 | 20000 | 2017年1月 | 集中 开工 |
| 6 | 北方动力四村安居工程项目 | 18000 | 12000 | 2017年1月 |  |
| 7 | 宝鸡万隆电子商务产业链示范项目 | 12752 | 6000 | 2017年1月 |  |
| 8 | 宝鸡星昊农业科技生态示范园建设项目 | 10000 | 10000 | 2017年1月 |  |
| 9 | 陈仓圣帝·和平里棚户区改造项目 | 9500 | 6000 | 2017年1月 |  |
| 10 | 陈仓周原乐活乡村环线游开发项目 | 7500 | 6000 | 2017年1月 |  |
| 11 | 大水川酒店建设项目 | 6200 | 6200 | 2017年1月 |  |
| 12 | 宝鸡市陈仓医院新建门诊综合楼 | 6000 | 4500 | 2017年1月 |  |
| 13 | 陈仓区老旧小区提升改造 | 5800 | 5800 | 2017年1月 |  |
| 14 | 陕机公租房建设项目 | 5000 | 5000 | 2017年1月 |  |
| 15 | 秦川王酒业公司搬迁项目 | 3600 | 2100 | 2017年1月 |  |
| 16 | 陈仓区畜牧健康养殖项目 | 3052 | 3052 | 2017年1月 |  |
| 17 | 世苑三期建设项目 | 3000 | 3000 | 2017年1月 |  |
| 18 | 陈仓区机器人及智能制造产业园项目 | 160000 | 100000 | 2017年1月 | 单独 开工 |
| 19 | 陈仓阿特家家装体验中心项目 | 100000 | 60000 | 2017年1月 |  |
| 20 | 陈仓区尚和锦园商住综合楼建设项目 | 9000 | 6000 | 2017年1月 |  |
| 21 | 陈仓区城市五拆项目 | 6000 | 6000 | 2017年1月 |  |
| 22 | 陈仓区骥亨公司营业楼提升改造项目 | 5340 | 5340 | 2017年1月 |  |
| 23 | 宝鸡市汇丰农副产品交易市场 | 3000 | 3000 | 2017年1月 |  |
| 24 | 宝鸡西山温泉洗浴中心项目 | 33000 | 33000 | 2017年2月 |  |
| 25 | 九龙山生态户外泊车场项目 | 28000 | 28000 | 2017年2月 |  |
| 26 | 宝鸡九龙温泉生态大酒店项目 | 20800 | 20800 | 2017年2月 |  |
| 27 | 九龙山客运索道建设项目 | 20000 | 20000 | 2017年2月 |  |
| 28 | 宝鸡古陈仓矿泉有限公司扩建工程 | 3680 | 3680 | 2017年2月 |  |
| 29 | 九龙山餐饮服务区项目 | 3600 | 3600 | 2017年2月 |  |
| 30 | 城市亮化提升工程 | 3000 | 3000 | 2017年2月 |  |
| 31 | 2017年农村环境综合整治提升工程 | 5000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 32 | 陈仓通村公路进村 “最后一公里”工程 | 6510 | 6510 | 2017年3月 |  |
| 33 | 陈仓区文悦生物制药生产线建设项目 | 6000 | 5000 | 2017年3月 |  |

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 开工时间 | 开工 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 博仁中药材产地加工及仓储物流中心建设项目 | 6000 | 6000 | 2017年3月 |  |
| 35 | 陈仓东关民俗接待中心二期扩建项目 | 5860 | 5860 | 2017年3月 |  |
| 36 | 陈仓区润德低压通用电气建设项目 | 5300 | 5300 | 2017年3月 |  |
| 37 | 香泉镇前锋村移民搬迁集中安置项目 | 4600 | 4600 | 2017年3月 |  |
| 38 | 陈仓区配电网建设改造工程项目 | 3348 | 3348 | 2017年3月 |  |
| 39 | 农村学校标准化建设项目 | 3750 | 3750 | 2017年3月 |  |
| 高 新 区 一季度计划新开工项目17个，总投资79.52亿元，年度投资36.45亿元 |
| 1 | 陕西泰华物流产业园（二期）建设项目 | 110000 | 60000 | 2017年2月 | 集中 开工 |
| 2 | 高端装备产业园标准化多层厂房建设项目 | 41000 | 24600 | 2017年2月 |  |
| 3 | 石鼓·城市未来建设项目 | 135000 | 35000 | 2017年2月 |  |
| 4 | 高新二路、三路道路建设项目 | 10500 | 9000 | 2017年2月 |  |
| 5 | 年产3万台立体车库产业升级建设及汽车产业链配套合作项目 | 30000 | 10000 | 2017年1月 | 单独 开工 |
| 6 | 核级锆材生产能力建设项目 | 48300 | 15000 | 2017年1月 |  |
| 7 | 石鼓·陈仓老街建设项目 | 89000 | 89000 | 2017年1月 |  |
| 8 | 高新区郭家崖村棚户区改造项目（一期） | 30000 | 10000 | 2017年1月 |  |
| 9 | 永清村安置小区建设项目 | 60000 | 25000 | 2017年1月 |  |
| 10 | 旭光安置小区（二期）建设项目 | 21000 | 10000 | 2017年1月 |  |
| 11 | 宝钛路截污干管工程 | 5400 | 5400 | 2017年1月 |  |
| 12 | 高新五路及景观带建设项目 | 6000 | 6000 | 2017年3月 |  |
| 13 | 中铁电气化局集团宝鸡科技产业园项目 | 130000 | 35000 | 2017年3月 |  |
| 14 | 市民广场及地下利用空间项目 | 32000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 15 | 高新区污水处理厂二期扩建工程 | 12000 | 5000 | 2017年3月 |  |
| 16 | 宝鸡高新小学新建项目 | 10000 | 8000 | 2017年3月 |  |
| 17 | 地通汽车零部件配套生产基地项目 | 25000 | 12500 | 2017年3月 |  |
| 蟠 龙 新 区 一季度计划新开工项目2个，总投资23亿元，年度投资7亿元 |
| 1 | 890青年汇商业项目 | 50000 | 20000 | 2017年2月 | 单独 开工 |
| 2 | 长安大学兴华学院 | 180000 | 50000 | 2017年1月 |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。