宝鸡市人民政府办公室

宝政办函〔2017〕120号

宝鸡市人民政府办公室

关于下达2017年秋冬季绿色宝鸡暨关中大地

园林化巩固提升建设任务的通知

各县、区人民政府,市政府各有关工作部门：

为了切实做好秋冬季造林绿化工作，持续推进绿色宝鸡建设，巩固提升关中大地园林化建设成果，现将2017年秋冬季造林绿化目标任务分解下达，请认真组织实施。

一、目标任务

围绕全面建设最具幸福感城市总目标，以“生态大花园”统筹绿色宝鸡建设，全面完成关中大地园林化巩固提升年度建设任务，全市秋冬季完成造林绿化10万亩、植树1000万株。通过实施人工园林造景、植物修剪造型、廊道立体美化、乔木花灌添彩等优化提升措施，丰富景观结构，优化区域生态，提升园林化规模和档次，提高全市整体生态环境优势。强化督导检查，严格项目管理，加快推进退耕还林、天然林保护、防护林等工程，确保完成年度建设任务。创新义务植树形式，把义务植树与重点生态工程、城市基础设施建设等紧密结合，加快推进行业管理区域造林绿化。加强古树名木保护，提高保护和管理水平。

二、建设重点和分工

（一）高速公路、西宝客专绿化提升

继续对连霍、宝平高速和西宝客专沿线进行绿化提升改造，实现林带基本贯通、片林提质增效，提升景观效果，秋冬季完成绿化提升1082亩、植树6.2万株。连霍高速绿化提升92亩、植树0.7万株，其中：林带绿化提升7公里、67亩、植树0.5万株，沿线村庄绿化提升25亩、植树0.2万株。宝平高速绿化提升920亩、植树4.8万株，其中：林带绿化提升3公里、110亩、植树0.7万株，节点绿化提升120亩、植树0.7万株，沿线村庄绿化提升40亩、植树0.4万株，直观坡面绿化提升650亩、植树3万株；凤翔县突出抓好宝平高速沿线大槐社坡面绿化。西宝客专绿化提升70亩、植树0.7万株，其中：林带绿化提升1公里、10亩、植树0.1万株，沿线村庄绿化提升37亩、植树0.4万株，坡面绿化23亩、植树0.2万株。

责任分工：市林业局、市交通运输局负责，各有关县区政府组织实施。

（二）渭河北坡生态保护修复

创新管护机制体制，加强森林资源抚育管护，开展部门联合执法检查，通过增绿增景、治理陡崖、封护管理、生态修复等工程措施，实现塬顶百里防护林带全线贯通，坡面森林建设公园化、游园化，陡崖沟壑立体绿化，北坡区域整体生态环境优美化。秋冬季完成渭河北坡生态保护修复6417亩、植树7.6万株，其中：扶风县2890亩、1.6万株，眉县1892亩、1.2万株，岐山县1078亩、0.9万株，陈仓区249亩、2.5万株，高新区178亩、0.1万株，金台区130亩、1.3万株。加强抚育管护力度，完成坡面封护治理5698亩；以黄连木、元宝枫、柿树、黄栌、金叶榆、迎春、白皮松等彩色观赏树种为主，营造季相森林景观357亩、植树3.6万株，打造生态郊野游园；以杨树、油松、白皮松、侧柏等为主营造塬边林带217亩、植树2.1万株；以杨树、胶东卫矛、迎春花、连翘、侧柏等苗木为主，采取“下遮上挡”等措施治理陡崖沟壑48亩、植树0.9万株；以油松、侧柏等为主完成坡面道路绿化治理97亩、植树1万株。

责任分工：市林业局负责，市水利局、市国土资源局、市民政局、市农业局、市环保局、市公安局配合，各有关县区政府组织实施。

（三）国省道及县级重点道路绿化

秋冬季完成国省道林带建设95公里、1590亩、植树51.1万株。其中：342国道麟游县段24公里、200亩、6万株，244国道凤翔县段5公里、100亩、20万株，334国道千阳县段2公里、30亩、0.1万株。212省道陇县段17公里、200亩、2万株，凤县段20公里、100亩、3万株；314省道岐山县段16公里、920亩、10万株；法汤路眉县段11公里、40亩、10万株。同时抓好县级重点道路绿化美化，扶风县完成周原大道绿化3公里、135亩，栽植元宝枫、火棘、美国红枫、雪松等苗木1.4万株；金台区完成西府天地东、西上塬路绿化7公里、200亩，栽植樱花、金叶榆、银杏等苗木2万株；千阳县完成县城滨河路绿化5公里、100亩，栽植樱花、紫薇等苗木0.5万株。

责任分工：市林业局、市交通运输局负责，各有关县区政府组织实施。

（四）苗木花卉产业发展

以调整结构、扩大规模、提升档次为重点，强化市场主导、政策扶持，实现苗木花卉产业布局区域化、生产规模化、产品标准化、管理规范化；加大财政扶持力度，积极做好苗木花卉龙头企业、合作社等与涉农金融机构的衔接，着力解决产业发展资金不足难题；抓好苗木花卉流通市场建设，畅通产销渠道；发展苗木花卉示范园、示范基地，创建省、市级精品示范园，扶风县、眉县、岐山县、陇县要争创省级苗木花卉产业示范县。秋冬季在巩固上半年发展成果、全面完成苗木花卉发展任务的基础上，积极落实明年产业发展土地流转10万亩。

责任分工：市林业局、农业局、市委政研室负责，各县区政府组织实施。

（五）“四围”及省级森林城市创建

按照陕西省《省级森林城市评定办法》，实施“城市绿荫行动”五大绿化建设工程，持续推进森林围市、围城、围镇、围村建设。市区要推广立体绿化，增加绿荫绿量，突出林荫效果。各县区要巩固提升绿化模范县创建成果，全面开展省级森林城市创建活动，要抓住秋冬季造林有利时机，在森林网络、森林健康、林业经济、生态文化、创建管理等方面营造优势、消除短板，增绿量、显特色，加强创建资料积累和归类整理，力争眉县、麟游县、凤翔县、千阳县、太白县5县区尽快达到省级森林城市标准。

责任分工：市林业局负责，各有关县区政府组织实施。

（六）森林特色小镇建设试点

今年国家林业局启动了“森林特色小镇建设试点”工作。各县区要积极谋划、主动对接，选择森林资源丰富、生态环境良好的国有林场和国有林区，充分利用已有场部、局址、工区等，建设接待设施齐全、基础设施完备、服务功能完善，以提供森林观光游览、休闲度假、运动养生等生态产品与生态服务为主要特色，融合产业、文化、旅游、社区功能的创新发展平台，力争早日列入国家年度建设试点工作计划。

责任分工：市林业局负责，各有关县区政府组织实施。

（七）湿地修复与保护

加强湿地保护宣传教育，加大湿地生态修复、水源涵养、水景观提升等工程建设力度，提升湿地公园生态功能。千渭之会国家湿地公园继续开展国家标准巩固提升建设，实施核心区（北区）景观绿化工程，完成微地形营造和种植土换填1.7万立方米，栽植杨树、油松等乔木5134株，白三叶等花卉及地被5.1万平方米，芦苇、香蒲等水生植物8527平方米；修建水质净化演示系统（人工湖）2.3万平方米、木栈道2120米。眉县龙源国家湿地公园完成绿化提升改造1000亩，栽植柳树、国槐等苗木0.5万株；千阳县千湖国家湿地公园完成绿化提升100亩，栽植银杏、牡丹、芦竹等苗木5万株；扶风县七星河国家湿地公园完成绿化600亩，栽植复叶槭、白皮松等苗木6万株；凤县嘉陵江国家湿地公园完成绿化提升100亩、栽植柳树等苗木2万株；凤翔县雍城湖国家湿地公园绿化200亩，栽植杨树、柳树、国槐等苗木3.5万株。陈仓区完成渭河湿地公园绿化500亩，栽植雪松、五角枫、垂柳等苗木0.4万株；陇县、麟游县等县区要加快湿地公园建设步伐，尽早实现全市湿地公园全覆盖。

责任分工：市林业局负责，各有关县区政府组织实施。

（八）核桃、花椒经济林建设

抓好省级基地县核桃经济林建园和市级核桃、花椒标准化示范园建设提升工作，加强秋冬季管理，建立健全核桃花椒等经济林应对气象灾害应急预案，新建园重点做好越冬防冻害工作，建成园做好土壤管理，消灭越冬害虫。秋冬季新栽核桃2万亩、花椒0.11万亩，嫁接改造核桃低产园5.27万亩、花椒低产园0.3万亩。完成油用牡丹栽植0.4万亩，其中凤翔县0.15万亩、眉县0.25万亩。

责任分工：市林业局负责，各有关县区政府组织实施。

三、工作要求

（一）提早谋划，全面安排

各县区、各有关部门要高度重视秋冬季造林绿化工作，抓住当前植树造林有利时机，及早安排，提前准备，做到抓早动快、有效推进。要对照目标任务，突出重点工作，制定实施方案，切实把各项任务落实到具体路段和山头地块；要按照适地适树、突出乡土树种和地方特色的要求，做好苗木储备供应工作；要采取土地租赁、置换、流转等方式落实绿化建设用地，确保秋冬季造林绿化顺利实施。

（二）加强服务，严格管护

各县区、各有关部门要积极推行领导包抓绿化制度，组织专业技术人员到一线跟踪服务，严把种苗、整地、栽植、抚育等关键环节，切实落实浇水、施肥、修枝、病虫害防治以及抗旱抗寒、增温保墒等管护措施，促进新栽树木安全越冬，提高苗木成活率和保存率，巩固造林绿化成效。

（三）创新机制，加大投入

建立健全财政资金补助引导、项目捆绑使用、全社会积极参与的多渠道投入机制，积极争取国家林业重点工程、水土保持、流域治理、公路建设、农业综合开发等项目资金，整合投入重点绿化工程。要持续推广“企地共建”模式，提高全民义务植树尽责率，充分动员社会力量参与造林绿化。

（四）落实责任，强化考核

严格造林绿化目标责任制管理，逐级落实责任，强化管理措施。市政府督查室、市绿委办和市林业局要加大对各县区秋冬季造林绿化的督查力度，定期检查督导，通报工作进度，确保秋冬季造林绿化目标任务完成。

附件：1.2017年秋冬季绿色宝鸡暨关中大地园林化巩固提升建设目标任务分解表

2.2017年秋冬季高速高铁绿化提升任务分解表

3.2017年秋冬季渭河北坡生态保护修复任务分解表

4.2017年秋冬季国省道林带建设任务分解表

5.2017年秋冬季经济林及苗木花卉建设任务分解表

宝鸡市人民政府办公室

2017年9月14日

附件1－1

2017年秋冬季绿色宝鸡暨关中大地园林化巩固提升建设目标任务分解表

单位：万亩、万株

| 县 区 | 目标任务 | 重 点 工 作 | 实施单位 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿化面积 | 株数 |  |  |  |
| 合 计 | 10 | 1000 |  |  |  |
| 凤翔县 | 0.5 | 50 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.完成宝平高速绿化提升760亩。3.完成244国道绿化100亩。4.开展省级森林城市创建。5.完成雍城湖湿地公园绿化200亩，大东湖景区绿化540亩。6.改造核桃经济林5000亩，完成苗木花卉土地流转14000亩。 | 凤翔县 人民政府 | 贾文丽 |
| 岐山县 | 0.7 | 70 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.完成渭河北坡生态保护修复1078亩。3.完成314省道绿化提升920亩。4.完成凤鸣镇森林围城建设360亩。5.新建核桃经济林1200亩、改造5000亩，新建花椒经济林500亩、改造1000亩，完成苗木花卉土地流转6000亩。6.完成省级“三化一片林”示范村建设3个。 | 岐山县 人民政府 | 薛占斌 |
| 扶风县 | 0.6 | 60 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.完成高速高铁绿化提升90亩。3.完成渭河北坡生态保护修复2890亩。4.完成七星河湿地公园绿化600亩。5.完成周原大道绿化135亩。6.改造核桃经济林4000亩，完成苗木花卉土地流转36000亩。7.完成省级“三化一片林”示范村建设4个。 | 扶风县 人民政府 | 曹宏涛 |
| 眉 县 | 2.8 | 280 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.完成高速高铁绿化提升40亩。3.完成渭河北坡生态保护修复1892亩。4.开展省级森林城市创建。5.完成滨河新区等园区绿化37亩，县城区绿化50亩。6.完成龙源湿地公园绿化1000亩。7.完成法汤路绿化40亩。8.改造核桃经济林10000亩，完成苗木花卉土地流转16000亩。9.完成省级“三化一片林”示范村建设4个。 | 眉 县 人民政府 | 赵 晔 |

附件1－2

2017年秋冬季绿色宝鸡暨关中大地园林化巩固提升建设目标任务分解表

单位：万亩、万株

| 县 区 | 目标任务 | 重 点 工 作 | 实施单位 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿化面积 | 株数 |  |  |  |
| 太白县 | 0.4 | 40 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.开展省级森林城市创建。3.完成5A级景区县城绿化提升改造3000亩。4.改造核桃经济林1000亩，完成苗木花卉土地流转1000亩。 | 太白县 人民政府 | 武 云 |
| 凤 县 | 0.6 | 60 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.完成坪坎村、孔棺村、倒贴金村等村庄绿化100亩，县城景区绿化100亩。3.完成212省道绿化提升100亩。4.完成嘉陵江湿地公园绿化100亩。5.改造核桃经济林18500亩，完成苗木花卉土地流转1000亩。6.完成省级“三化一片林”示范村建设2个。 | 凤 县 人民政府 | 齐晓辉 |
| 千阳县 | 0.4 | 40 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.完成宝平高速绿化提升50亩,344国道绿化提升30亩。3.开展省级森林城市创建。4.完成千湖湿地公园绿化100亩。5.完成滨河路绿化提升100亩。6.完成重点坡面绿化200亩。7.新建核桃经济林3000亩、改造5000亩，完成苗木花卉土地流转3000亩。 | 千阳县 人民政府 | 郑振华 |
| 麟游县 | 2.0 | 200 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.开展省级森林城市创建。3.完成342国道、崔西路等重点道路绿化300亩。4.完成崔木社区等移民搬迁点及镇区绿化400亩。5.新建核桃经济林4000亩，完成苗木花卉土地流转3000亩。6.完成省级“三化一片林”示范村建设2个。 | 麟游县 人民政府 | 刘博彦 |
| 陇 县 | 1.1 | 110 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.完成宝平高速绿化提升110亩。3.完成212省道改线段绿化提升200亩。4.完成滨河森林公园绿化320亩。5.新建核桃经济林9000亩，完成苗木花卉土地流转12000亩。 | 陇 县 人民政府 | 李彩芳 |

附件1－3

2017年秋冬季绿色宝鸡暨关中大地园林化巩固提升建设目标任务分解表

单位：万亩、万株

| 县 区 | 目标任务 | 重 点 工 作 | 实施单位 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿化面积 | 株数 |  |  |  |
| 金台区 | 0.1 | 10 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.完成渭河北坡生态保护修复130亩。3.完成硖石河、六川河等直观坡面绿化100亩。4.完成金陵河、玉涧河等滩地绿化治理300亩。5.完成西府天地东、西上塬路绿化200亩。6.改造核桃经济林1800亩，完成苗木花卉土地流转2000亩。 | 金台区 人民政府 | 袁军平 |
| 渭滨区 | 0.05 | 5 | 1.完成连霍高速绿化提升20亩。2.完成海棠城市运动公园绿化100亩。3.完成清姜河水景长廊建设30亩。4.完成渭河堤防绿化10亩。5.完成村庄及陡崖绿化40亩。6.完成苗木花卉土地流转300亩。 | 渭滨区 人民政府 | 李元祥 |
| 陈仓区 | 0.7 | 70 | 1.完成年度林业重点工程造林任务。2.完成渭河北坡生态保护修复249亩。3.完成连霍高速绿化提升12亩。4.完成渭河湿地公园绿化500亩。5.完成周原农业观光大道等道路绿化34亩。6.新建核桃经济林2800亩、改造2100亩，花椒新建600亩、改造2000亩，完成苗木花卉土地流转6000亩。7.完成省级“三化一片林”示范村建设2个。 | 陈仓区 人民政府 | 张军辉 |
| 高新区 | 0.05 | 5 | 1.完成渭河北坡生态保护修复178亩。2.完成千渭之会湿地公园建设相关工作任务。3.完成科技新城绿化100亩。4.改造核桃经济林300亩，完成苗木花卉土地流转500亩。 | 高新区 管委会 | 王海峰 |

附件2

2017年秋冬季高速高铁绿化提升任务分解表

单位：公里、亩、个、万株

| 县 区 | 合 计 | 林 带 | 节 点 | 村 庄 | 坡 面 | 实施单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 | 株数 | 长度 | 面积 | 株数 | 个数 | 面积 | 株数 | 个数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 |  |  |
| 连霍高速 | 92 | 0.7 | 7 | 67 | 0.5 |  |  |  | 1 | 25 | 0.2 |  |  |  |  |
| 扶风县 | 50 | 0.4 | 2 | 25 | 0.2 |  |  |  | 1 | 25 | 0.2 |  |  | 扶风县人民政府 | 曹宏涛 |
| 眉 县 | 10 | 0.1 | 1 | 10 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 眉县人民政府 | 赵 晔 |
| 陈仓区 | 12 | 0.1 | 1 | 12 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈仓区人民政府 | 张军辉 |
| 渭滨区 | 20 | 0.1 | 3 | 20 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 渭滨区人民政府 | 李元祥 |
| 宝平高速 | 920 | 4.8 | 3 | 110 | 0.7 | 5 | 120 | 0.7 | 2 | 40 | 0.4 | 650 | 3 |  |  |
| 陇 县 | 110 | 1.1 | 1 | 50 | 0.5 | 2 | 20 | 0.2 | 2 | 40 | 0.4 |  |  | 陇县人民政府 | 李彩芳 |
| 千阳县 | 50 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.5 | 千阳县人民政府 | 郑振华 |
| 凤翔县 | 760 | 3.2 | 2 | 60 | 0.2 | 3 | 100 | 0.5 |  |  |  | 600 | 2.5 | 凤翔县人民政府 | 贾文丽 |
| 西宝客专 | 70 | 0.7 | 1 | 10 | 0.1 |  |  |  | 3 | 37 | 0.4 | 23 | 0.2 |  |  |
| 扶风县 | 40 | 0.4 | 1 | 10 | 0.1 |  |  |  | 2 | 30 | 0.3 |  |  | 扶风县人民政府 | 曹宏涛 |
| 眉 县 | 30 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 0.1 | 23 | 0.2 | 眉县人民政府 | 赵 晔 |

附件3

2017年秋冬季渭河北坡生态保护修复任务分解表

单位：亩、万株

| 县 区 | 目标任务 | 其 中 | 实施单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度任务 | 栽植 株数 | 坡面封护治理 | 景观林建设 | 塬边林带建设 | 陡崖沟壑治理 | 道路绿化治理 |  |  |
|  |  |  | 面积 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 |  |  |
| 合 计 | 6417 | 7.6 | 5698 | 357 | 3.6 | 217 | 2.1 | 48 | 0.9 | 97 | 1.0 |  |  |
| 扶风县 | 2890 | 1.6 | 2730 | 50 | 0.5 | 103 | 1.0 | 7 | 0.1 |  |  | 扶风县人民政府 | 曹宏涛 |
| 眉 县 | 1892 | 1.2 | 1800 | 27 | 0.3 | 20 | 0.2 | 25 | 0.5 | 20 | 0.2 | 眉 县人民政府 | 赵 晔 |
| 岐山县 | 1078 | 0.9 | 1000 |  |  | 64 | 0.6 | 14 | 0.3 |  |  | 岐山县人民政府 | 薛占斌 |
| 陈仓区 | 249 | 2.5 |  | 220 | 2.2 |  |  | 2 | 0.04 | 27 | 0.3 | 陈仓区人民政府 | 张军辉 |
| 高新区 | 178 | 0.1 | 168 |  |  | 10 | 0.1 |  |  |  |  | 高 新 区管委会 | 王海峰 |
| 金台区 | 130 | 1.3 |  | 60 | 0.6 | 20 | 0.2 |  |  | 50 | 0.5 | 金台区人民政府 | 袁军平 |

附件4

2017年秋冬季国省道林带建设任务分解表

| 道 路 | 县 区 | 里 程 | 面 积 | 株 数 | 实施单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 95 | 1590 | 51.1 |  |  |
| 国 道 |  | 31 | 330 | 26.1 |  |  |
| 342国道 | 麟游县 | 24 | 200 | 6 | 麟游县人民政府 | 刘博彦 |
| 244国道 | 凤翔县 | 5 | 100 | 20 | 凤翔县人民政府 | 贾文丽 |
| 344国道 | 千阳县 | 2 | 30 | 0.1 | 千阳县人民政府 | 郑振华 |
| 省 道 |  | 64 | 1260 | 25 |  |  |
| 212省道 | 陇 县 | 17 | 200 | 2 | 陇县人民政府 | 李彩芳 |
| 212省道 | 凤 县 | 20 | 100 | 3 | 凤县人民政府 | 齐晓辉 |
| 314省道 | 岐山县 | 16 | 920 | 10 | 岐山县人民政府 | 薛占斌 |
| 法汤路 | 眉 县 | 11 | 40 | 10 | 眉县人民政府 | 赵 晔 |

单位：公里、亩、万株

附件5

2017年秋冬季经济林及苗木花卉建设任务分解表

单位：万亩

| 县 区 | 目 标 任 务 | 实施单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 核桃 | 花椒 | 苗木花卉土地流转 |  |  |
|  | 新建 | 改造 | 新建 | 改造 |  |  |  |
| 合 计 | 2.0 | 5.27 | 0.11 | 0.3 | 10.08 |  |  |
| 凤翔县 |  | 0.5 |  |  | 1.4 | 凤翔县人民政府 | 贾文丽 |
| 岐山县 | 0.12 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 岐山县人民政府 | 薛占斌 |
| 扶风县 |  | 0.4 |  |  | 3.6 | 扶风县人民政府 | 曹宏涛 |
| 眉 县 |  | 1.0 |  |  | 1.6 | 眉县人民政府 | 赵 晔 |
| 太白县 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 太白县人民政府 | 武 云 |
| 凤 县 |  | 1.85 |  |  | 0.1 | 凤县人民政府 | 齐晓辉 |
| 千阳县 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0.3 | 千阳县人民政府 | 郑振华 |
| 麟游县 | 0.4 |  |  |  | 0.3 | 麟游县人民政府 | 刘博彦 |
| 陇 县 | 0.9 |  |  |  | 1.2 | 陇县人民政府 | 李彩芳 |
| 金台区 |  | 0.18 |  |  | 0.2 | 金台区人民政府 | 袁军平 |
| 渭滨区 |  |  |  |  | 0.03 | 渭滨区人民政府 | 李元祥 |
| 陈仓区 | 0.28 | 0.21 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 陈仓区人民政府 | 张军辉 |
| 高新区 |  | 0.03 |  |  | 0.05 | 高新区管委会 | 王海峰 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。