宝鸡市人民政府文件

宝政发〔2018〕8号

宝鸡市人民政府

关于印发宝鸡市汽车产业发展行动计划

（2018—2022年）的通知

各县、区人民政府，市政府各工作部门、各直属机构：

现将《宝鸡市汽车产业发展行动计划（2018—2022年）》印发给你们，请结合各自实际，认真抓好落实。

宝鸡市人民政府

2018年3月1日

宝鸡市汽车产业发展行动计划

（2018—2022年）

为全面贯彻落实省委、省政府打造六大新支柱产业部署和“五新”战略任务，推动全市汽车及零部件产业持续、健康、快速发展，努力建设“丝路汽车名城”，根据省政府《关于抢抓机遇加快发展形成300万辆汽车产业的实施意见（草案）》，结合我市实际，特制定本行动计划。

一、发展现状

汽车及零部件产业是我市最大的工业支柱产业，主要依托高新区和蔡家坡经开区两个区域，聚集了一大批具有较强竞争力的企业集群。目前，拥有陕汽、吉利、陕西通家、银河消防、保和防务等11家整车及300多家汽车零部件生产企业，形成了以中轻型载货汽车、中高档SUV、新能源商用车、专用车为主导产品，发动机、变速器、车桥、驾驶室、车用蓄电池等关键汽车零部件并重发展的产业体系，涵盖研发、制造、销售、租赁、物流等领域的完整产业链。2017年，全市汽车整车产量突破21万辆，汽车产业产值达到450亿元。目前，全市汽车产业已形成较强的产业基础，具备实现快速发展的产业、技术、配套、人才等成熟条件，成为全省汽车产业发展的重要组成部分。

二、思路目标

今后五年，全市汽车产业发展要以打造“丝路汽车名城”为目标，以高新区、蔡家坡经开区为依托，加快建设整车制造基地、零部件制造基地、整车及零部件检测基地、汽车生产性服务基地、汽车文化产业基地，努力形成“一城、两区、五基地”的产业发展格局。到2022年，把宝鸡打造成全国重要的新能源与智能网联汽车、中高端自主品牌乘用车、高档合资重卡、中轻卡、专用车与汽车零部件研发生产基地，建成国家级整车与汽车零部件检测中心，建设完整的汽车产业生产性服务产业链，打造国内领先的新能源汽车产业集群；实现汽车年产销100万台，总产值3000亿元，汽车生产能力达到150万台，总产值力争突破5000亿元，本地汽车零部件配套率达到80%以上，成为我国中西部汽车产业发展的重要增长极。（全市整车及关键零部件重点企业产量目标计划附后）

三、重点任务

（一）做大整车生产基地

1.推动吉利整车产能升级。巩固提升吉利一期整车生产规模，力争2019年实现年产30万辆。同时，积极争取吉利二期30万辆整车项目2018年开工建设。全力争取吉利甲醇汽车或新能源汽车项目落户。到2022年，实现宝鸡吉利整车年产60万辆，年产值超过900亿元。（高新区管委会负责，市发改委、工信局、财政局、金融办协助）

2.加快陕汽宝鸡整车项目建设。加快陕汽全系列商用车暨新能源汽车基地建设，构建陕汽宝鸡板块重卡、中轻卡、专用车、新能源、零部件五大产业体系。到2022年，陕汽宝鸡整车年产量达到40万辆，年产值超过1200亿元。（蔡家坡经开区管委会负责，岐山县政府、市发改委、工信局、财政局、金融办协助）

3.大力发展新能源汽车。做大做强陕西通家“电牛”系列新能源物流车，实现新能源物流车年产销10万辆；支持宝华公司新能源中轻卡不断扩大市场份额。支持通家公司加快纯电动SUV汽车研发生产，推动吉利宝鸡基地积极发展节能和新能源汽车生产。尽快启动陕汽控股、陕西通家40万辆新能源轿车项目建设，争取北京清行新能源汽车项目尽快落户。到2022年，新能源汽车占全市汽车总产量的60%以上。（市工信局负责，市发改委、科技局、财政局、金融办、高新区管委会、蔡家坡经开区管委会协助）

4.做精做专专用车。以银河消防车、宝石机械油田专用车、陕汽通力自卸车和环卫用车、陕西通运房车、陕西通家新能源冷链物流车、保和防务装甲车、华泰交通挂车、骏成达运输挂车等9户专用车生产企业为支撑，提升技术水平和生产规模，重点发展环卫车、机场专用车、消防车、路面维修养护、危化品运输车、油田专用车、冷藏车等高附加值、系列化车型。到2022年，全市专用车年产量超过5万辆，年产值超过150亿元。（蔡家坡经开区管委会负责，高新区管委会、陈仓区政府、市发改委、科技局、工信局、财政局、金融办协助）

5.加快引进整车龙头企业。加大招商引资力度，积极引进福特、通用、丰田、本田、大众、长安、上汽、长城、北汽新能源等国际、国内一线品牌落户宝鸡，形成年产20万辆以上新产能。支持合资研发制造新能源和智能网联汽车，提升全市汽车产业品牌水平。同时，积极引进国内具有自主核心技术的高科技汽车企业，培育全市汽车产业创新发展的新动能。（高新区管委会、蔡家坡经开区管委会负责，市招商局、工信局、科技局协助）

（二）做强零部件配套基地

1.完善乘用车配套产业链。在吉利36万台1.5T发动机项目达产达效的基础上，争取吉利二期36万台发动机项目尽快开工。加快吉利宝鸡零部件产业园17个核心零部件项目和吉利配套产业园建设，提高本地配套率，建成辐射中西部的乘用车核心零部件产业基地。

2.完善商用车配套产业链。加快推进法士特100万台中轻卡、新能源变速器项目和汉德车桥30万根车桥扩能技改项目建设。加大商用车核心零部件企业引进，持续推进陕汽自主配套项目，重点引进发展汽车电子电器、内饰件等高附加值零部件，建设现代化商用车核心零部件基地。

3.引进新能源汽车核心零部件企业。重点引进纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及燃料电池汽车的上下游零部件企业，围绕电池、电机、电控“三电”等核心零部件，加大招商引资力度。积极支持本地企业转型升级，进军新能源汽车零部件领域。

到2022年，全市汽车零部件产业实现年产值1855亿元，形成较为完善的国际、国内、本地三位一体融合发展的零部件产业体系。（高新区管委会、蔡家坡经开区管委会及扶风、眉县政府负责，市发改委、科技局、工信局、财政局、金融办协助）

- 创新完善产业链条

1.建设整车及零部件检测基地。在宝鸡高新区建立汽车产业发展计量中心，在蔡家坡建立陕汽产品中试中心，在高新区建立吉利零部件检测中心，降低企业研发、物流等成本，提高产业集聚能力。引进中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院等国内检测机构，建设立足宝鸡、服务全省、辐射西北的国家级汽车整车及零部件检测基地。（高新区管委会、蔡家坡经开区管委会负责，市发改委、质监局、工信局协助）

2.创新互联网造车和新能源汽车推广商业模式。积极对接国内外知名互联网造车企业，助力车联网、互联网+汽车的衍变，推广新型商业模式，抢占市场先机。加快公交、出租以及环卫、物流等公共领域新能源汽车推广使用；与国内知名院校和科研机构合作建立汽车产业研究中心，加快企业技术创新，加速新能源、新材料、新工艺在我市汽车产业应用。（市科技局负责，市发改委、财政局、工信局、住建局协助）

3.发展汽车生产性服务基地。将生产性服务嵌入汽车产业链，大力发展包括上游的汽车研发设计、原材料及零部件采购，中游的汽车制造及相关生产配套服务，以及下游的汽车营销、金融保障和在线远程服务等。加快推进综合保税区、阳平铁路物流中心建设，大力拓展物联网、营销、售后等后市场服务。到2022年，全市汽车生产性服务产业实现年产值300亿元。（高新区管委会、蔡家坡经开区管委会、渭滨区政府、陈仓区政府负责，市发改委、商务局、质监局、科技局、工信局协助）

4.打造汽车文化产业基地。围绕人、车、生活一体化，在汽车文化等方面积极创新，助推汽车旅游产业发展。打造蔡家坡汽车主题公园、陕汽九三特色小镇等汽车文化综合体，举办独具特色的汽车文化节、房车俱乐部、汽车越野场地赛、大学生汽车邀请赛等文化体育活动，真正将汽车文化融入百姓生活，提升我市汽车产业知名度。与中汽协、国家体育总局等单位合作，常态化举办全国性汽车行业活动，打响区域汽车文化产业品牌。到2022年，全市汽车文化产业实现年产值200亿元。（高新区管委会、蔡家坡经开区管委会负责，市旅发委、工信局、规划局、文广局、体育局协助）

四、保障措施

（一）强化协调组织领导。成立全市汽车产业发展领导小组，市长任组长，分管副市长任副组长，市级各相关部门及县区政府主要负责同志为成员，领导小组办公室设在市工信局，市工信局局长兼任办公室主任，协调解决企业发展和项目建设中存在的困难问题。设立全市汽车产业发展促进中心，建立“五专”机制，抽调专门人员，学习专业知识，研究专项产业，从事专门招商，提供专业化服务，统筹全市汽车及零部件产业发展。成立全市汽车产业专家智库，谋划指导全市汽车产业发展，促进汽车重点项目建设。

（二）加大招商引资力度。积极引进新能源、智能网联汽车及关键零部件项目，完善产业链，加速产业集聚发展。建立重点项目跟踪、“保姆式”代办和“一对一”服务机制，对重大项目采取“一事一议”、“一企一策”办法加大扶持力度。对引进新能源汽车整车和投资额超过10亿元的核心零部件项目的单位予以奖励。市级各有关部门都要积极争取中、省项目和相关资金支持汽车产业发展。

（三）创新金融服务支持。用足用活中省金融支持汽车产业发展政策，引导金融机构加大汽车产业信贷支持，开发创新适合产业特点的新型信贷产品。支持重点汽车企业通过发行企业债、公司债、集合债、私募债等债券和信托等方式融资，提高汽车产业直接融资比重。试点引入股权投资基金、风险投资等金融资本支持汽车产业发展。设立市汽车产业引导基金，对重点园区、企业及服务平台予以资金支持，支持高新区、蔡家坡经开区设立汽车产业引导基金，支持重点项目引进建设，加快推进汽车产业快速发展。

（四）提升园区承载能力。以高新区乘用车基地和蔡家坡经开区商用车、专用车基地为中心，辐射陈仓、眉县、扶风等县区。高新区、陈仓区主要发展乘用车及其配套产业，蔡家坡经开区、扶风县、眉县主要发展商用车、专用车及其配套产业，提升园区产业承载能力。高新区、蔡家坡经开区管委会牵头，市教育、卫生等相关部门配合，不断完善学校、医院等配套设施建设。由市工信局负责，建立汽车及零部件产业公共服务信息平台，积极开展政策咨询、人才交流、技术交易、产业协作、供求信息、会展招商等综合性服务。

（五）完善政府扶持政策。市财政每年列支专项资金，对引进重大整车项目的县、区和配套产业发展好的汽车园区给予资金配套支持。全市汽车产品政府性采购，在同等条件下鼓励优先采购本地产品。市工信局尽快研究制定全市新能源汽车推广应用实施意见，促进本地新能源汽车产业快速发展。市发改委、工信局、财政局、国税局、地税局等部门负责提出企业减负方案，切实落实“一带一路”、中国制造2025、西部大开发等国家层面的各项优惠政策，为企业营造良好发展环境。鼓励汽车企业优化出口产品结构，加快国际市场拓展，同时借助央企和省内企业海外建设项目，实现汽车产品“走出去”。

（六）强化人才培养引进。市人社局、教育局要依托长安大学、武汉理工大学和宝鸡文理学院、宝鸡职业技术学院、宝鸡技师学院等院校，围绕汽车生产、销售及售后服务，加强全产业链人才培养。研究出台人才引进激励政策，充分利用“百人计划”提升工程、“高层次人才特殊支持计划”等政策，引进国内外高层次人才，落实人才奖励机制，加大招才引智力度，支持企业引进高端人才，促进全市汽车产业发展。

（七）加大产业宣传推介。积极争取中汽协年会或零部件年会在我市举办，积极申办汽车工业博览会、“一带一路”汽车产业论坛、产品展会等活动，每年至少举办2-3次在全国有影响的行业会议、专题论坛。同时，借助中国汽车工程学会年会、中国汽车工业协会年会、泰达论坛、电动汽车百人会等行业公认的顶级会议，积极推介我市汽车产业、产品、技术等，大力宣传宝鸡和宝鸡汽车工业，助力全市汽车产业发展。

附件：1.宝鸡市整车重点企业产销目标计划

2.宝鸡汽车关键零部件重点企业产量目标计划

3.宝鸡市汽车产业发展年度目标计划表

4.各县区未来5年汽车产业发展目标

5.重点企业目标任务表

6.汽车重点项目清单

附件1

宝鸡市整车重点企业产销目标计划

单位：万辆、亿元

| 序号 | 企业项目名称 | 2017年 产销 | 2022年产销目标 | 车辆 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产销 | 产值 |  |
| 1 | 吉利一期汽车 | 17 | 30 | 450 | 乘用车 |
| 2 | 吉利二期汽车 |  | 30 | 450 | 乘用车 |
| 3 | 宝华汽车新基地一期 | 1 | 8 | 240 | 商用车 |
| 4 | 陕汽控股新型重卡 |  | 10 | 450 | 商用车 |
| 5 | 陕西通家新能源物流车 | 2 | 10 | 100 | 商用车 |
| 6 | 陕西通家SUV |  | 8 | 150 | 乘用车 |
| 7 | 陕汽通力公司专用车 | 0.3 | 2 | 60 | 专用车 |
| 8 | 银河消防、保和防务等其他专用车 | 0.3 | 2 | 150 | 专用车 |
| 小计 |  | 20.6 | 100 | 2050 |  |
| 9 | 陕汽控股在宝鸡布局40万辆新能源轿车生产基地（规划中） |  | 10 | 300 | 乘用车 |
| 10 | 吉利甲醇汽车或新能源车（积极争取中） |  | 30 | 350 | 乘用车 |
| 11 | 引进国际国内知名品牌新能源整车（谋划中） |  | 10 | 300 | 乘用车 |
| 合计 |  | 20.6 | 150 | 3000 |  |

备注：1-8项是积极落实项目，9-11项是积极争取项目。

附件2

宝鸡汽车关键零部件重点企业产量目标计划

单位：万台/根/支、亿元

| 序号 | 名称 | 2017年产能 | 2022年 产能目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产量 | 产值 | 产量 | 产值 |
| 1 | 陕西法士特集团 |  | 60 | 100 | 300 |
| 2 | 宝鸡吉利发动机 | 36 |  | 72 | 100 |
| 3 | 吉利零部件配套项目（17个） |  |  |  | 300 |
| 4 | 扶风陕汽配套产业园 |  |  |  | 50 |
| 5 | 陕汽汉德车桥 |  |  | 30 | 20 |
| 6 | 凌云蓄电池 |  | 2 | 500 | 9 |
| 7 | 天津力神16亿瓦时动力电池系统、40亿瓦时动力电池生产基地 |  |  | 40亿瓦时 | 30 |
| 8 | 陕汽其它配套企业 |  | 40 |  | 80 |
| 9 | 宝鸡现有零配件配套企业提升改造项目 |  |  |  | 500 |
| 10 | 新引进新能源与智能网联汽车核心零部件 |  |  |  | 500 |
| 合计 |  |  |  |  | 1889 |

附件3

宝鸡市汽车产业发展年度目标计划表

| 年 度 | 产销量（万辆） | 产值（亿元） |
| --- | --- | --- |
|  | 任务 | 力争 | 任务 | 力争 |
| 2018 | 30 | 35 | 700 | 900 |
| 2019 | 45 | 50 | 1300 | 1500 |
| 2020 | 65 | 70 | 1800 | 2000 |
| 2021 | 95 | 100 | 2700 | 3000 |
| 2022 | 100 | 150 | 3000 | 5000 |

附件4

各县区未来5年汽车产业发展目标

| 序号 | 名 称 | 整车任务（万辆） | 产值（亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金台区 |  | 50 |
| 2 | 渭滨区 |  | 60 |
| 3 | 陈仓区 |  | 100 |
| 4 | 高新区 | 60 | 1500 |
| 5 | 凤翔县 |  | 30 |
| 6 | 岐山县 |  | 100 |
| 7 | 扶风县 |  | 100 |
| 8 | 眉 县 |  | 30 |
| 9 | 蟠龙新区 |  | 30 |
| 10 | 蔡家坡经开区 | 40 | 1000 |
| 合计 |  | 100 | 3000 |

附件5

重点企业目标任务表

| 序号 | 企业名称 | 2022年产销目标 （万辆/万台） | 2022年产值目标（亿元） | 责任单位 | 类 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西汽车控股集团有限公司 （宝鸡板块） | 总量：22.5 | 重 卡：10 | 710 | 蔡家坡经开区管委会 | 整车 |
|  |  |  | 中轻卡：10 |  |  |  |
|  |  |  | 专用车：2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 含纯电动物流车：2（不含通家公司产品） |  |  |  |
|  |  |  | 汉德车桥等零部件 |  |  |  |
| 2 | 吉利汽车 | 60 | 900 | 高新区管委会 | 整车 |
| 3 | 陕汽新能源轿车项目 | 40 | 500 | 蔡家坡经开区管委会 | 整车 |
| 4 | 新引进整车制造龙头企业 | 50 | 1000 | 高新区管委会 | 整车 |
| 5 | 陕西法士特集团 | 100 | 300 |  | 零部件 |
| 6 | 宝鸡吉利发动机 | 72 | 100 |  | 零部件 |
| 7 | 吉利零部件配套项目 | 17个项目 | 300 |  | 零部件 |

| 序号 | 企业名称 | 2022年产销目标 （万辆/万台） | 2022年产值目标（亿元） | 责任单位 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 扶风陕汽配套产业园 |  | 50 |  | 零部件 |
| 9 | 陕汽汉德车桥 | 30万根 | 20 |  | 零部件 |
| 10 | 凌云蓄电池 | 500万支 | 9 |  | 零部件 |
| 11 | 陕汽其他配套企业 |  | 80 |  | 零部件 |
| 12 | 宝鸡现有零配件配套企业提升改造项目 |  | 500 |  | 零部件 |
| 13 | 新引进新能源与智能网联汽车核心零部件 |  | 500 |  | 零部件 |
| 14 | 高新区汽车零部件产业园项目 |  | 300 | 高新区管委会 | 产业园区 |
| 15 | 扶风汽车配套产业园 |  | 50 | 扶风县政府 | 产业园区 |
| 合计 |  |  | 5319 |  |  |

附件6

汽车重点项目清单

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设内容 | 建设期 | 建设 地点 | 总投资 （万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉利控股集团 | 吉利整车二期项目 | 建设年产30万辆整车生产线，包括冲压、焊接、涂装和总装四大工艺。 | 待定 | 高新区 | 600000 | 整车 |
| 2 |  | 吉利零部件产业园项目 | 建设悬挂、制动等17个核心零部件生产项目。 | 2017－2020 | 高新区 | 500000 | 整车 |
| 3 | 陕汽陕西汽车控股集团有限公司（宝鸡板块） | “新能源+智能化”商用车产业园 | 分两期建设，一期投资30亿元，形成10万辆生产能力，整车、零部件及相关产业集群实现产值300亿元以上，二是根据市场情况，再对生产线进行天平补齐，力争产值突破400亿元。 |  | 蔡家坡经开区 | 500000 | 整车 |
| 4 | 陕汽控股集团 | 陕汽新能源轿车40万辆产能基地项目 | 建设年产40万辆新能源轿车基地 | 待定 | 蔡家坡经开区 | 待定 | 整车 |
| 5 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 新能源汽车开发及产业化建设项目 | 一期投资6.48亿元，主要为重新设计开发一款小型SUV及MPV。二期投资14.64亿元，主要是全新开发一款纯电动轿车。三期投资9.5亿元，主要进行产品升级改造，到2020年车产能达到20万辆。 | 2015-2020 | 蔡家坡经开区 | 306000 | 整车 |
|  |  | 纯电动轿车建设项目 | 新建冲压、焊装车间、涂装车间进行适应性改造、总装车间及整车下线进行技术改造，新建新能源汽车实验室及检测设备的购置。 | 2017-2018 | 蔡家坡经开区 | 52700 | 整车 |
| 6 | 宝鸡华山工程车辆有限责任公司 | 陕汽宝鸡工厂迁建项目 | 新建焊装车间、焊涂连廊、涂装车间、总装车间，建设具有高度自动化水平的卡车智能化生产线。 | 2017.10-2019.12 | 蔡家坡经开区 | 222010 | 整车 |

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设内容 | 建设期 | 建设 地点 | 总投资 （万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 陕西通力专用汽车有限责任公司 | 年产800辆新型矿用车生产线项目 | 改建厂房5000平方米，改建装焊生产线、涂装生产线、驾驶室、总装生产线各一条。 | 2017.6-2019.5 | 蔡家坡经开区 | 18000 | 整车 |
| 8 |  | 新物流集成装备汽车列车项目 | 开发的专用汽车双挂列车，牵引头采用并联LNG双发动机动力，6×6全驱动型式，配挂两辆侧翻式半挂车。 | 2019-2020 | 蔡家坡经开区 | 5000 | 整车 |
| 9 | 陕西通运专用汽车 集团有限公司 | 2000辆旅居车生产线建设项目 | 15000平方米厂房改造完成，建成零部件生产线两条。 | 待定 | 蔡家坡经开区 |  | 整车 |
| 10 | 陕西铁鹰特种车有限公司 | 军用特种方舱生产线建设 | 年产军用特种方舱500台，项目占地35亩，建筑面积18700平方米建设大板加工线、装配线、方舱检测线等。 | 2016.12-2018.11 | 蔡家坡经开区 | 7800 | 整车 |
| 11 | 北京清行智能科技有限公司 | 20万辆乘用车制造项目 | 预计一期投资20亿，建设4大工艺厂区和整车试验中心等。 | 待定 | 待定 | 200000 | 整车 |
| 12 | 陕西秦达商用车辆制造有限公司 | 特种车、专用车生产及零部件生产 | 特种车、专用车生产线，汽车液压系统生产线等。 | 2018 | 蔡家坡经开区 | 100000 | 整车 |
| 13 | 宝鸡吉利发动机零部件有限公司 | 72万台发动机研发制造项目 | 厂房、土建、公用工程、动力管线一次建设完成。形成年产15TD发动机72万台的生产能力。 | 2016-2018 | 高新区 | 280000 | 零部件 |
| 14 | 陕西法士特传动集团 | 法士特中轻卡变速器项目 | 购置国际领先的先进机加工及装配生产线设备，形成完整的工艺路线布局，达到年产30万台生产能力，实现销售收入20亿元，建设研究院，开拓新能源汽车产品。 | 2017-2019 | 高新区 | 300000 | 零部件 |
| 15 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 新型大容量密封铅蓄电池产业化项目 | 在宝鸡市高新区汽车工业园征地500亩，新建蓄电池生产园区，购置设备887台/套，新建生产及办公场地135976 平方米，配备功能完善的水、电、气、暖及污水处理设施等。 | 2012-2016 | 高新区 | 115000 | 零部件 |

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设内容 | 建设期 | 建设 地点 | 总投资 （万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 浙江铭博公司 | 浙江铭博冲压件项目 | 建设20万套汽车冲压件生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 20000 | 零部件 |
| 17 | 宁波益世汽车部件公司 | 宁波益世轿车冲压件项目 | 建设20万套汽车冲压件生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 46000 | 零部件 |
| 18 | 宁波拓普公司 | 宁波拓普内饰项目 | 建设20万套内饰生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 30000 | 零部件 |
| 19 | 重庆至信公司 | 重庆至信冲压件项目 | 建设20万套汽车冲压件生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 25000 | 零部件 |
| 20 | 宝鸡中博（双胜）公司 | 注塑件项目 | 建设20万套注塑件生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 15000 | 零部件 |
| 21 | 宁波泰鸿机电公司 | 宁波泰鸿机电冲压及焊接件项目 | 建设20万套冲压及焊接件生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 20000 | 零部件 |
| 22 | 成都英利公司 | 成都英利冲压、注塑项目 | 建设20万套冲压、注塑生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 10000 | 零部件 |
| 23 | 宁波科森公司 | 宁波科森三元催化及排气系统项目 | 建设20万套生产基地三元催化及排气系统 | 2016-2018 | 高新区 | 12000 | 零部件 |
| 24 | 河北世昌公司 | 河北世昌燃油箱项目 | 建设20万套燃油箱生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 12000 | 零部件 |
| 25 | 宁波鑫品公司 | 宁波鑫品注塑件项目 | 建设20万套注塑件生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 10000 | 零部件 |
| 26 | 宝鸡中博（铭博）公司 | 冲压件项目 | 建设20万套汽车冲压件生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 10000 | 零部件 |
| 27 | 宏科汽车部件公司 | 宏科汽车部件EVA原料项目 | 建设20万套EVA原料生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 4000 | 零部件 |
| 28 | 宜兴四海汽车内饰公司 | 宜兴四海汽车内饰汽车内饰项目 | 建设20万套汽车内饰生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 3000 | 零部件 |
| 29 | 浙江三门中鑫公司 | 浙江三门中鑫汽车纤维原材料项目 | 建设20万套汽车纤维原材料生产基地 | 2016-2018 | 高新区 | 2000 | 零部件 |
| 30 | 佛吉亚公司 | 佛吉亚汽车排气系统项目 | 建设20万汽车排气系统套生产基地 | 2017-2018 | 高新区 | 8000 | 零部件 |
| 31 | 上海克康有限公司 | 上海克康排气管项目 | 建设20万套排气管生产基地 | 2017-2019 | 高新区 | 5000 | 零部件 |
| 32 | 重庆红立至信汽车零部件制造有限公司 | 重庆红立至信汽车座椅项目 | 建设20万套汽车座椅生产基地 | 2017-2019 | 高新区 | 20000 | 零部件 |
| 33 | 台州恒丰公司 | 台州恒丰注塑件项目 | 建设20万套注塑件生产基地 | 2017-2019 | 高新区 | 10000 | 零部件 |
| 34 | 宝鸡博格汽车零部件有限公司 | 后门装配件生产项目 | 建设年产20万套后门装配件生产项目 | 2017—2018 | 高新区 | 2000 | 零部件 |

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设内容 | 建设期 | 建设 地点 | 总投资 （万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 新康辉新材料有限公司 | 汽车内饰件生产项目 | 建设年产20万套内饰件生产项目 | 2017—2018 | 高新区 | 1000 | 零部件 |
| 36 | 宏恩汽车零部件有限公司 | 座椅冲压件生产项目 | 建设年产20万套座椅冲压件生产项目 | 2017—2018 | 高新区 | 2000 | 零部件 |
| 37 | 成都航天模塑公司 | 成都航天模塑注塑件项目 | 建设20万套注塑件生产基地 | 2016-2018 | 蔡家坡经开区 | 15000 | 零部件 |
| 38 | 艾森龙公司 | 艾森龙挡水膜项目 | 建设20万套挡水膜生产基地 | 2016-2018 | 蔡家坡经开区 | 5000 | 零部件 |
| 39 | 陕西爱克威汽车零部件制造有限公司 | 年产200万台汽车散热器项目 | 新建钢构厂房4栋，5条汽车散热器生产线。 | 2017.11-2020.12 | 蔡家坡经开区 | 50000 | 零部件 |
| 40 | 宝鸡博智瑞汽车零部件有限公司 | 汽车内饰件注塑喷涂建设项目 | 租赁标准化厂房新建两条生产线，购置节能装置。 | 2018.1-2018.3 | 蔡家坡经开区 | 11000 | 零部件 |
| 41 | 成都航天模塑公司宝鸡分公司 | 成都航天模塑宝鸡生产基地项目 | 租赁标准化厂房，新建设生产线2条，购置阴模成型设备、自动喷胶线、机器人超声波切割设备、注塑机等设备 | 2017.5-2018.3 | 蔡家坡经开区 | 30115 | 零部件 |
| 42 | 重庆梓翔汽车零部件有限公司 | 汽车内饰件生产线建设项目 | 一期租用4#厂房北跨2500平方米，二期租用5000平方米，日产汽车中饰板850套，主要为吉利汽车做配套 | 2017.8-2018.3 | 蔡家坡经开区 | 10000 | 零部件 |
| 43 | 南京宁源塑胶科技有限公司 | 汽车内饰件的生产装配项目 | 一期投资为3000万，租用4#厂房南跨2500平方米，二期租用10000平方米扩大生产规模。 | 2017.9-2018.3 | 蔡家坡经开区 | 13000 | 零部件 |
| 44 | 陕西华鼎铸造有限 公司 | 铝合金精密零部件生产线建设项目 | 建设年需求量20万吨左右汽车用铝合金铸件及年产5万台货车车厢加工。 | 2018-2020 | 蔡家坡经开区 | 11000 | 零部件 |
| 45 |  | 基于3D打印技术的汽车铸件新产品快速开发 | 该项目采用新兴的3D打印技术，购置工业级3D打印机一台，完成铸造产品铸型的快速打印和生产，缩短新产品开发周期，实现复杂结构产品开发。 | 2017-2019 | 蔡家坡经开区 | 2500 | 零部件 |

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设内容 | 建设期 | 建设 地点 | 总投资 （万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 宝鸡荣鼎机械有限公司 | 汽车变速箱齿轮生产建设项目 | 项目占地100亩，主要建设标准钢构厂房、仓库、综合宿办楼，购置各类设备35台等。 | 2017-2018 | 蔡家坡经开区 | 20000 | 零部件 |
| 47 | 陕西华航伟业机械制造有限公司 | 机械加工、切削刃具生产线项目 | 一期租赁3#厂房南跨2500平方米，主要为法士特配套变速箱配件。 | 2017.10-2018.5 | 蔡家坡经开区 | 12000 | 零部件 |
| 48 | 陕西法士特传动集团有限公司 | 节能与新能源汽车用铝合金件精密成型技改项目 | 购置反重力铸造机、3D砂芯打印系统等设备，补充铝合金高致密高真空压铸成形等工艺装备能力。 | 2017.2-2018.4 | 蔡家坡经开区 | 10000 | 零部件 |
| 49 | 河北三河机械有限公司 | 汽车零部件生产线建设项目 | 租用标准化厂房3000平方米，购置设备生产设备，建设生产线。主要给法士特提供配套。 | 2017.5-2019.10 | 蔡家坡经开区 | 12000 | 零部件 |
| 50 | 陕西奥特机械制造有限公司 | 汽车零部件生产线技术改造 | 汽车零部件生产线改造、占用土地20亩，6000平米厂房建设及其配套工程，设备28台套。 | 2017.8-2018.6 | 蔡家坡经开区 | 5200 | 零部件 |
| 51 | 陕西通力专用汽车有限公司 | 新型轻量化渣土车 生产线项目 | 利用现有土地新建厂房7000平方米，新建装焊生产线、总装生产线各一条，设备、工装、模具升级改造。 | 2017.6-2018.5 | 蔡家坡经开区 | 5500 | 零部件 |
| 52 | 陕西金安驰汽车电子科技有限公司 | 汽车线束生产线 建设项目 | 新建厂房及办公楼，新建生产线两条，购置相关设备。 | 2017.8-2018.6 | 蔡家坡经开区 | 12000 | 零部件 |
| 53 | 无锡威孚力达净化器 | 无锡威孚力达净化器三元催化及排气系统项目 | 建设20万套三元催化及排气系统生产基地 | 2016-2018 | 陈仓区 | 10000 | 零部件 |
| 54 | 保光科技发展有限公司 | 保光科技发展有限公司汽车密封胶项目 | 建设20万套汽车密封胶生产基地 | 2016-2018 | 陈仓区 | 10000 | 零部件 |
| 55 | 陕西关中工具制造 有限公司 | 关中汽车零配件项目 | 意大利贝尔公司与关中工具达成合作意向的关中汽车零配件项目 | 待定 | 凤翔县 |  | 零部件 |
| 56 | 扶风汽车配套项目 | 扶风汽车配套项目 | 建设重卡轻量化悬架板簧产业化项目 | 2018 | 扶风新兴产业园 | 20000 | 零部件 |

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设内容 | 建设期 | 建设 地点 | 总投资 （万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 高新区泰华物流公司 | 吉利集团、宝鸡育才集团 | 仓储物流及配套厂房建设 | 2017 | 高新区 | 110000 | 生产服务 |
| 58 | 陆港物流公司 |  | 仓储物流及配套厂房建设 | 2017—2019 | 高新区 |  | 生产服务 |
| 59 | 阳平铁路物流园 | 西安铁路局、宝鸡市人民政府 | 一期建设站线铺轨11.69km，道岔23组，土石方321.05万方，站台仓库面积1.6万平方米。 | 2017—2018 | 陈仓区 | 200000 | 生产服务 |
| 60 | 高新区管委会 | 宝鸡综合保税区 | 宝鸡综合保税区位于宝鸡高新区科技新城，网内3328亩，网外配套1672亩。网内主要规划建设“纺织、钨钼、新材料、智能制造、食品、仓储物流、文化”7个国际产业园区及口岸作业、进口产品展销、服务等功能区，网外主要规划建设相关配套服务和综合功能区域等。 | 2016—2020 | 高新区 | 600000 | 生产服务 |
| 61 | 市教育局、人社局 | 宝鸡汽车学院 | 与长安大学、武汉理工大学合作的汽车学院宝鸡分院 | 2018—2019 |  |  | 生产服务 |
| 62 | 汽车整车检测机构和零部件检测中心 |  | 策划中 | 待定 |  |  | 生产服务 |
| 63 | 蔡家坡汽车主题公园 |  | 策划中 | 待定 | 蔡家坡经开区 |  | 文化产业 |
| 64 | 陕汽九三汽车特色 小镇 |  | 策划中 | 待定 | 蔡家坡经开区 |  | 文化产业 |
| 65 | 房车俱乐部 |  | 策划中 | 待定 | 蔡家坡 经开区 |  | 文化产业 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

宝鸡市人民政府办公室 2018年3月5日印发

共印125份