附件

宝鸡市“四好农村路”建设三年行动计划任务分解表

| 序号 | 类别 | 内 容 | 期 限 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建好农村路 | 实施通村网化工程2600公里，其中2018年建设1100公里，2019年建设800公里，2020年建设700公里 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 | 市发改委 市交通运输局 市财政局 |  |
| 2 |  | 实施农村公路品质提升工程4460公里，其中2018年提升完善农村公路2000公里，2019年提升完善农村公路1230公里，2020年提升完善农村公路1230公里 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 3 |  | 实施农村公路沿线绿化美化工程2500公里，2018年绿化900公里农村公路，2019年绿化800公里农村公路，2020年绿化800公里农村公路 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会市林业局 |  |  |
| 4 |  | 实施农村公路安全生命防护工程2200公里，2018年实施800公里安全生命防护工程，2019年实施800公里安全生命防护工程，2020年实施600公里安全生命防护工程 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 | 市交通运输局 |  |
| 5 |  | 实施农村公路桥涵配套和危桥改造工程2000延米，2018年新改造桥梁700延米，2019年新改造桥梁700延米，2020年新改造桥梁600延米。 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 | 市交通运输局 |  |
| 6 | 管好农村路 | 各县区（高新区）要切实履行好农村公路管理主体责任，落实“县乡公路县级管养、村组公路镇管村养”分级管理责任体系；制定相关部门、镇街和村委会在农村公路管理方面的权责清单，保障建管养运政策措施落实到位。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 | 市编办 |  |
| 7 |  | 推行村道“路长制”，由村党支部书记或村委会主任担任路长，落实村道养护主体责任。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 8 |  | 建立健全“政府牵头、部门配合、社会参与”的农村公路管理协调机制，指导并监督相关部门、镇街、村委会履职尽责； | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |

| 序号 | 类别 | 内 容 | 期 限 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 管好农村路 | 健全县、镇、村级管理机制，完善镇街农村公路管理站工作机制和建制村村道管理议事机制 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 10 |  | 推广县级统一执法、镇村协助执法的工作方式，健全乡规民约、村规民约条款，建立“县有路政员、乡有监管员、村有护路员”的农村公路保护队伍 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 11 |  | 路政、运政、公安交警定期和不定期上路联合执法，严厉打击破坏、损坏、非法占用、非法利用农村公路及其附属设施的违法行为，全面形成农村公路保护合力。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 | 市公安局 市安监局 |  |
| 12 |  | 深入开展农村公路路域环境整治，实现具备条件的县乡公路全部实现“路田分家”“路宅分家”。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 13 | 护好农村路 | 将农村公路日常养护经费纳入财政预算，并足额落实到位。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 市财政局 |  |  |
| 14 |  | 按照统计部门公布的数据，建立养护经费随养护里程、物价上涨同步提升的增长机制，做好资金保障，确保农村公路养护工作顺利开展。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 市财政局 | 市统计局 |  |
| 15 |  | 严格按照《陕西省农村公路规范化养护工作规程》等相关规定和技术规范开展农村公路日常养护工作，优、良、中等路的比例不低于75%。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 市交通运输局 |  |  |
| 16 |  | 健全和完善村道养护标准，持续提升农村公路养护质量和服务水平。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 市交通运输局 |  |  |
| 17 |  | 巩固县乡公路现有养护模式，加强养护道班建设，加大养护机械设备投入，提高机械化养护水平，提升农村公路养护效率。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |

| 序号 | 类别 | 内 容 | 期 限 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 护好农村路 | 对于通村公路日常保洁，鼓励通过分段承包、定额包干等办法，吸收沿线群众参与。结合脱贫攻坚工作，同等条件下优先安排贫困户负责通村公路养护。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 19 | 运营好 农村路 | 巩固传统通乡通村客运，探索预约服务等方式解决客流量减小的建制村通客车的客运模式，确保具备条件的建制村全部通客车。对于未通客车建制村，2018年解决16个行政村；2019年解决24个行政村；2020年解决剩余46个行政村 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 20 |  | 强力推进城乡客运公交化改造，2018年全市县域20公里范围内的城乡客运公交化运行率达到42%；2019年全市县域20公里范围内的城乡客运公交化运行率达到45%；2020年全市县域20公里范围内的城乡客运公交化运行率达到50%，让广大城乡居民享受同等公交服务待遇。 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 21 |  | 新投放城乡公交车辆全部采用新能源车型。 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 | 市财政局 市工信局 |  |
| 22 |  | 建立县级财政负担的农村客运公交亏损补偿机制，使农村客运公交开得通、留得住、有效益，使城乡居民真正享受到均等化的交通运输服务；对公交化运营的新能源车辆购置，按中省有关补贴政策，落实县区财政补贴。 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 | 市财政局 市工信局 |  |
| 23 |  | 强力推进农村物流信息化建设，整合农村物流信息资源，实现信息资源公开真实发布和交换 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 市工信局 市商务局 |  |  |
| 24 |  | 基本建成覆盖县、镇、村三级的农村物流配送网络，实现农村物流配送网络县镇服务全覆盖。 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 | 市工信局 市商务局 市邮政局 |  |
| 25 |  | 加强农村路运营安全管理，落实相关行业（部门）安全监管责任和企业安全主体责任。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |

| 序号 | 类别 | 内 容 | 期 限 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 运营好 农村路 | 各县区交通、安监、公安等部门应共同参与制定城乡客运一体化发展规划，联合审核城乡公交线路和通村班线 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 | 市公安局 市安监局 |  |
| 27 |  | 发挥农村公路交通安全劝导站作用，全力预防农村道路交通事故。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 | 市公安局 |  |
| 28 |  | 积极推广零担货运、邮政快递、电商、客运班车小件代运等农村物流运营模式，鼓励农村物流运用专业化、标准化的环保车型，培育连锁经营龙头企业，利用网络优势建立连锁经营、配送到户、科技服务为一体的农村物流新体系。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 29 | “四好农村路”示范创建 | 全面开展“四好农村路”示范县、示范镇、示范村创建活动。 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 | 市交通运输局 |  |
| 30 |  | 参照“四好农村路示范县”创建标准，结合我市实际，研究制定示范镇、示范村创建体系和具体指标，确保示范镇、示范村创建活动有序开展。 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 | 市交通运输局 |  |
| 31 |  | 确保到2020年，全市成功创建1个“四好农村路”国家级示范县、3个省级示范县、20个示范镇和100个示范村。对创建的“四好农村路”全国示范县，交通运输部给予一次性额外投资补助1000万元，省交通运输厅配套投资补助1000万元；对创建的“四好农村路”省级示范县，省交通运输厅给予一次性投资补助500万元，市级安排一定数量的奖补资金。 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 | 市交通运输局 |  |
| 32 | 保障 措施 | 落实“两个纳入”。将“四好农村路”建设纳入市县政府目标责任考核；将“四好农村路”建设资金纳入财政预算。 | 长期 | 各县区政府 高新区管委会市考核办 市财政局 |  |  |
| 33 |  | 成立领导机构，制定方案，细化工作措施推动“四好农村路”建设扎实开展 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 |  |  |
| 34 |  | 通过电视、广播、报纸和互联网等新闻媒体，营造举市建设“四好农村路”的良好氛围，要发掘亮点宣传宝鸡特色。 | 2018-2020年 | 各县区政府 高新区管委会 市交通运输局 |  |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

宝鸡市人民政府办公室 2018年6月8日印发

共印110份